ЗАЯВКА

Инициативный проект, выдвигаемый для получения финансовой поддержки за счет областного бюджета (далее – инициативный проект)

«Общественная баня»,

(наименование инициативного проекта)

предполагаемый к реализации на территории

МО «Подюжское» Коношского района

(наименование муниципального образования Архангельской области)

1. Инициатор проекта (фамилия, имя, отчество (при наличии), контактные данные)

Бузько Татьяна Владимировна,

Адрес проживания: п. Подюга Коношского района Архангельской области, ул. Трудовые резервы, д.1а

т. +79218178169

2. Указание на территорию муниципального образования Архангельской области или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект:

МО «Подюжское» Коношский район, Архангельская область

3. Наименование (направление) инициативного проекта:

Поддержка социально уязвимых групп населения

(жилищно-коммунальное хозяйство, строительство и транспорт, дорожное хозяйство, сохранение исторического и культурного наследия, народных традиций и промыслов, развитие физической культуры               и спорта, поддержка социально уязвимых групп населения, экологическая культура и безопасность, здравоохранение).

4. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования Архангельской области или его части:

В МО «Подюжское» Коношского района Архангельской области проживают социально уязвимые группы населения: пенсионеры, людей стареющего возраста, вдовы (женщины), вдовцы (мужчины), утративших свою вторую половинку, инвалиды, безработные, дети, которые нуждаются в услугах общественной бани. В летний период количество посещающих общественную баню людей увеличивается за счёт приезжающих в посёлок из городов для проживания или просто на отдых. Большинство домов и квартир в посёлке не благоустроены, в них нет ни ванн, ни душа. Строительство своей бани для пенсионеров -  удовольствие дорогое. Особенно трудно топить свою баню в зимнее время.  Для топки бани надо наколоть дров, наносить воды из колодца. Всё это не под силу стареющим людям, это тяжёлый физический труд! В зимнее время необходимость общественной бани возрастает ещё больше, так как легче помыться в общественной бане, чем натопить свою. Общественная баня востребована! «Чистота- это поддержка здоровья» социально уязвимых групп населения и жители посёлка готовы платить за услуги, предоставляемые им общественной баней.

Баня в Подюге была построена ещё в 1970 г. В 2022 г. проводился её косметический ремонт: покраска дверей, побелка стен, замена скамеек в помывочном отделении, ремонт трассы, по которой вода поступает в баню из реки Подюга, но этих вложений (средств) не достаточно и в настоящее время требуется произвести ремонт общественной бани. Поэтому вопрос ремонта и, соответственно, работы общественной бани в Подюге актуален и требует неотложного решения.

(суть проблемы, ее негативные социально-экономические последствия,

степень неотложности решения и так далее)

5. Обоснование предложений по разрешению указанной проблемы, суть и основные характеристики инициативного проекта:

В поселке Подюга, то есть на территории МО «Подюжское». у людей старшего возраста, пенсионеров, инвалидов, детей (социально-уязвимые слои населения) есть проблема – Где бы помыться?  Дома в Подюге без удобств, в них нет ни душа, ни ванн. Есть социальное учреждение - общественная баня, которой люди пользуются постоянно, 1 раз в неделю. И, если баня не работает по какой-либо причине, у людей возникают трудности, они начинают искать, где бы им помыться? А такие моменты бывают и были раньше! Чаще всего они возникают в зимнее время. Возникает проблема. Есть проблема - нужно решать. В настоящее время требуется произвести ремонт общественной бани.

В результате реализации проекта (ремонта общественной бани) населению МО «Подюжское» Коношского района Архангельской области будут оказываться качественные услуги населению.

Потребителями этой услуги будут социально-уязвимые слои населения, люди старшего возраста, пенсионеры, инвалиды, дети, а также любой житель посёлка. В летний период в Подюге работает оздоровительный лагерь и детей возят на автобусе мыться в общественную баню.

Сроки выполнения проекта – 2024 г.

6. Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта:

Ожидаемый срок эксплуатации («жизни») результатов инициативного проекта – 10 -15 лет.

Социальный эффект – улучшение качества жизни и здоровья социально уязвимых групп населения, пенсионеров, инвалидов, вдов, вдовцов, детей и других категорий населения Подюги.

Экономический эффект – баня, как, сфера услуг, приносит доход.

(указываются ожидаемый срок эксплуатации («жизни») результатов инициативного проекта, 
социальный или экономический эффект для жителей муниципального образования Архангельской области)

7. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта:

| № | Вид расхода, вид работ | Необходимый для ремонта материал | Количество | Цена за единицу | Общая сумма | Собственный вклад/ софинансирование | Запрашиваемое финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж (разборка старых окон) 11 шт. | Инструмент для работы | 11 | 11 000,00 | 121 000,00 |  | 121 000,00 |
| 2. | Демонтаж (разборка старых дверей) 7 шт. | Инструмент для работы | 7 | 5 000,00 | 35 000,00 |  | 35 000,00 |
| 3. | Демонтаж шифера (снять старый шифер) с козырька первого коридора бани Размеры крыши : длина 6 метров, ширина 2,5 метров, общая площадь 15 кв.м. | Инструмент для работы | 14 л. | 10 000,00 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| 4. | Демонтаж пола в первом и втором коридорах бани |  | 15 кв.м., 12 кв.м. | 15 000,00 | 15 000,00 |  | 15 000,00 |
| 5. | Демонтаж (снять старую проводку, расп.коробки, выключатели, розетки) | Инструмент для работы | 100 м. | 1 000,00 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| 6. | Вывоз старых дверей и окон, шифера (мусора) после демонтажа | Аренда машины бензин для заправки машины | 1 маш. | 15 000,00 | 15 000,00 |  | 15 000,00 |
| 7. | Покрытие крыши первого коридора профнастил при входе с улицы в баню | Доска Профнастил работа | Доска 1 м3 Профнастил 15 м2 | 12 000,00 5 000,00 20 000,00 | 12 000,00 75 000,00 20 000,00 |  | 107 000,00 |
| 8. | Вставка дверей в бане, начиная с входной двери с улицы в баню | Двери работа | 7 | 10 000,00 6 000,00 | 70 000,00 42 000,00 |  | 112 000,00 |
| 9. | Ремонт первого коридора (тамбура) при входе с улицы в баню в том месте, где отходит кирпичная кладка от стены и образовалась щель | Цемент Кирпич | 2 м. 50 | 1000,00 60,00 | 2 000,00 3 000,00 |  | 5 000,00 |
| 10. | Ремонт пола в первом коридоре (тамбуре) при входе с улицы в баню | Половая доска брус гвозди работа | 1,5 м3 1 м3 10 кг. 20000,00 | 12 000,00 12 000,00 300,00 20 000,00 | 18 000,00 12 000,00 3 000,00 20 000,00 |  | 53 000,00 |
| 11. | Ремонт пола во втором коридоре | Половая доска брус гвозди работа | 1,5 м3 1 м3 10 кг. 20 000,00 | 12 000,00 12 000,00 300,00 20 000,00 | 18 000,00 12 000,00 3000,00 20 000,00 |  | 53 000,00 |
| 12. | Замена окон | Стеклопакеты с комплектующими монтаж | 11 11 000,00 | 25000,00 121 000,00 | 275000,00 121 000,00 |  | 396 000,00 |
| 13. | Зацементировать дыру в полу в раздевалке | Цемент работа | 1 | 800,00 1 200,00 | 800,00 1 200,00 |  | 2 000,00 |
| 14. | В помывочном отделении сделать вентиляцию | Работа и вентиляционная труба | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 |  | 30 000,00 |
| 15. | Батареи для отопления помещений (комнат отдыха, раздевалки, помывочное отделение | Конвектор электрический | 4 | 5 000,00 | 20 000,00 |  | 20 000,00 |
| 16. | Приобретение железа для котлов и сварочные работы | Железо для котлов Сварочные работы | 2 котла | 50 000 54 000 | 100 000 54 000 |  | 154 000,00 |
| 17. | Сделать освещение в помещениях: комнаты отдыха (2), в двух коридорах при входе в баню, над входной дверью с улицы в баню. | Лампы Работа по замене светильников Монтаж эл.проводки, розеток, выключателей, распред.коробок | 7 100 м. | 1 000,00 1 000,00 1 000,00 | 7 000,00 7 000,00 10 000,00 |  | 24 000,00 |
| 18. | Побелка стен в комнатах для отдыха, в раздевалке и помывочном отделении | Побелка Работа (четыре помещения) | 2 ведра/9 л. | 2 000,00 15 000,00 | 4 000,00 15 000,00 |  | 19 000,00 |
| 19. | Покраска полов в помещениях: в двух коридорах при входе в баню, в двух комнатах отдыха, в раздевалке. | Краска работа | 3 | 4 000,00 15 000,00 | 12 000,00 15 000,00 |  | 27 000,00 |
| 20. | Побелка потолка в помывочном отделении | Побелка работа | 1 ведро/9 л. | 2 000,00 2 000,00 | 2 000,00 2 000,00 |  | 4 000,00 |
| 21. | Покраска потолков в раздевалке, в комнатах отдыха, в коридорах | пропитка | 4 в/9 л. | 2 500,00 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| 22. | Скамейки для отдыха в комнатах для отдыха |  | 2 шт. | 5 000,00 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| 23. | Покрытие из плитки перед входом в баню | Песок цемент плитка, бордюр работа | 1 маш. 4 меш. 2мх2м 2мх2м | 2 500,00 100,00 5 000,00 3 000,00 6 500,00 | 2 500,00 4 000,00 5 000,00 3 000,00 6 500,00 |  | 21 000,00 |
| 24. | Инвентарь для уборки в бане ( коммерческое предложение) | 1.Тазы оцинк. 2.Швабры 3.Веники или щётки для подметания пола 4.Вёдра для мытья пола в бане 5.Лопата для расчистки снега перед баней | 10 шт. 2 шт. 2 шт. 3 шт. 2 шт. | 800,00 1 000,00 250,00 500,00 2 000,00 | 8 000,00 2 000,00 500,00 1 500,00 4 000,00 |  | 16 000,00 |
| 25. | Стол для игры в настольный теннис |  | 1 | 80 000,00 | 80 000,00 |  | 80 000,00 |
| 26. | Детский бассейн для купания |  | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 |  | 15 000,00 |
| 27. | Шланг для заполнения детского бассейна водой |  | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 |  | 6 000,00 |
| 28. | Общественный туалет на улице около бани | ж\б кольцо, работа экскаватора, отсыпка пгс, пиломатериал шифер, скоры, гвозди, саморезы, ручки, петли, работа | 1 | 55 000,00 | 55 000,00 |  | 55 000,00 |
| 29. | Аренда бензопилы | бензопила | 30 дн. | 1 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
| 30. | Аренда бетономешалки | бетономешалка | 2 дн. | 2 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 31. | Аренда инструмента: молотки, гвоздодер, шлифовальная машинка, болгарка, шуруповерт и др. | молотки, гвоздодер, шлифовальная машинка, болгарка, шуроповерт и др. | 30 дн. | 500,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
| 32. | Скамейки для отдыха |  | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| 33. | Уборка территории от строительного мусора, погрузка на машину | Грабли, мешки, перчатки, иное | 8 час. | 500,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |  |
|  |  | Труд населения | 11 чел. | 1 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |  |

Итого: 1 500 000,00

8. Количество граждан, принявших участие в выдвижении инициативного проекта:

Подписные листы -81 человек;

Протокол схода (собрания) граждан – 15 человек.

Итого: 96 чел.

9. Планируемые источники финансирования проекта:

| № п/п | Вид источника | Сумма (тыс. рублей) | Доля в общей сумме проекта (процентов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Средства областного бюджета | 1 350,00 | 90 |
| 2. | Средства местного бюджета | 75,0 | 5 |
| 3. | Средства физических лиц, поступившие в местный бюджет | 0 | 0 |
| 4. | Средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поступившие в местный бюджет | 0 | 0 |
| 5. | Сведения о планируемом (возможном) имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта | 75,0 | 5 |
| Всего |  | 1 500,0 | 100 |

10. Планируемые сроки реализации инициативного проекта:

2024 год

11. Численность населения на территории реализации инициативного проекта:

На территории МО «Подюжское» Коношского района Архангельской области проживает 2 250 человек.

12. Дополнительная информация и комментарии (при необходимости).

Проекты ТОС, количественные показатели_______________________________________________

«28» августа 2023 года         ______________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) инициатора проекта/представителя инициативной группы, которому делегированы полномочия представлять интересы инициативной группы)