ПРОЕКТ

АРХАНГЕЛЬСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОНОШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

пятого  созыва

РЕШЕНИЕ

тридцать третьей сессии

от  13 апреля  2016 года                                                                                                  № ___

п.Коноша Архангельской обл.

О выполнении работ по содержанию дорог за 2015 год

и планы содержания дорог на 2016 год

Заслушав и обсудив информацию «О выполнении работ по содержанию дорог за 2015 год и планы содержания дорог на 2016 год», представленную    _______________, начальником отдела ТЭК и ЖКХ администрации МО «Коношский муниципальный район»,

Муниципальный Совет   Р Е Ш А Е Т:

1.Информацию  «О выполнении работ по содержанию дорог за 2015 год и планы содержания дорог на 2016 год»  принять к сведению.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

- Глава

- муниципального образования			           	О.Г. Реутов

Председатель

Муниципального Совета                                                   А.А. Леушкин

Информация

отдела ТЭК и ЖКХ администрации  МО «Коношский муниципальный район» на  сессию  Муниципального Совета МО «Коношский муниципальный район» по вопросу «О выполнении работ по содержанию дорог за 2015 год и планы содержания дорог на 2016 год»

На территории Коношского района :

-220,4 км. – дороги общего пользования в собственности МО «Коношский муниципальный район»

- 310,1 км – дороги общего пользования в собственности поселений,

Дорожный фонд МО «Коношский муниципальный район» в 2015 году сформирован из (таб. 1):

- Поступлений средств от акцизов,

- Субсидии

Табл. 1*

| Источники доходов дорожного фонда | План на 2015 год, руб. | Фактически получено в текущем году, руб. | Исполнено, руб. | Остаток, руб. ( на 01.01.2016) | Выполнено % ( по-ступле-ние к плану) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы от уплаты акцизов на бензин, дизтопливо, масла | 10 024 115,90 из них: 1.Район- 5200000,0 руб. 2.Поселения – 4824115,90 руб. | 11 265 023,48 | 9 586 776,03 | 2 555 141,89 | 112,4 |
| Поступле-ние субсидии в виде бюджетов | 1193000 | 1193000 | 1193000 | 0,0 | 100 |
| ИТОГО: | 11217115,9 | 12 458023,48 | 10779776,03 | 2555141,89 | 111,1 |

*сведения в табл. №1 с учетом МО «Коношское»

1.Ремонт автомобильных  дорог, находящихся в собственности МО «Коношский муниципальный район в  2015 г.

В 2015 году по муниципальному образованию «Коношский муниципальный район» выполнено работ по ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности МО « Коношский муниципальный район»  на сумму- 2 890 960,36 руб.

Общая протяженность отремонтированных дорог составляет 14,7 км.

Работы выполнены  в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Перечень выполненных работ представлен в таблице 2

Табл.2

| № п\п | Наименование объекта |  | Основные виды работ | Подрядчик | Цена, согласно муниципального контракта, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт дороги п. Коноша – д. Верхняя- 3 км |  | 1.Планировка дорожного полотна 2.Отсыпка дорожного полотна, планировка, уплотнение грунта 3.Планировка откосов со срезкой, частичное углубление придорожных канав. 4.вырубка кустарника придорожной полосы | ИП Чистяков Д.С. | 550 861,76 |
| 2. | Ремонт дороги до свалки- 1,2 км |  | 1.Планировка дорожного полотна 2.Отсыпка дорожного полотна, планировка, уплотнение грунта 3.Планировка откосов со срезкой, частичное углубление придорожных канав. | ИП Чистяков Д.С. | 225 720,0 |
| 3. | Ремонт дороги п. Ерцево – д. Алексеевская- 8 км |  | 1.Планировка дорожного полотна 2.Отсыпка дорожного полотна, планировка, уплотнение грунта 3.Планировка откосов со срезкой, частичное углубление придорожных канав. 4.вырубка кустарника придорожной полосы | ООО «ГрузАвтоСтрой» | 1 193 000,0 ( субсидия из ОБ) |
| 4. | Ремонт участка дороги п. Мелентьевский- п. Овражный- 0,5 км |  | 1.Планировка дорожного полотна 2.Отсыпка дорожного полотна, планировка, уплотнение грунта 3.Планировка откосов со срезкой, частичное углубление придорожных канав. | ИП Чистяков Д.С. | 139 334,0 |
| 5. | Ремонт участка дороги д. Норинская – д. Треть ( д. Даниловская до р. Вотчица- 2 км) |  | 1.Планировка дорожного полотна 2.Отсыпка дорожного полотна, планировка, уплотнение грунта 3.Планировка откосов со срезкой, частичное углубление придорожных канав. 4.Укладка водосточных труб | ООО «Компания « Дорожный Арсенал» | 562 044,60 |
| 6. | Ремонт подъездных путей к мосту через р. Вандыш ( МО « Волошское») |  | 1.Отсыпка песчано-гравийной смесью. 2.Укладка железобетонных плит. | ИП Талахадзе Г.Р. | 220 000,0 |
|  |  | ИТОГО |  |  | 2 890 960,36 |

В связи с создавшейся аварийной  ситуацией на мостовом сооружении в п.Подюга через р. Подюга произведен ремонт  моста за счет средств резервного фонда Губернатора Архангельской области на сумму 871,2 тыс.руб.

На содержание дорог в зимний и летний период (дороги между населенными пунктами на территории МО «Коношское», МО «Подюжское», использовано средств дорожного фонда  2 545,6 тыс.руб.

Выполнялись следующие виды работ: снегоочистка дорог, планировка дорожного полотна, очистка придорожных полос, частичная подсыпка дорожного полотна, ремонт мостов и мостовых сооружений, частичный ямочный ремонт, приобретение и установка дорожных знаков  и пр. работы, относящиеся к классификации работ по содержания автомобильных дорог.

2.Зимнее содержание дорог между населенными пунктами,

находящихся в собственности МО «Коношский муниципальный район»

и переданные по Соглашениям на обслуживание

в муниципальный образования ( поселения)

Общий объём субсидий составил 719,343 тыс.руб., в том числе: ( см. табл.3)

Табл.3

| Наименование МО | Фактически выполненные работы за 2015 год, тыс.руб. | Переведено средств субсидии в бюджеты поселений, тыс.руб. | Выполнение % |
| --- | --- | --- | --- |
| МО «Коношское» | 37,013 | 37,013 | 100 |
| МО «Тавреньгское» | 233,830 | 233,830 | 100 |
| МО «Мирный» | 145,435 | 145,435 | 100 |
| МО «Вохтомское» | 139,065 | 139,065 | 100 |
| МО «Ерцевское» | 97,0 | 97,0 | 100 |
| МО «Климовское» | 67,0 | 67,0 | 100 |
| ИТОГО: | 719,343 | 719,343 | 100 |

3.Содержание и ремонт автомобильных дорог в границах населенных пунктов (автомобильные дороги МО поселений)

Дорожный фонд муниципальных образований поселений  в 2015 году был

сформирован  из ( табл. 4):

1.акцизов

2. субсидии из средств районного бюджета ( на зимнее содержание дорог)

Табл. 4

| Наименование МО | «Дорожный фонд», план 2015 г. |  |  |  | Поступило всего средств дорожного фонда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО ( тыс. руб.) | Акцизы ( тыс.руб.) | Субсидия ОБ ( тыс. руб.) | Субсидия из районного бюджета на зимнее содержание ( тыс. руб.) | Всего ( тыс. руб.) |
| МО «Коношское» | 1693,885 | 1497,0 | 0,0 | 37,014 | 1967,864 |
| МО «Волошское» | 339,501 | 393,0 | 0,0 | 0,0 | 429,670 |
| МО «Вохтомское» | 581,746 | 376,0 | 0,0 | 139,065 | 624,510 |
| МО «Ерцевское» | 675,852 | 574,0 | 0,0 | 97,0 | 838,061 |
| МО «Климовское» | 370,538 | 276,711 | 0,0 | 67,0 | 420,714 |
| МО «Мирный» | 626,434 | 365,404 | 0,0 | 145,435 | 542,312 |
| МО «Подюжское» | 1140,029 | 938,0 | 0,0 | 0,0 | 1016,015 |
| МО «Тавреньгское» | 730,970 | 404,0 | 0,0 | 233,830 | 754,871 |
| ИТОГО по поселениям: | 6158,957 | 4824,115 | 0,0 | 719,344 | 6594,017 |

Основные направления средств дорожного фонда:

-Зимнее содержание (механизированная очистка от снега, борьба с зимней скользкостью);

-летнее содержание дорог ( планировка дорожного полотна, ямочный ремонт, вырубка кустарника,  ремонт мостов и мостовых сооружений , установка дорожных знаков и прочие работы, согласно классификации дорожных работ).

4.План работ по дорожной деятельности на 2016 год

В бюджете муниципального образования «Коношский муниципальный район на 2016 год объем средств дорожного фонда составляет 13 343,5 тыс. руб.

| № п/а | Направление дороги | Протяженность | Наименование работ | Период выполнения работ исполнения (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алексеевская-Аксеново | 2 | Вырубка кустарника, планировка, частичная подсыпка | май-ноябрь 2016г. |
| 2 | Дорога до д. Толстая от региональной дороги | 3 | Ямочный ремонт, вырубка кустарника | июнь-ноябрь 2016г. |
| 3 | Мелентьевский -Овражный | 0,8 | Ямочный ремонт, укладка 2х водосточных труб | июнь-ноябрь 2016г. |
| 4 | Норинская-Треть (до р. Вотчица | 10 | Ямочный ремонт | май-ноябрь 2016г. |
| 5 | Норинска-Треть (от р.Вотчица до д. Мотылево) | 9 | Ямочный ремонт | июнь-ноябрь 2016г |
| 6 | Вырубка кустарника а/д Норинская-Треть | 15 | Вырубка кустарника | апрель-ноябрь 2016 |
| 7 | Подюга-Можуга | 9 | Ямочный ремонт | май-ноябрь 2016г. |
|  |  |  | Вырубка кустарника |  |
| 8 | МО «Подюжское» | 1 | Ремонт моста ул. Кирпичная | июнь-ноябрь |
| 9 | дорога до д. Темная, свалка, 2 кладбища МО «Коношское» | 7 | Механизированная снегоочистка и борьба с зимней скользкостью | январь-апрель, ноябрь-декабрь 2016г. |
| 10 | Норинская-Треть | 20 | Механизированная снегоочистка и борьба с зимней скользкостью | январь-апрель, ноябрь-декабрь 2016г. |
| 11 | Дороги на территории МО «Ерцевское» | 46 | Механизированная снегоочистка и борьба с зимней скользкостью | январь-апрель, ноябрь-декабрь 2016г. |
| 12 | Зимнее содержание дорог в поселениях (переданы по Соглашениям) | 312 | Механизированная снегоочистка и борьба с зимней скользкостью | январь-апрель, ноябрь-декабрь 2016г |
| 13 | Летнее содержание дорог | 450 | Планировка дорог в населенных пунктах, между населенными пунктами, ликвидация ЧС, возникших в период эксплуатации дорог, приобретение дорожных знаков | с апреля по октябрь 2016 года |