|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНО  решением сорок первой сессии Собрания депутатов  МО «Коношский муниципальный район» пятого созыва  от 12 апреля 2017г. №\_\_\_\_ |

**Отчет**

**об использовании средств дорожного фонда МО «Коношский муниципальный район» в 2016 году и планы на 2017 год.**

На территории Коношского района по состоянию на 01.01.2016 г. следующее количество дорог:

- 220,4 км. – дороги общего пользования, межмуниципальные,

- 316,1 км. – дороги общего пользования (территории поселений),

- 429,455 км. – региональные дороги.

1. **Дорожный фонд на 2016 год**.

Дорожный фонд на 2016 год сформирован из:

1. От поступления акцизов на топливо
2. Субсидия из средств областного бюджета
3. Остаток средств дорожного фонда 2016 г.

Табл.1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники доходов дорожного фонда | Остатки средств ДФ на 01.01.2016г. | План на 2016 год, руб. | Фактически получено в текущем году, руб. | Кассовые расходы, руб. | Остаток, ДФ на 01.01.2017г.  руб. | Выполнено %  (поступление к плану) |
| План поступления от акцизов | 688 861,83 | 12 770 000 | 12 875 592,87 | 10 052 122,86 | 2 823 470,01 | 78 |
| Субсидия из средств ОБ | - | 1 312 600 | 1 312 600 | 1 312 600 | - | 100 |
| **Итого** | **688 861,83** | **14 771 461,83** | **14 877 054,7** | **12 053 584,69** | **2 823 470,01** | **81** |

Неиспользованный остаток средств дорожного фонда в сумме 2 823,47 тыс.руб. был направлен на увеличение дорожного фонда 2017 г. Причинами не освоения средств остатка является: сезонность проводимых работ по ремонту, поступление средств дорожного фонда (акцизов) 30 декабря 2016 г.

**2. Расходование дорожного фонда района в 2016 году, направлено на:**

1. Содержание и ремонт автомобильных дорог в зимнее и летнее время.
2. Субсидия из средств областного бюджета на ремонты дорог на территории МО «Подюжское», МО «Ерцевское», МО «Вохтомское», ремонт моста – МО «Тавреньгское».
3. Субсидии из средств районного бюджета муниципальным образованиям поселений на зимнее содержание районных дорог ( по соглашению по передаче полномочий).
   1. **Расходование средств областной субсидии в 2016 г.**

Сумма средств областной субсидии в 2016 году составила 1 312,6 тыс.руб.

В таблице № 2 приведены мероприятия, выполненные в рамках субсидии:

Табл.2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования поселения | Сумма средств субсидии, тыс.руб. | Подрядчик\ способ определения подрядчика | | мероприятие | |
| МО «Ерцевское» | 159,151 | ИП Чистяков Д.С. /запрос котировок | | Ремонт дороги до п.Лухтонга – 0,5 км. отсыпка, вырубка кустарника, оканавливание, укладка водопропускных труб) | |
| МО « Тавреньгское» | 194,627 | ИП Игнатов Н.В./запрос котировок | | | Ремонт моста ч\р р.Тавреньга |
| МО «Подюжское» | 787 ,560 | ООО «Дорстрой» г.Вологда – эл.аукцион | | | Ремонт дороги Подюга- Можуга – 9 км (вырубка кустарника, отсыпка, планировка, оканавливание |
| МО « Вохтомское» | 171,262 | ООО «Атлант»/запрос котировок | Ремонт дороги в п.Мелентьевский: ул.Апрельская, ул.П.Корякина ул.П.Корякина оканавливание -320 м., демонтаж и монтаж водопропускных труб – 25 м. | | |
| ИТОГО | **1 312,6** |  | | | |

**2.2.Содержание и ремонты дорог в 2016 г.**

За период 2016 года выполнены работы:

Табл.3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование  объекта | Подрядная организация/ способ определения подрядчика | Цена , согласно МК, руб. |
| 1. | Вырубка кустарника до д.Толстая (3 км.) | ООО «Дорстрой» г.Вологда – эл.аукцион | 325 295,95 |
| 2. | Ремонт дороги Норинская- Треть  Участок от р.Вотчица до д.Мотылево (9км) – отсыпка, планировка, вырубка кустарника, оканавливание, укладка водопропускных труб | ООО «Дорстрой» г.Вологда – эл.аукцион | 3 201 743,0 |
| 3. | Ремонт дороги п.Мелентьевский, Валдеево (2,5 км.) – отсыпка, планировка, устройство водопропускных труб | ИП Чистяков Д.С. /запрос котировок | 417 864,0 |
| 4 | Ремонт моста в п.Подюга, ул.Кирпичная | ООО «Строй-Инвес | 708 912,0 |
| 5. | Ремонт дороги Ерцево-Аксеново-Алексеевская от д. Матвеевская- 2км | ООО «Дорстрой» г.Вологда – эл.аукцион | 657 398,49 |
| 6. | Зимнее содержание дорог ( до д.Верхняя, свалка, 2 кладбища; Норинская-Треть, а\д МО «Ерцевское»;  Зимнее содержание дорог | ООО «Добрый хлеб», ИП Чистяков Д.С.  МУП «Ерцевские теплосети» | 757 600  406 852,35 |
| 7 | Летнее содержание дорог  ( с единственным подрядчиком) | АО «Плесецкое дорожное управление», МУП «ТеплоСервис»,  ИП Игнатов Н.В. | 972 669,9 |
| 8 | Ремонт дороги до п.Лухтонга – 0,5 км.  (отсыпка, вырубка кустарника, оканавливание, укладка водопропускных труб) | ИП Чистяков Д.С. /запрос котировок | 11849 |
|  | **ИТОГО** | | **7 472 033,69** |

В соответствии с решением сессии Муниципального Совета, по передаче полномочий, в муниципальные образования были переданы средства на зимнее содержание дорог:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование МО | Сумма, тыс.руб. |
| 1 | МО «Вохтомское» | 465,1 |
| 2 | МО «Климовское» | 351,5 |
| 3 | МО «Тавреньгское» | 919,3 |
| 4 | МО «Мирный» | 488,3 |
| 5 | МО «Волошское» | 214,5 |
| 6 | МО «Подюжское» | 842,1 |
|  | **ИТОГО** | **3 280,8** |

Стоимость работ по зимнему содержанию дорог 1650- 2080 руб./маш.час.

1. **Мероприятия планируемые к реализации в 2017 году , за счет средств дорожного фонда:**

табл.4

|  |  |
| --- | --- |
| **Источники доходов дорожного фонда:** | **План на 2017 год, тыс.руб.** |
| 1.Поступления от акцизов | 9 341,0 |
| 2.Субсидия из средств ОБ | 1 214,1 |
| 3.Остатки средств дорожного фонда 2016 года | 2 823, 5 |
| **Итого** | **13 378,6** |

3.1.В соответствии с решением сессии Муниципального Совета по передаче полномочий в муниципальные образования были переданы средства **на зимнее содержание дорог в период с 01.01.2016 г. по 31.12.2017 г.:**

табл.5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование МО | Сумма, тыс.руб. |
| 1 | МО «Вохтомское» | 565,443 |
| 2 | МО «Климовское» | 438,219 |
| 3 | МО «Тавреньгское» | 876,832 |
| 4 | МО «Мирный» | 765,706 |
| 5 | МО «Волошское» | 267,369 |
| 6 | МО «Подюжское» | 1050,216 |
|  | **ИТОГО** | **3 963,8** |

3.2.**На зимнее содержание дорог** на 2017 г. осуществляемое администрацией **МО «Коношский муниципальный район»,** предусмотрено средств , в сумме 1036,2 тыс.руб., из них заключены контракты, на сумму 729,7 тыс.руб.

табл.6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **направление** | **Подрядная организация** | **Сумма средств, тыс.руб.** | **период** |
| Дорога до д.Верхняя, кладбища, свалка  Заречный-Вересово | ИП Чистяков Н.С. | 124,0 | 01.01.-30.04.2017 г |
| Норинская-Треть | ООО «Добрый хлеб» | 223,0 | 01.01.-30.04.2017 г |
| Дороги в границах МО «Ерцевское» | Гахраманов А.О. | 390,0 | 01.01.-30.04.2017 г |
| Д.Толстая | АО «Плесецкое дорожное управление» | 42,7 | 01.01.-30.04.2017 г |
|  | **ИТОГО** | **729,7** |  |

* 1. Конкретный перечень мероприятий планируемых по ремонту дорог в весенне-летний период будет определен, после составления дефектных ведомостей и локально-сметных расчетов в апреле – мае 2017 г.

Предварительно средства на содержание и ремонт дорог, будут распределены:

табл.7

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | Ориентировочная стоимость работ, тыс.руб. |
| 1. Ремонты дорог:   - п.Ерцево ( ул.Советская, ул.Гагарина,  ул.Бочарова, ул.Динамо, ул.Октябрьская, ул.Лухтонгская, ул.Мира, ул.Садовая) – по решению суда , срок выполнения работ до 01.09.2017 г.;  - а\д п.Подюга | 3 519,2 |
| 1. Летнее содержание и ремонт дорог | 2 946,3 |
| 1. Инвентаризация и паспортизация дорог | 600,0 |
| 1. Приобретение и установка дорожных знаков | 99,0 |
| Итого: | **7 164,5** |

Планируется приобретение и установка дорожных знаков и организация остановочных пунктов школьных автобусных маршрутов, решение по количеству, месту остановок будет определено по результатам обследования совместно с ОГИБДД ОМВД России, Управления образования.

* 1. **Средства областной субсидии в сумме** 1 214,1 тыс.руб. распределены для МО «Коношское» на ремонт а\д – ул.Вокзальная. Администрация МО «Коношское» планирует софинансирование данного вида работ.