ИНФОРМАЦИЯ

управления образования администрации

МО «Коношский муниципальный район»

на очередную четырнадцатую сессию

Муниципального Совета МО «Коношский муниципальный район»

«Об итогах подготовки образовательных учреждений Коношского района к началу 2014-2015 учебного года»

В целях подготовки образовательных учреждений Коношского района к началу 2014-2015 учебного года выполнены следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование учреждения | Выполненные работы |
| --- | --- | --- |
| Ремонтные работы |  |  |
|  | МБОУ «Коношская СОШ» | -проведён косметический ремонт в помещениях школы и СП детских садах «Ручеёк» и «Родничок» - выполнен ремонт ограждения |
|  | МБОУ «Коношеозерская СОШ» | - косметический ремонт классов, групповых помещений, актового зала, мест общего пользования |
|  | МБОУ «Лесозаводская СОШ» | -проведён ремонт в помещениях школы Здание №1 - произведена установка ограждения вокруг здания школы Здание №2 - построено новое крыльцо перед главным входом - произведён частичный ремонт полов в кабинетах, коридоре |
|  | МБОУ « Климовская СОШ» | - покраска полов в кабинетах, частичная покраска стен - косметический ремонт в СП детский сад «Земляничка» (покраска полов, покраска стен пищеблока огнезащитной краской) - выполнен частичный ремонт кровли здания школы - установка стоков над входом - СП детский сад «Земляничка» постройка нового теневого навеса - СП детский сад «Земляничка» заменены 2 крыльца у эвакуационных выходов - СП детский сад «Земляничка» частичная замена ДВП в группах - СП детский сад «Земляничка» ремонт пола в старшей группе - СП детский сад «Земляничка» частичная замена шифера |
|  | МБОУ «Подюжская СОШ» | - косметический ремонт помещений детский сад «Лучик» - частичный ремонт крыши в СП детский сад « Лучик» - частичный ремонт крылец - ремонт технологического оборудования на пищеблоке - ремонт старого игрового оборудования на участке СП детский сад « Лучик» и установка нового - ремонт теневого навеса и установка нового в СП детский сад «Лучик» - текущий ремонт ограждения |
|  | МБОУ «Тавреньгская СОШ" | -покраска полов в здании школы - выполняется ремонт здания столовой (обшивка гипсокартоном, покраска, вставление новых дверей, установка оборудования, настил линолеума, подвод канализации) - замена участка теплотрассы (170м) - ремонт котла в котельной |
|  | МБОУ «Ерцевская СОШ» | - покраска спортивного зала - покраска потолков в коридорах здания № 2,3 -покраска пола в здании школы - заменён линолеум в коридоре первого этажа здания №3 - выполнена покраска лестниц на второй этаж в зданиях №2,3 -ремонт ступенек лестницы зданий № 2,3 - побелка, покраска потолков и стен в СП Детский сад «Звёздочка» - установлены перила на 2 эвакуационных выходах здания №3 - установлен снегозащитный козырёк на эвакуационном выходе спортзала - заменена входная дверь в здание № 2 - отремонтированы мостки на территории школы - заменён линолеум в коридоре 1 этажа здания № 3 - установлены перила на 2 эвакуационных выходах здания №3 - установлен снегозащитный козырёк на эвакуационном выходе спортзала - заменена входная дверь в здание № 2 - отремонтированы мостки на территории школы - заменён линолеум в коридоре 1 этажа здания № 3 - заменено 30 оконных стекла в здании № 2,3 -отремонтирована стена перед компьютерным классом - выполнен ремонт полов в туалете здания №3 - построена деревянная площадка перед входом в здание №2 - в СП детский сад «Звёздочка» отремонтирован забор и завалинка - в СП детский сад «Звёздочка» отремонтированы мостки |
|  | МБОУ «Вохтомская ООШ» | -произведён косметический ремонт зданий основной и начальной школы. |
|  | МБОУ «Волошская СОШ» | -косметический ремонт классов, коридоров столовой, покраска полов, подбелка потолков - частичный косметический ремонт помещений СП детский сад «Улыбка» - частичная покраска полов и побелка в помещении СП «Вандышская ООШ» - произведён косметический ремонт классов, коридоров, столовой - ремонт веранды со стороны кухни - ремонт ограждения в СП детский сад « Улыбка» - частичная замена шифера - частичный ремонт мостовой к зданию СП «Вандышская ООШ» |
|  | МБОУ «Коношская ООШ» | -произведён косметический ремонт здания школы и детского сада. |
|  | МБОУ «Мелентьевская СОШ» | - произведена покраска полов в школе - покраска потолков в СП детский сад «Ёлочка» - ремонт забора |
|  | Коношская (В)СОШ | -покраска окон и полов в помещениях школы -утепление дверных проёмов запасного и главного выходов |
|  | МБДОУ детский сад «Сказка» | - произведён косметический ремонт пищеблока - косметический ремонт лестничных клеток, центрального тамбура, групповых комнат -ремонт ограждения - постройка новой песочницы на участке средней группы - установлены калитки |
|  | МБДОУ детский сад «Теремок» | - выполнена частичная покраска стен, дверей, оконных блоков, полов - замена смесителей в помещении пищеблока, старшей группе - ремонт ограждения - ремонт построек на игровых участках |
|  | МБДОУ детский сад «Солнышко | - выполнена частичная покраска дверей, туалетных комнат, моечных, подоконников |
|  | МБОУ ДОД « Коношский РДДТ» | - выполнена покраска стен в помещениях - покраска потолков - покраска пола в каб.№10,11,15, тренажерном зале, кабинете№1, в туалетах - выполнена замена 3 оконных блока на ПВХ в коридоре, в учебном кабинете №1, туалетах - замена 2 оконных блоков - замена 3 нижних венцов брусом - замена перекрытий пола |
|  | МБОУ ДОД «Коношская ДЮСШ» | - покраска стен в спортивном зале - проведён ремонт настила при выходе на корт - замена окна - вскрытие полов в тренажерном и спортивном зале (частичная замена балок и полового покрытия) |
| Обеспечение пожарной безопасности |  |  |
|  | МБОУ «Коношская СОШ» | - проведена проверка противопожарной безопасности - произведена перезарядка и поверка огнетушителей |
|  | МБОУ «Коношеозерская СОШ» | - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердаков - зарядка, поверка и ремонт огнетушителей - проверка систем противопожарной защиты |
|  | МБОУ «Лесозаводская СОШ» | - произведена перезарядка и поверка огнетушителей - подготовлены и проверены пожарные выходы |
|  | МБОУ « Климовская СОШ» | - произведена перезарядка и поверка огнетушителей - подготовлены и проверены пожарные выходы -СП детский сад «Земляничка» произведена перезарядка огнетушителей |
|  | МБОУ «Подюжская СОШ» | - произведена перезарядка и поверка огнетушителей - вывод сигнала АПС на пульт централизованного наблюдения - проведено испытание внутренних электрических сетей и заземляющих устройств |
|  | МБОУ «Тавреньгская СОШ" | - произведена установка АПС в здании столовой - проведена зарядка, поверка и ремонт огнетушителей |
|  | МБОУ «Ерцевская СОШ» | - произведена перезарядка и поверка огнетушителей - заменена площадка перед эвакуационным выходом здания №2 -закуплены знаки пожарной безопасности |
|  | МБОУ «Вохтомская ООШ» | - проведена перезарядка и поверка огнетушителей |
|  | МБОУ «Волошская СОШ» | - проведена перезарядка и поверка огнетушителей - проверка пожарных кранов, пожарных лестниц - произведены замеры сопротивления в здании столовой |
|  | МБОУ «Коношская ООШ» | - проведена перезарядка и поверка огнетушителей |
|  | МБОУ «Мелентьевская ООШ» | - проведена перезарядка и поверка огнетушителей - замеры сопротивления изоляции |
|  | Коношская (В)СОШ | - произведена замена пожарного крана - проведено испытание пожарного водопровода - произведена перезарядка и поверка огнетушителей |
|  | МБДОУ детский сад «Сказка» | - испытание внутреннего пожарного водопровода - обучен ответственный за пожарную безопасность - произведена перезарядка и поверка огнетушителей |
|  | МБДОУ детский сад «Теремок» | - произведена перезарядка и поверка огнетушителей - обучение работников пожарно - техническому минимуму - обслуживание АПС - замена электрических выключателей, розеток (частично) - обследование помещения электрощитовой |
|  | МБДОУ детский сад «Солнышко | - произведена перезарядка и поверка огнетушителей - проведена проверка качества огнезащитной обработки чердака, огнезащитного лака в фойе |
|  | МБОУ ДОД « Коношский РДДТ» | - заменена электрическая проводка, установлено 8 светильников |
|  | МБОУ ДОД «Коношская ДЮСШ» | - произведена перезарядка и поверка огнетушителей |
| Обеспечение санитарно-гигиенических требований |  |  |
|  | МБОУ «Лесозаводская СОШ» | -переустановлены мойки в столовой |
|  | МБДОУ детский сад «Сказка» | - заменены мойки -5 штук - заменены смесители -6 штук - установлены фильтры для воды - приобретены комплекты постельного белья- 82 штуки - приобретена посуда для пищеблока и групп |
|  | МБОУ «Ерцевская СОШ» | - установлены два новых унитаза в туалете здания №3 |
|  | МБДОУ детский сад «Теремок» | -заменена эмалированная (кастрюля, блюдо), столовая посуда - приобретение спецодежды - приобретение мягкого инвентаря - произведена замена унитазов в 2 группах, в медицинском кабинете . |
|  | МБДОУ детский сад «Солнышко | - произведена подводка горячей воды в медицинский кабинет, установлен водонагреватель на 80 л. - на пищеблоке заменён водонагреватель на 100 л. - в моечных ваннах для мытья посуды установлены смесители с душевой насадкой – 7 штук - произведена подводка горячей воды в 6 группах к ваннам для мытья посуды и к детским раковинам - в группах дополнительно установлены 6 водонагревателей на 80 л. - приобретены и установлены на пищеблоке: 2 ванны для мытья кухонной посуды, стол со встроенной ванной для разделки мяса, рыбы, стол для разделки куры, установлен стеклопакет, установлена дверь |
|  | МБОУ ДОД «Коношский РДДТ» | - прохождение периодических медицинских осмотров сотрудников |
|  | МБОУ «Коношская СОШ» | - в СП детский сад «Ручеёк» произведён ремонт печи |
|  | МБОУ «Лесозаводская СОШ» | - произведена чистка и ремонт котлов в котельной - перекрыта крыша котельной - выполнен косметический ремонт котельной |
|  | МБОУ « Климовская СОШ» | - произведена проверка котлов в котельной |
|  | МБОУ «Подюжская СОШ» | - произведена заготовка топливных дров в прачечную СП детский сад « Лучик» |
|  | МБОУ «Тавреньгская СОШ" | - произведён ремонт котла - произведён косметический ремонт в котельной (побелка) |
|  | МБОУ «Ерцевская СОШ» | -ведётся распиловка дров - запланирована промывка системы теплоснабжения здания №2 |
|  | МБОУ «Вохтомская ООШ» | - поступило дров для отопления зданий основной и начальной школы 120 м. куб. |
|  | МБОУ «Волошская СОШ» | - выполнена поверка теплосчётчика в здании школы - произведена установка теплосчётчика в здании спортзала - в СП детский сад «Улыбка» частичная замена труб в кочегарке (сварочные работы), ремонт ручного насоса, промывка системы отопления, покраска котлов, чистка трубы и котлов - в СП « Вандышская ООШ» произведены замеры сопротивления в котельной, поверка манометров, чистка котлов, косметический ремонт котельной, устранение течи в системе отопления в школе (сварочные работы) |
|  | МБОУ «Мелентьевская СОШ» | - произведён косметический ремонт в котельной - чистка и побелка котлов - поверка манометров и термометров - ведётся распиловка дров |
| Благоустройство территории |  |  |
|  | МБОУ «Коношская СОШ» | - произведена уборка территории |
|  | МБОУ «Коношеозерская СОШ» | - произведён покос травы - очистка канав от зимнего мусора - отсыпка дороги шлаком |
|  | МБДОУ детский сад «Теремок» | - произведён покос травы - замена песка в песочницах |
|  | МБОУ «Волошская СОШ» | - высадка рассады цветов вокруг здания школы - чистка туалетов, выгребных ям |
|  | МБОУ «Климовская СОШ» | - произведён покос травы возле здания школы - произведён покос травы в СП детский сад «Земляничка», проведён субботник |
|  | МБОУ «Коношская ООШ» | - выкошена и убрана трава вокруг зданий |
|  | МБОУ «Мелентьевская СОШ» | - вывоз ЖБО (чистка туалетов) - скошена трава на территории |
|  | Коношская (В)СОШ | - очищена выгребная яма - скошена трава на территории школы - убран мусор |
|  | МБДОУ детский сад «Сказка» | - завезён песок для песочниц и отсыпки отдельных участков на игровых площадках |
|  | МБДОУ детский сад «Солнышко | - на участке разработан огород (выделена грядка с лекарственными травами) - оборудовано место для организации питьевого режима – кафе в форме корабля «Причал детства» - оборудован уголок для отдыха – арт мастерская «Цветные ладошки» - оборудована экологическая тропа «По маршрутам мудрого аиста» - установлены стенд с картой - схемой участка, с выделением объектов для наблюдений с детьми; указатели, таблички с названиями, правилами поведения на природе. |
| Приобретение оборудования |  |  |
|  | МБДОУ детский сад «Сказка» | -детская мебель для группы раннего возраста |
|  | МБДОУ детский сад «Теремок» | - приобретена стиральная машина-автомат - игровая мебель «Радуга» - приобретена компьютерная техника (компьютер и принтер) - экран потолочный, кронштейн для мультимедиа, ноутбук в музыкальный зал - морозильник «Саратов» - весы электронные (склад продуктов) - развивающие игры для проведения занятий с детьми |
| Подготовка к отопительному сезону |  |  |
|  | МБОУ «Лесозаводская СОШ» | - произведена чистка котлов в котельной - поверка манометров и термометров |
|  | МБОУ «Климовская СОШ» | - проведена чистка котлов в котельной - поверка манометров и термометров |
|  | МБОУ «Подюжская СОШ» | - заготовка топливных дров в прачечную СП детский сад «Лучик» |
|  | МБОУ «Ерцевская СОШ» | - ведётся распиловка дров для отопления СП Детский сад «Звёздочка» - запланирована промывка системы теплоснабжения здания №2 |
|  | МБОУ «Вохтомская СОШ» | - поступило дров для отопления зданий основной и начальной школы 120 м. куб. |
|  | МБОУ «Волошская СОШ» | - поверка теплосчётчиков в здании школы - установка теплосчётчика в здании спортзала - в СП детский сад «Улыбка» промывка системы отопления - чистка котлов и трубы - в СП «Вандышская ООШ» произведены замеры сопротивления в котельной, поверка манометров |
|  | МБОУ «Мелентьевская СОШ» | - поверка манометров и термометров - ведётся распиловка дров для отопления школы |
|  | МБОУ «Тавреньгская СОШ» | - поверка манометров и термометров - ведётся распиловка дров для отопления учреждения - чистка котлов и трубы |

На основании Распоряжения администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район» от 26 мая 2014 года  № 200-р «О подготовке  образовательных учреждений к новому 2014-2015 учебному году»,  приёмка образовательных учреждений  Коношского района пройдёт с 12 августа 2014 года по 19 августа 2014 года.

Обследование будет проведено комиссией в составе:

- С.А. Захаров, заместитель Главы администрации МО «Коношский                      муниципальный район» по социальным вопросам, председатель комиссии;

- Т.С. Сидорова, начальник управления образования администрации МО «Коношский муниципальный район», заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

- Н.В.Черных,  ведущий специалист управления образования администрации МО «Коношский муниципальный район», член комиссии по обследованию и  приемке образовательных учреждений;

- М.Н.Соболев, начальник отдела УУП и ПДН ОМВД России по Коношскому району;

-    Сотрудник территориального отдела Роспотребнадзора  (по согласованию);

- И.Ю. Черноусов начальник ОНД Коношского района (по согласованию).

Начальник

управления образования                                                                    Т.С.Сидорова