Приложение к решению девятнадцатой

сессии муниципального Совета

МО «Коношский муниципальный район»

№ 136 от 11 февраля 2015 года

**«Содержание и ремонт автомобильных дорог**

**на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район»**

**в 2014г.»**

1. **Наличие дорог:**

На территории Коношского района, согласно утвержденных муниципальными образованиями перечней дорог общего пользования, согласно статистических отчетов по форме 3-ДГ: 220,4 км. – дороги общего пользования в собственности МО «Коношский муниципальный район» и 233,5 км – дороги общего пользования в собственности поселений. Региональных дорог 429,455 км.

( табл.1)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование МО | Протяженность дорог местного значения – собственность поселений | Протяженность дорог местного значения – собственность района |
| МО «Коношское» | 51,3 | 39 |
| МО «Волошское» | 15,6 | 0 |
| МО « Тавреньгское» | 31,5 | 36,5 |
| МО «Ерцевское» | 30,66 | 14 |
| МО «Вохтомское» | 24,6 | 19,7 |
| МО «Климовское» | 14,0 | 14,0 |
| МО «Мирный» | 20,0 | 25,0 |
| МО «Подюжское» | 45,9 | 24,2 |

1. **Дорожный фонд**

Содержание, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также ремонта дворовых территорий, проездов многоквартирных домов и проездов к ним осуществляется из средств дорожных фондов созданных с 1 января 2014 года.

Дорожный фонд МО «Коношский муниципальный район» в 2014 году сформирован из:

1. Поступлений средств от акцизов;
2. Субсидии;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники доходов дорожного фонда | План на 2014 год, руб. | Фактически получено в текущем году, руб. | Исполнено, руб. | Остаток, руб. | Выполнено %  (поступление к плану) |
| Доходы от уплаты акцизов на бензин, дизтопливо, масла | 14 102 868,39 из них:  1.Район-  7 012 000,0 руб.  2.Поселения –  7 090 868,39 руб. | 11 727 842,56 | 10 850 948,12 | 876 894,44 | 83 |
| Поступление субсидии в виде бюджетов | 955 600 | 955 600 | 955 600 | 0,0 | 100 |
| **ИТОГО :** | **15 058 468,39** | **12 683 442,56** | **11 806 548,12** | **876 894,44** | **84** |

Невыполнение плана вызвано снижением норматива отчислений от акцизов.

**Расходование дорожного фонда района в 2014 году:**

1. Содержание и ремонт автомобильных дорог вне границ населенных пунктов ( межпоселенческие) – 4 490,1 тыс.руб.
2. Субсидия из средств областного бюджета, направленная в муниципальные образования поселений для разработки схем дислокации дорожного движения – 955,6 тыс.руб..
3. Субсидия из средств районного бюджета муниципальным образованиям поселений на зимнее содержание районных дорог (за исключением МО «Подюжское») – 1178,0

**Дорожный фонд района на 2014 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| акцизы | |  | Субсидия областная | Субсидия из средств дорожного фонда района на зимнее содержание межпоселенческих дорог- передана в МО поселений ( за искл. МО «Подюжское») | | | Остаток средств на 01.01.2015 г. |
| план | факт | % | Передана в МО на разработку дорожных схем | план | факт | % |  |
| 7 012,0 | 5 706,227 | 81 | 955,6 | 1178 | 954,7 | 81 | 261,397 |

Сумма недополученных средств дорожного фонда составляет :

- районные дороги - 1 305,7 тыс.руб., или 19 %

1. **Зимнее содержание районных дорог**.

На основании заключенных Соглашений, кроме МО «Подюжское», зимнее содержание районных дорог осуществлялось муниципальными образованиями поселений. Средства субсидии, в сумме 1178,0 тыс. руб., предоставленной из районного дорожного фонда, администрациям сельских поселений на зимнее содержание дорог, представлены в табл.3

Табл.3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование МО | Сумма  субсидии (план), тыс.руб. | Фактически выполненные работы за 2014 год, тыс.руб. | Переведено средств субсидии в бюджеты поселений, тыс.руб. | Задолженность, тыс.руб. |
| МО «Коношское» | 310,0 | 310,0 | 272,9 | 37,01 |
| МО «Тавреньгское» | 290,0 | 290,0 | 229,17 | 60,83 |
| МО «Мирный» | 199,0 | 199,0 | 172,56 | 26,43 |
| МО «Вохтомское» | 157,0 | 133,1 | 88,03 | 45,06 |
| МО «Ерцевское» | 111,0 | 111,0 | 81,0 | 30,0 |
| МО «Климовское» | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 0,0 |
| ИТОГО: | **1178,0** | **1154,1** | **954,66** | **199,33** |
|  | **Зимнее содержание МО «Подюжское»** |  |  |  |
| МО «Коношский муниципальный район» - п.Подюга | 193,0 | 207, 98 | 153,43 | 54,55 |

По состоянию на 01 января 2015 г. сумма кредиторской задолженности за зимнее содержание дорог: 199,33тыс. руб. – долг муниципальным образованиям поселений; 54,55 тыс.руб.- задолженность района перед Подрядчиком за расчистку дорог на территории МО «Подюжское».

1. **Расходование средств областной субсидии в 2014 г.**

Сумма средств областной субсидии в 2014 году составила 955,6 тыс. руб., данные средства были переданы в форме субсидии в администрации муниципальных образований поселений на разработку схем дислокации дорожной сети.

Табл.4

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципального образования поселения | Сумма средств субсидии, тыс.руб. |
| МО «Климовское» | 113,0 |
| МО «Ерцевское» | 151,0 |
| МО «Волошское» | 101,0 |
| МО « Тавреньгское» | 161,0 |
| МО « Мирный» | 112,6 |
| МО «Подюжское» | 196,0 |
| МО « Вохтомское» | 121,0 |
| ИТОГО | **955,6** |

Работы в рамках данного мероприятия выполнены, картографические (схемы) материалы, согласованные с ГИБДД представлены администрациям поселений.

1. **Содержание и ремонты районных дорог в 2014 г.**

Выполненные виды работ, представлены в таблице 5.

Табл.5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование  объекта | Подрядчик | Цена , согласно заключенного муниципального контракта, руб. |
| 1. | Ремонт деревянного моста через р.Вотчица (д.Норинская-Треть) | ООО «СтилТрейд» | 616 906,30 |
| 2. | Ремонт моста р.Вандыш | ООО «Золотое Руно» | 550 000,0 |
| 3. | Ремонт дороги Подюга-Можуга | ООО «Строй-Инвест» | 1 105 656,24 |
| 4. | Ремонт дороги Норинская- Треть  ( участок до моста) | ООО «ПромСервис» | 362 781,48 |
| 5. | Ремонт дороги Федуловская-Бор | ООО «ПромСервис» | 754 950,73 |
| 6. | Ремонт деревянного моста Федуловская-Бор | ООО «Дороги Поважья» | 497 652,0 |
| 7. | Ремонт моста через р.Волошка ( МО «Климовская»- д.Заволжье) | ИП Юрин В.И. | 40 110,0 |
| 8. | Ремонт моста через р.Волошка (МО «Мирный» д.Дор) | ИП Цуркан | 180 000,0 |
| 9. | Летнее содержание дорог (грейдирование районных дорог) | ОАО «Плесецкое дорожное управление», «Няндомский дорожный отдел» | 32 310,0 |
| 10. | Приобретение дорожных знаков – 38 шт. | ООО «Стандарт-Знак» г.Вологда | 31 160,0 |
| 11. | Проектирование светофорного объекта на пересечении пр.Октябрьский – ул.Советская | ООО «ДорМостПроект» | 99 000,0 |
|  |  | ИТОГО : | 4 270 526,75 |

Все работы выполнены и приняты Заказчиком. Сумма кредиторской задолженности 156 400 тыс.руб. ( по Договору с ИП Цуркан).

1. **Резервный фонд Губернатора Архангельской области**.

В 2014 году на основании обращений Главы района и Главы МО «Тавреньгское» из резервного фонда Губернатора были выделены средства на ремонт деревянного моста через реку Тавреньга, д. Коняшевская.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование  объекта | Подрядчик | Цена , согласно заключенного муниципального контракта, руб. | |
| 1. | ремонт деревянного моста через реку Тавреньга, д.Коняшевская. | ООО «Дороги Поважья» | 1 763 496 | |
| Средства резервного фонда | 1 613 496 |
| Районный бюджет | 150 000 |

1. **Содержание и ремонт автомобильных дорог в границах населенных пунктов.**

**( автомобильные дороги МО поселений).**

Дорожный фонд муниципальных образований поселений в 2014 году был сформирован из:

1.акцизов

2. субсидии из средств областного бюджета

3. субсидии из средств районного бюджета ( на зимнее содержание дорог)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование МО | «Дорожный фонд», **план 2014 г.** | | | | Поступило всего средств дорожного фонда | Выполнение, % | Остаток на 01.01.2015 г |
| ВСЕГО | акцизы | Субсидия ОБ | Субсидия из МБ на зимнее содержание |  |  |  |
| МО «Коношское» | 2 119,6 | 1809,6 | 0,0 | 310,0 | 1 745,5 | 82 | 159,871 |
| МО «Волошское» | 517,987 | 416,987 | 101,0 | 0,0 | 517,987 | 100 | - 53,498 |
| МО «Вохтомское» | 1 345,586 | 1 067,586 | 121,0 | 157,0 | 1 121,548 | 83 | 66 ,681 |
| МО «Ерцевское» | 1 227,0 | 965,0 | 151,0 | 111,0 | 1 017,190 | 83 | 4,852 |
| МО «Климовское» | 482,224 | 258,224 | 113,0 | 111,0 | 509,051 | 105 | 26,826 |
| МО «Мирный» | 695,069 | 383,469 | 112,6 | 199,0 | 705,773 | 101 | 115,59 |
| МО «Подюжское» | 1708,0 | 1 512,0 | 196,0 | 0,0 | 1 426,39 | 84 | 202,028 |
| МО «Тавреньгское» | 1 129,0 | 678,0 | 161,0 | 290,0 | 941,962 | 83 | 93,140 |
| ИТОГО по поселениям: | **9 224,468** | **7 090,868** | **955,6** | **1178,0** | **7 931,9** | **86** | **615,497** |

Муниципальные образования «Коношское», «Вохтомское», «Ерцевское», «Подюжское», «Тавреньгское» недополучили средств дорожного фонда в общей сумме 1,3 млн. руб.

* 1. **Содержание дорог в границах населенных пунктов поселений.**

В 2014 г. виды работ, объемы, сроки по ремонту, содержанию дорог определяются администрациями муниципальных образований поселений самостоятельно в лимитах дорожного фонда поселения.

В муниципальных образованиях поселений выполнялись следующие виды работ:

1.МО «Мирный» - летнее, зимнее содержание дорог; ямочный ремонт в п.Мирный ул.Дружбы – 50 м., ямочный ремонт п.Сосновка. ул.Молодежная – 800 м.

2.МО «Ерцевское» - отсыпка а\д на Поповку (кладбище) – 3 км., ямочный ремонт улиц п.Ерцево, восстановление мостов ул.Динамо, ул.Сельскохозяйственная.

3. МО «Вохтомское» - отсыпка дорог :

- п.Фоминский ул.Школьная, ул.Железнодорожная – 650 м;

-д.Осташевская – 1600 м;

- д.Малый-Пал – 850 м,

- Грехнев Пал – 1000 м,

-д.Кузнецовская – 1000 м,

- д.Куфтыревская – 500 м

- д.Ивакинская – 50 м

-д.Шестовская – 50

4.МО «Волошское»- замена дренажных мостов ул.Советская, ул.Апрельская – 4 шт. Очистка дренажных придорожных канав – 200 м.

5.МО «Тавреньгское» -

- ямочный ремонт д.Папинская – ул.Речная, ул.Первомайская, ул.Новая- 1100 м;

-д.Пономаревская – пер.Тепличный отсыпка – 300 м, ул.Колхозная – 500 м

- д.Погаринская отсыпка- 1000 м,

- д.Большая Гора- 1000 м.

- отсыпка д.Першинская, д.Бор, д.Кощеевская, д.Попчеевская, д.Гринево

6.МО «Климовское» - отсыпка дороги в д.Кивики – 350 м.

1. МО «Коношское» - работы выполнялись согласно плана, а именно восставновление поперечного профиля и ровности грунтовых дорог по улицам в п. Коноша, ямочный ремонт дорог с твердым покрытием, установка дорожных знаков, вырубка кустов. Устройство водопропускных труб, очистка водоотводных канав.
2. МО «Подюжское» - отсыпка и ремонт ул. Свободы, ул. Молодежная, ул.Зеленая, проезд Пролетарская-Зеленая, Спортивная (частично).