ИНФОРМАЦИЯ

к сессии Муниципального Совета

МО «Коношский муниципальный район» по вопросу:

«О строительстве и содержании дорог на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район»

На территории Коношского района, согласно утвержденных муниципальными образованиями перечней дорог общего пользования 337,479 км. дорог общего пользования местного значения, из них:

162,4 км автомобильные дороги общего пользования, находящиеся в                                                                                        собственности муниципального образования «Коношский муниципальный район»;

175,079 км. автомобильные дороги общего пользования, находящиеся в                                                                                        собственности  поселений.

В 2012 году из областного бюджета бюджету МО «Коношский муниципальный район» предоставлены следующие субсидии:

1. На софинансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая разработку проектной документации в размере

3 908 800,00  руб. - областная субсидия,

202 719,00 руб.- средства с бюджета муниципальных образований

Исполнение 2 648 804,98 руб.

Оставшаяся сумма (переход остатка на 2013г.) 1 253 836,02 руб. будет направлена поселениям в 2013 году.

Исполнение по средствам муниципальных образований (202 719,00)руб.- 100%

2. Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в размере      4 168 700,00 руб.

Софинансирование с местного бюджета не предусмотрено.

Исполнение 4 168 698,00 руб.

Исполнение в разрезе поселений:

МО «Коношское»

Ремонт асфальтобетонного покрытия  автомобильных дорог общего пользования (ул.Вокзальная, пер. Февральский, ул. Коллективизации, ул. Садовая), общая площадь покрытия 4548 м.кв.

Освоено 2 049 800,00 руб. (100%) субсидий;

МО «Подюжское»»

Ремонт асфальтового покрытия дорог общего пользования (ул. Попова, ул.Бетонная).

Общая площадь покрытия 1500 м.кв.

Освоено 1 317 000,00 руб. (100%) субсидий;

МО «Ерцевское»

Ямочный ремонт асфальтового покрытия дорог общего пользования (ул. Бочарова, Гагарина, Динамо, Заречная, Коммунальная, Лесозаводская, Советская, Владимирская, Северная), общая площадь ремонтных работ 7050м.кв.

Освоено 801 898,00 руб. субсидий.(100%)

3. Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в размере

4 410 443,90 руб. - областная субсидия (освоено 100%).

220 692,00 руб.- средства с бюджета муниципальных образований (освоено 100%)

Исполнение в разрезе поселений:

МО «Климовское» - отремонтированы подъезды к МКД в д. Ануфриево-2000 кв.м.,

Освоено 84 352,40 руб.(99,9%) субсидий, 4 220,00 руб. средства поселения.

МО «Коношское» - уложен асфальт на придомовых территориях- 11 домов,     1914м.кв;

-асфальтирование подъездов к дворовым территориям— 5домов, 2621,5 м.кв..

Освоено 2 243 800,00 руб. (100%) субсидий, 112 340,00 руб. средства поселения.

МО «Волошское» - отсыпка дворовых территорий 2-х домов песчано-гравийной смесью 574 м.кв.

Освоено: 198 300,00 руб. (100%) субсидий, 9 920,00 руб. средства поселения;

МО «Подюжское» - ремонт проездов к дворовым территориям – 2 дома, 1350 м.кв.

Освоено: 568 300,00 руб. (100%) субсидий, 28 500,00 средства поселения;

МО «Вохтомское» - ремонт проезда к дворовым территориям д. Шестовская, д.Куфтыревская – 2 дома, 700 м.кв.

Освоено: 181 500,00 руб. (100%) субсидий, 9 075,00 руб. средства поселения;

МО «Тавреньгское» - ремонт подъездов к дворовым территориям – 4 дома, 1500м.кв.

Освоено: 254 000,00 руб.  (100%) субсидий, 12 700,00 руб. средства поселения;

МО «Мирный» - ремонт подъезда к дворовым территориям (оканавливание, установка трубы), 1 дом, 500 м.кв.

Освоено: 147 829,50 руб. (99,8%) субсидий, 7 780,50 руб. средства поселения;

МО «Ерцевское» - ремонт дворовых территорий и проездов к ним -14 домов, 3800 м.кв

Освоено: 729 362,00 руб. (99,9%) субсидий, 36 500,00 руб. средства поселений.

План финансирования (субсидии) мероприятий на 2013 год

1.Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая разработку проектной документации.

Объем финансирования- 3 540,7 тыс. руб.

2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов.

Объем финансирования- 3 449,7 тыс. руб.

3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

Объем финансирования – 5012,4 тыс. руб.

Соглашения по субсидии с областью пока не подписаны, так как по ряду регионов не определены субсидии и есть возможность изменения Порядка финансирования.

В соответствии с заключенными соглашениями, полномочия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования районного значения, включая разработку проектной документации в 2013 году  переданы на обслуживание поселениям.

В целях эффективности использования финансовых средств, мероприятия по определение объемов работ и заключение муниципальных контрактов по капитальному ремонту дорог и дворовых территорий, будут проведены в весенне-летний период 2013 года.