ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Соглашению

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Технико-экономические показатели** | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Критерии конкурса | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|
| 1 | Размер расходов на модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Лицензирование деятельности полигона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Соглашению

**План мероприятий по модернизации и реконструкции объекта концессионного соглашения**

**на срок действия концессионного соглашения:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **Стоимость, руб.** | **Срок выполнения работ** | | | | | | | | | |
| **2021г.** | **2022г.** | **2023г.** | **2024г.** | **2025г.** | **2026г.** | **2027г.** | **2028г.** | **2029г.** | **2030г.** |
| Реконструкция забора (ограждения) высотой 3 метра протяженностью 1500 метров или обваловка с установкой ворот | 2 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрификация полигона с установкой трансформаторной подстанции и светильников (6 шт.) по периметру полигона | 2 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство щебеночной дороги протяженностью 440 метров шириной 4.5 метра на территории полигона | 944 372,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка видеонаблюдения | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планировка территории полигона с подсыпкой песчанно-гравийной (песчанной) смесью толщиной 0,5 метра, в том числе планировка и подсыпка песчанно-гравийной (песчанной) смесью толщиной 0,5 метра рабочей карты площадью 30000 метров в срок до октября 2022 года | 2 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение монтаж и пусконаладка автовесов ВТА-40-8-3-1 с бесфундаментными опорами | 850 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство дезинфекционной ванны | 150 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство закрытого пожарного водоёма объемом 100 кбм. | 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого на весь срок действия концессионного соглашения (на 10 лет)** | ***9 344 372,00*** | | | | | | | | | | |

**Лицензирование деятельности объекта концессионного соглашения – в срок до сентября 2022 года**