ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

комплексного развития транспортной инфраструктуры

муниципального образования  «Коношский муниципальный район»

Архангельской области

на период 2018 - 2035 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  ПОДПРОГРАММЫ № 1

« Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО «Климовское»   	тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Описание мероприятий | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего, тыс.руб. | 2018* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | Паспортизация и инвентаризация автомобильных дорог местного значения |  | Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения, Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения (в том числе гидротехнических сооружений, используемых для движения автомобильного транспорта), определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства | Местный бюджет (дорожный фонд) | 440,0 | 0,0 | 0,0 | 440,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования и искусственных сооружений на них, Работы по установке дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов, Строительство автостоянок около объектов обслуживания |  | Местный бюджет (дорожный фонд) | 4044,0 | 0,0 | 424,0 | 510,0 | 510,0 | 310,0 | 310,0 |  | 310,0 | 310,0 | 410,0 | 310,0 | 320,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Мероприятия по безопасности дорожного движения | Мероприятия по безопасности дорожного движения в т.ч. реконструкция, ремонт, устройство твёрдого покрытия дорог и тротуаров |  | Местный бюджет (дорожный фонд) | 5500,0 | 0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 800,0 | 800,0 |  | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего |  |  | Районный бюджет (дорожный фонд) | 9984,0 | 0,0 | 1124,0 | 1490,0 | 1370,0 | 1110,0 | 1110,0 |  | 1210,0 | 1210,0 | 410,0 | 310,0 | 320,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В 2018 гг. финансирование  объектов дорожного хозяйства предусмотрено в рамках МП « Развитие дорожной сети, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район».

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  ПОДПРОГРАММЫ № 2

« Комплексное развитие транспортной инфраструктуры  МО «Волошское»  на период 2018 - 2035 годы

тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | Описание мероприятия |  | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего, тыс. руб. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | паспортизация и инвентаризации автомобильных дорог местного значения | Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения |  | Местный бюджет (дорожный фонд) | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования и искусственных сооружений на них Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов, Строительство автостоянок около объектов обслуживания, |  | Местный бюджет (дорожный фонд) | 6200,0 | 0,0 | 900,0 | 880,0 | 640,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 300,0 | 300,0 | 250,0 | 210,0 | 210,0 | 200,0 | 250,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 3 | Мероприятия по безопасности дорожного движения | Мероприятия по безопасности дорожного движения в т.ч. реконструкция, ремонт, устройство твёрдого покрытия дорог и тротуаров |  | Местный бюджет (дорожный фонд) | 6700,0 | 0,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 500,0 | 500,0 | 400,0 | 400,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | Всего |  | Районный бюджет (дорожный фонд) |  | 13500,0 | 0,0 | 1450,0 | 1600,0 | 1350,0 | 1640,0 | 920,0 | 820,0 | 700,0 | 600,0 | 500,0 | 560,0 | 510,0 | 500,0 | 500,0 | 550,0 | 500,0 | 400,0 | 400,0 |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  ПОДПРОГРАММЫ № 3

« Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО «Подюжское»  на период 2018 - 2035 годы

тыс.руб.

| п/п | Наименование мероприятий | описание | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, тыс. руб. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | паспортизация и инвентаризации автомобильных дорог местного значения | Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения | Местный бюджет (дорожный фонд) | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Мероприятия по безопасности дорожного движения | Мероприятия по безопасности дорожного движения в т.ч. реконструкция, ремонт, устройство твёрдого покрытия дорог и тротуаров | Местный бюджет (дорожный фонд) | 7500,0 | 0,0 | 900,0 | 800,0 | 800,0 | 600,0 | 600,0 | 500,0 | 500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 200,0 | 200,0 |
| 3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования и искусственных сооружений на них, Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов, Строительство автостоянок около объектов обслуживания, Создание инфраструктуры автосервиса | Местный бюджет (дорожный фонд) | 7650,0 | 0,0 | 950,0 | 1000,0 | 850,0 | 650,0 | 420,0 | 920,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 370,0 | 320,0 | 220,0 | 200,0 | 250,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | Всего |  | Районный бюджет (дорожный фонд) | 15750,0 | 0,0 | 1850,0 | 2400,0 | 1650,0 | 1250,0 | 1020,0 | 1420,0 | 800,0 | 600,0 | 600,0 | 670,0 | 620,0 | 520,0 | 500,0 | 550,0 | 500,0 | 400,0 | 400,0 |

Примечание .  В 2018 гг. финансирование  объектов дорожного хозяйства предусмотрено в рамках МП « Развитие дорожной сети, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» на 2018 год.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  ПОДПРОГРАММЫ № 4

« Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО «Ерцевское» на период 2018 - 2035 годы

тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | описание | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, тыс. руб. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | паспортизация и инвентаризации автомобильных дорог местного значения | Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения | Местный бюджет (дорожный фонд) | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Мероприятия по безопасности дорожного движения | Мероприятия по безопасности дорожного движения в т.ч. реконструкция, ремонт, устройство твёрдого покрытия дорог и тротуаров | Местный бюджет (дорожный фонд) | 6500,0 | 0,0 | 700,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 400,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования и искусственных сооружений на них, Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов, Строительство автостоянок около объектов обслуживания, Создание инфраструктуры автосервиса | Местный бюджет (дорожный фонд) | 7784,0 | 0,0 | 1084,0 | 1000,0 | 850,0 | 650,0 | 420,0 | 920,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 370,0 | 320,0 | 220,0 | 200,0 | 250,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | Всего |  | Районный бюджет (дорожный фонд) | 14884,0 | 0,0 | 1784,0 | 2200,0 | 1450,0 | 1250,0 | 1020,0 | 1320,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 670,0 | 620,0 | 520,0 | 500,0 | 550,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |

Примечание .  В 2018 гг. финансирование  объектов дорожного хозяйства предусмотрено в рамках МП « Развитие дорожной сети, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» на 2018 год.