- УТВЕРЖДЕНА

- постановлением администрации

муниципального образования

«Коношский муниципальный район»

от 13 октября 2017 г. № 624

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

- «Развитие дорожной сети, повышение безопасности дорожного движения

- в муниципальном образовании

- «Коношский муниципальный район» на 2018 год

- пос. Коноша

- 2017

- П А С П О Р Т

- муниципальной программы

| Наименование программы | «Развитие дорожной сети, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» на 2018 год (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Дата утверждения программы | 13 октября 2017 года |
| Инициатор программы | Администрация МО «Коношский муниципальный район» |
| Разработчик программы | Отдел архитектуры, строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства администрации МО «Коношский муниципальный район» |
| Заказчик программы | Администрация МО «Коношский муниципальный район» |
| Цели и задачи программы | Целью Программы является реализация государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения и развития дорожной сети на территории МО «Коношский муниципальный район» в 2018году. Основные задачи Программы: 1. Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения. 2. Создание безопасного движения автотранспорта и пешеходов на дорогах общего пользования местного значения |
| Сроки реализации программы | 2018 год |
| Перечень основных мероприятий программы | 1. Содержание, капитальный ремонт, ремонт и обустройство автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, включая разработку проектной документации. 2. Инвентаризация и паспортизация дорог местного значения. 3. Зимнее содержание дорог. 4. Содержание дорог, мостов и мостовых сооружений в весенне-летний период. 5. Мероприятия, направленные на повышение обеспечения безопасности дорожного движения. 6. Ремонт дорог с единственным подрядчиком (необходимость выполнения работ в неотложных ситуациях на дорогах местного значения) |
| Исполнитель основных мероприятий программы | 1. Отдел архитектуры, строительства, ТЭК, ЖКХ администрации МО «Коношский муниципальный район». 2. Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам администрации МО «Коношский муниципальный район». 3. Управление экономики, инвестиций и развития инфраструктуры района администрации МО «Коношский муниципальный район» |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансирования – 11 823.0 тыс. рублей, в том числе: районный бюджет (дорожный фонд) – 11 823,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Улучшить состояние автомобильных дорог с твердым покрытием в п. Ерцево и в п. Подюга (ямочный ремонт с асфальтовым покрытием). 2. Улучшить состояние дорог с грунтовым покрытием на территории Коношского района. 3. Паспортизация дорог. 4. Создание условий для безопасного движения автотранспорта и пешеходов по дорогам общего пользования. 5. Создание условий для безопасного движения автотранспорта и пешеходов по мостам и мостовым сооружениям |
| Система организации контроля за исполнением программы | Администрация МО «Коношский муниципальный район» |

- 1. Общая характеристика сферы реализации Программы

- Программа разработана на основании Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
03 октября 2013 года № 864, постановления Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 «О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения»).

1.1. Описание проблемы, анализ причин сложившейся проблемной ситуации

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач современного общества.

Проблема аварийности на автомототранспорте за последние годы приобрела особую остроту в связи с возрастающей ежегодно диспропорцией между приростом количества автомототранспортных средств и низкими темпами развития, реконструкции улично-дорожной сети, применяемыми техническими средствами организации дорожного движения и увеличивающейся интенсивностью транспортных потоков.

Содержание автодорог не соответствует требованиям по безопасности дорожного движения, которые продолжают оставаться не обустроенными в полном объеме техническими средствами регулирования движения, удерживающими и направляющими устройствами, наружным освещением, тротуарами и другими средствами, обеспечивающими безопасность участников движения.

1.2. Обоснование приоритетности и актуальности мероприятий Программы

Процесс дорожного движения представляет собой определенную социальную систему, основой которой является человек, в том числе человек-пешеход, а особенно дети, которые более подвержены опасности, травматизму, не считая морального и экономического ущерба при дорожно-транспортных происшествиях .

На сегодняшний день техническое состояние средств регулирования дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения района находится в ненадлежащем виде.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимо продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их финансирование, в связи с чем необходима реализация комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения по:

урегулированию вопросов реализации организационно-правовых и организационно-технических функций в сфере организации движения транспортных средств и пешеходов;

приведению элементов дорожно-транспортной инфраструктуры района в соответствии нормативным требованиям в части безопасности дорожного движения.

На формирование сети автомобильных дорог местного значения оказывают влияние значительная площадь Коношского района, недостаточная степень ее освоенности и связанное с этим фактором неравномерное распределение проживания населения. На 01 января 2017 года протяженность дорог местного значения в сельских населенных пунктах и между населенными пунктами составляет 450,13 км, в т. ч. с твердым покрытием в общей протяженности дорог составляет 34,308 км, из них протяженность автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием составляет 18,8 км. В составе сети дорог общего пользования местного значения имеется 10 мостовых сооружений (некапитальных (деревянные). Все имеющиеся мосты не соответствуют современным требованиям по грузоподъемности, надежности, долговечности. На территории Коношского района есть населенные пункты, где отсутствует автотранспортная связь с сетью автомобильных дорог. На дороги местного значения отсутствуют технические паспорта.

2. Цели и задачи Программы

Основной целью настоящей Программы является развитие и сохранение дорожной сети для устойчивого социально-экономического развития Коношского района.

Задачами Программы являются:

1. Осуществление мероприятий по сохранению дорог местного значения и своевременного проведения восстановительных сезонных работ.

2. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий.

3. Организация общественной поддержки мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы будет проводиться в 2018 году, в один этап.

При реализации Программы планируется осуществление следующих первоочередных мероприятий:

ямочный ремонт дорог с асфальтовым покрытием;

паспортизация дорог;

содержание дорог местного значения в зимний и летний период;

ремонт дорог с грунтовым покрытием;

приобретение, установка и замена дорожных знаков.

4. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Объем финансирования Программы на 2018 год:

всего – 11 823,0 тыс. рублей, в т.ч. районный бюджет (средства дорожного фонда) – 11 823,0 тыс. рублей.

Координация Программы и текущий контроль за ходом ее реализации осуществляются отделом архитектуры, строительства, ТЭК, ЖКХ администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район».

5. Механизм реализации Программы

Ответственным исполнителем Программы является отдел архитектуры, строительства, ТЭК, ЖКХ, управление экономики, инвестиций и развития инфраструктуры района администрации МО «Коношский муниципальный район», финансовое управление администрации МО «Коношский муниципальный район».

Непосредственное исполнение мероприятий, указанных в Программе, определяется ответственными исполнителями.

В рамках передачи полномочий на уровень поселений Коношского района, на цели предусмотренные данными полномочиями, направляются в поселения межбюджетные трансферты из средств дорожного фонда. Распределение средств осуществляется на основании методики расчета и порядка предоставления и расходования межбюджетных трансфертов.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными Программой, разработчик Программы уточняет объемы финансирования за счет средств бюджетов всех уровней, а также перечень мероприятий для реализации Программы.

6. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит существенно улучшить состояние дорог местного значения, условия безопасности движения транспортных средств и пешеходов по дорогам общего пользования местного значения.

Степень достижения запланированных результатов Программы оценивается на основании сопоставления фактически выполненных мероприятий с их плановыми значениями.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

Ф

E = ------ x 100%, где:

П

E – эффективность реализации Программы (%);

Ф – фактически выполненные мероприятия;

П – плановые мероприятия.

Программа считается выполненной, если эффективность реализации Программы составляет 80 процентов и более.

Программа считается нуждающейся в доработке, если эффективность реализации Программы за отчетный период составит более 60, но менее
80 процентов.

Программа считается неэффективной и подлежащей прекращению, если в результате ее реализации показатель эффективности Программы составил менее
60 процентов.

___________________