- ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Тавреньгское»

Коношского муниципального района

Архангельской области на период 2017 – 2035 годов

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования

«Тавреньгское» Коношского муниципального района Архангельской области на период 2017 – 2035 годов

| № п/п | Наименование мероприятий (описание) | Источники финансирования | Финансовые затраты, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения | Районный бюджет (дорожный фонд) | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения (в том числе гидротехнических сооружений, используемых для движения автомобильного транспорта), определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства | Районный бюджет (дорожный фонд) | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов. | Районный бюджет (дорожный фонд) | 144 | 0 | 0 | 24 | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Мероприятия по безопасности дорожного движения в т.ч. реконструкция, ремонт, устройство твёрдого покрытия дорог и тротуаров | Районный бюджет (дорожный фонд) | 11900,0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Строительство автостоянок около объектов обслуживания | Районный бюджет (дорожный фонд) | 500 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Создание инфраструктуры автосервиса | Районный бюджет (дорожный фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования и искусственных сооружений на них | Районный бюджет (дорожный фонд) | 13600,0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего |  | Районный бюджет (дорожный фонд) | 26144,0 | 0 | 0 | 1524,0 | 1610,0 | 1610,0 | 21400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

__________________