УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

«Коношский муниципальный район»

от 19 октября 2018 г. № 636

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

муниципального образования «Коношский муниципальный район»

на 2019 год

пос. Коноша

2018

П А С П О Р Т

муниципальной программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Коношский муниципальный район» на 2019 год (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Дата утверждения программы | 19 октября 2018 года |
| Инициатор программы | Администрация МО «Коношский муниципальный район» |
| Разработчик программы | Отдел архитектуры, строительства, ТЭК, ЖКХ администрации МО «Коношский муниципальный район» |
| Заказчик программы | Администрация МО «Коношский муниципальный район», администрации поселений |
| Цели и задачи программы | Цели Программы: 1. Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилищном фонде. 2. Повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства. Задачи Программы: 1. Модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры. 2. Создание безопасной удобной и привлекательной среды в местах общего пользования и на муниципальной территории |
| Сроки реализации программы | 2019 год |
| Перечень основных мероприятий программы (перечень подпрограмм) | Подпрограмма № 1 «Развитие жилищного хозяйства». Подпрограмма № 2 «Поддержка коммунального хозяйства». Подпрограмма № 3 «Благоустройство» |
| Исполнитель основных мероприятий программы | Администрация МО «Коношский муниципальный район». Администрации поселений |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет 7 202,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 7 202,9 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - повышение эффективности, качества жилищно-коммунальных услуг; - надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения; - снижение доли потерь тепловой энергии, снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры; - выполнение капитального ремонта в многоквартирных домах в рамках региональной программы капитального ремонта |

I. Общая характеристика сферы реализации Программы

Программа разработана в соответствии с федеральными, региональными и муниципальными правовыми документами, отражающими проблемы и задачи развития жилищно-коммунального хозяйства.

Система мероприятий Программы составлена исходя из анализа состояния жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район». Программа направлена на реализацию задач в рамках: содержание и капитальный ремонт жилого сектора, оплата взносов по капитальному ремонту в Фонд капитального ремонта Архангельской области, за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности района, подготовка объектов ТЭК и ЖКХ к отопительному периоду 2019/2020 гг., мероприятия по содержанию мест захоронения, ликвидация несанкционированных свалок на территории Коношского района и прочие мероприятия по благоустройству территорий поселений.

Программа определяет комплекс мероприятий, способствующих повышению надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения способствующих режиму его устойчивого достаточного финансирования, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей, повышения качества жилищно-коммунальных услуг.

II. Цели и задачи Программы

Цели Программы:

1. Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилищном фонде.

2. Повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства.

Задачи Программы:

1. Модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры.

2. Создание безопасной удобной и привлекательной среды в местах общего пользования и на муниципальной территории.

III. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться в период с
01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

IV. Ресурсное обеспечение реализации Программы

- Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Коношский муниципальный район».

Общий объем финансирования Программы составляет 7 202,9 тыс. рублей, в том числе средства районного бюджета – 7 202 ,9 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 2.

V. Характеристика подпрограмм Программы

Для достижения целей Программы в её составе сформированы следующие подпрограммы:

Подпрограмма № 1 «Развитие жилищного хозяйства»;

Подпрограмма № 2 «Поддержка коммунального хозяйства»;

Подпрограмма № 3 «Благоустройство».

5.1. Подпрограмма № 1 «Развитие жилищного хозяйства»

П А С П О Р Т подпрограммы № 1

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма № 1 «Развитие жилищного хозяйства» (далее – подпрограмма № 1) |
| --- | --- |
| Дата утверждения подпрограммы | 19 октября 2018 года |
| Инициатор подпрограммы | Администрация МО «Коношский муниципальный район» |
| Разработчик подпрограммы | Отдел архитектуры, строительства, ТЭК, ЖКХ администрации МО «Коношский муниципальный район» |
| Заказчик подпрограммы | Администрация МО «Коношский муниципальный район», администрации поселений |
| Цели и задачи подпрограммы | Цели подпрограммы № 1: 1. Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилищном фонде. 2. Обеспечение планирования и проведения капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Коношского района. 3. Обеспечение сохранности жилищного фонда, приведение состояния многоквартирных домов в соответствии с требованиями нормативно-технических документов. 4. Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирного дома. Задачи подпрограммы № 1: 1. Исполнение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов находящихся в собственности МО «Коношский муниципальный район» 2. Ремонт крыши многоквартирных домов в пос. Сосновка и пос. Вандыш |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019 год |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | Мероприятия в области жилищного хозяйства. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда. |
| Исполнитель основных мероприятий подпрограммы | Администрация МО «Коношский муниципальный район». Администрации поселений |

| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования подпрограммы № 1 составляет 4 551,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 4 551,8 тыс. рублей |
| --- | --- |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1.Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирного дома. 2. Отсутствие задолженности по оплате взносов за капитальный ремонт МКД за 2019 год |
| Система организации контроля исполнения подпрограммы | Контроль хода исполнения подпрограммы № 1 осуществляют заказчики Программы |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации (далее – Жилищный кодекс) в целях планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах разработана и утверждена региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Реализация региональной программы должна обеспечить перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

В региональную программу включаются все многоквартирные дома, расположенные на территории Архангельской области, собственники которых обязаны в соответствии с положение Жилищного кодекса выбрать способ формирования фонда капитального ремонта.

Финансирование региональной программы осуществляется за счет средств собственников помещений многоквартирных домов, накапливаемых путем внесения обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт.

2. Цели и задачи подпрограммы № 1

Цели подпрограммы № 1:

1. Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилищном фонде.

2. Обеспечение планирования и проведения капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Коношского района.

3. Обеспечение сохранности жилищного фонда, приведение состояния многоквартирных домов в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

4. Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирного дома.

Задачи подпрограммы № 1:

1. Исполнение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов находящихся в собственности муниципального образования «Коношский муниципальный район».

2. Ремонт крыши многоквартирных домов в пос. Сосновка и в пос. Вандыш.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы № 1

Реализация мероприятий подпрограммы № 1 будет осуществляться в период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

5.2. Подпрограмма № 2 «Поддержка коммунального хозяйства»

П А С П О Р Т подпрограммы № 2

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма № 2 «Поддержка коммунального хозяйства» (далее – подпрограмма № 2) |
| --- | --- |
| Дата утверждения подпрограммы | 19 октября 2018 года |
| Инициатор подпрограммы | Администрация МО «Коношский муниципальный район» |
| Разработчик подпрограммы | Отдел архитектуры, строительства, ТЭК, ЖКХ администрации МО «Коношский муниципальный район» |
| Заказчик подпрограммы | Администрация МО «Коношский муниципальный район», администрации поселений |
| Цели и задачи подпрограммы | Цели подпрограммы № 2: 1. Обеспечение надежного и бесперебойного снабжения потребителей коммунальными услугами. 2. Обеспечение качественной питьевой водой населения. Задачи подпрограммы № 2: 1. Совершенствование управления коммунального комплекса Коношского муниципального района. 2. Развитие объектов коммунального комплекса Коношского муниципального района. 3. Создание безопасной удобной и привлекательной среды в местах общего пользования |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019 год |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | Мероприятия в области коммунального хозяйства. Подготовка объектов ТЭК и ЖКХ к отопительному периоду 2019/2020 гг. |
| Исполнитель основных мероприятий подпрограммы | Администрация МО «Коношский муниципальный район» |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования подпрограммы № 2 составляет 2084,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 2 084,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Предоставление качественных услуг населению, бесперебойное прохождение отопительного сезона 2019/2020 гг. |
| Система организации контроля исполнения подпрограммы | Контроль хода исполнения подпрограммы № 2 осуществляют заказчики Программы |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 2

В соответствии с Приказом Минэнерго Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному сезону» оценка готовности к отопительному сезону 2019/2020 гг. проводится в отношении ресурсоснабжающих организаций и объектов ЖКХ.

Основным условием, которое учитывается при оценке готовности, является выполнение предписаний Ростехнадзора.

Ввиду большой изношенности зданий, инжирной инфраструктуры объектов ЖКХ, устранение замечаний Ростехнадзора требует больших материальных затрат.

Программа определяет мероприятие способствующее повышению надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения способствующих режиму его устойчивого достаточного финансирования, а также обеспечивающих комфортные условия для проживания граждан.

2. Цели и задачи подпрограммы № 2

Цели подпрограммы № 2:

1. Обеспечение надежного и бесперебойного снабжения потребителей коммунальными услугами.

2. Обеспечение качественной питьевой водой населения.

Задачи подпрограммы № 2:

1. Совершенствование управления коммунального комплекса Коношского муниципального района.

2. Развитие объектов коммунального комплекса Коношского муниципального района.

3. Создание безопасной удобной и привлекательной среды в местах общего пользования.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы № 2

Реализация мероприятий подпрограммы № 2 будет осуществляться в период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

5.3. Подпрограмма № 3 «Благоустройство»

П А С П О Р Т подпрограммы № 3

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма № 3 «Благоустройство» (далее – подпрограмма № 3) |
| --- | --- |
| Дата утверждения подпрограммы | 19 октября 2018 года |
| Инициатор подпрограммы | Администрация МО «Коношский муниципальный район» |
| Разработчик подпрограммы | Отдел архитектуры, строительства, ТЭК, ЖКХ администрации МО «Коношский муниципальный район» |
| Заказчик подпрограммы | Администрация МО «Коношский муниципальный район» |
| Цели и задачи подпрограммы | Цели подпрограммы № 3: 1. Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан. 2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан при погребении умерших. 3. Улучшение санитарно-экологического состояния территории путем повышения эффективности управления процессом санитарной очисткой территорий от несанкционированных свалок. Задачи подпрограммы № 3: 1. Приведение территорий мест погребений в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм. 2. Ликвидация несанкционированных свалок на территории, устранение вредного влияния отходов на окружающую среду |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019 год |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | Организация и содержание мест захоронения. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
| Исполнитель основных мероприятий подпрограммы | Администрация МО «Коношский муниципальный район». Администрации поселений |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования подпрограммы № 3 составляет 567,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 567,1 тыс. рублей |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 3

На протяжении многих лет одной из острейших экологических проблем на территории Коношского района является проблема утилизации твердых бытовых отходов. Установлено, что основными причинами, оказывающими, влияние на загрязнение почв и подземных вод населенных территорий являются:

ненадлежащая организация вывоза бытовых отходов с территории частных домовладений;

возникновение стихийных свалок вокруг дачных участков и на обочинах дорог.

Отходы систематически неорганизованно выбрасываются на проезжие части, берега рек, оврагов, что способствует формированию стихийных свалок, ухудшающих санитарное состояние территории и условия жизнедеятельности населения, являясь прямым нарушением СанПиН 42.128-4690-88.

Рекультивация несанкционированных свалок требует значительных финансовых вложений и длительного периода времени для 100 % ликвидации свалок.

Места погребения являются социально-значимыми объектами похоронного назначения. Формирование подпрограммы обусловлено рядом причин, основной из которых является неудовлетворительное состояние мест погребения.

2. Цели и задачи подпрограммы № 3

Цели подпрограммы № 3:

1. Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан.

2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан при погребении умерших.

3. Улучшение санитарно экологического состояния территории путем повышения эффективности управления процессом санитарной очисткой территорий от несанкционированных свалок.

Задачи подпрограммы № 3:

1. Приведение территорий мест погребений в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм.

2. Ликвидация несанкционированных свалок на территории, устранение вредного влияния отходов на окружающую среду.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы № 3

Реализация мероприятий подпрограммы № 3 будет осуществляться в период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

VI. Ожидаемые результаты реализации по подпрограммам

Подпрограмма № 1 «Развитие жилищного хозяйства».

В результате реализации подпрограммы планируется исполнить обязательства по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и улучшить эксплуатационные характеристики общего имущества многоквартирных домов ввиду проведенных ремонтов крыш на доме пос. Вандыш, ул. Южная, д. 1 и пос. Сосновка, ул. Мира,
д. 10.

Подпрограмма № 2 «Поддержка коммунального хозяйства»:

Предоставление качественных услуг населению, бесперебойное прохождение отопительного сезона 2019/2020 гг.

Подпрограмма № 3 «Благоустройство»:

Приведение территории мест погребений в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм. Повышение комфортности посетителей мест погребений, в том числе в дни массового посещения.

Реализация подпрограммы позволит:

предотвратить загрязнение окружающей природной среды отходами;

обеспечить организованное складирование и захоронение бытовых и других отходов производства и потребления на свалке.

___________________