**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства**

**муниципального образования «Коношский муниципальный район»**

**на 2020 год»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование органа исполнительной власти МО «Коношский муниципальный район» | Администрация МО «Коношский муниципальный район» |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Коношский муниципальный район» на 2020 год» (далее – Программа) |
| Дата и номер постановления, которым утверждена программа | Постановление администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район»  от 28 октября 2019 г. № 655 |
| Наименование разработчика программы | Отдел архитектуры, строительства, ТЭК, ЖКХ администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район» |
| Цель Программы | 1. Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории муниципального образования.  2. Повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства |
| Задачи программы | 1. Модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры.  2. Обеспечение уплаты взносов за капитальный ремонт муниципального жилищного фонда.  3. Ремонт общего имущества МКД (муниципальная собственность) за счет средств бюджета.  4. Улучшение качества питьевой воды.  5. Создание мест (контейнерных площадок) для сбора ТКО, КГО ( в том числе раздельный сбор).  6.Ликвидация несанкционированных свалок, мероприятия по уборке территорий населенных пунктов в рамках двухмесячника по благоустройству.  7.Ликвидация (снос) разрушенных МКД, зданий, находящихся в муниципальной собственности и представляющих собой угрозу жизни для населения  8. Содержание кладбищ.  9. Модернизация уличного освещения |
| Сроки реализации программы | 2020 год |

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень основных  мероприятий программы  (подпрограммы) | Подпрограмма № 1 «Развитие жилищного хозяйства».  Подпрограмма № 2 «Поддержка коммунального хозяйства».  Подпрограмма № 3 «Благоустройство» |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования программы – средства местного бюджета МО «Коношский муниципальный район»  Общий объем финансирования – 11 511,9 тыс. рублей,  в т.ч. средства районного бюджета – 11 511,9 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов, запланированных к ремонту в 2020 году.  2. Отсутствие задолженности по оплате взносов за капитальный ремонт МКД за 2020 году.  3. Ремонт 150 м тепловых сетей в пос. Подюга.  4. Модернизация системы уличного освещения путем установки (замены) энергосберегающих осветительных приборов в количестве 120 шт.  5. Актуализированные схемы тепло-водоснабжения муниципальных образований сельских поселений.  6. Формирование ЗУ под объектами ЖКХ.  7. Изготовление технических планов (кадастровых) паспортов на МКД.  8. Разработка документации на обустройство станцией водоподготовки водозабора в дер. Пономаревская,  9. Отремонтированные колодцы в количестве – 7 шт.  10. Устройство контейнерных площадок не менее 20.  11. Обеспечение контейнерами в количестве 60 шт.  12. Снос домов ( в количестве 3) |

**I. Общая характеристика сферы реализации Программы**

Наличие проблем в жилищно-коммунальном комплексе Коношского муниципального района обусловлено высокой степенью физического и морального износа основных фондов, средств и методов производства. Техническое состояние жилищно-коммунальной инфраструктуры характеризуется большими потерями энергоносителей.

Программа позволит поддержать систему коммунальной инфраструктуры и объектов жилищно-коммунального хозяйства, в т.ч. объектов водо-теплоснабжения, водоотведения, жилищного фонда, в работоспособном состоянии и провести некоторую модернизацию объектов ЖКХ и подключенных инженерных систем в целях повышения повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования, снижения необоснованных затрат.

Программа разработана для гарантированного покрытия потребности в энергоносителях и воде для обеспечения эффективного, качественного и надлежащего снабжения жилищно-коммунальными ресурсами с минимальными издержками за весь цикл жизни систем жизнеобеспечения, а также в целях повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования за счет предоставления возможности оперативного подключения новых объектов к коммунальным системам.

Программа разработана в соответствии с федеральными, региональными и муниципальными правовыми документами, отражающими проблемы и задачи развития жилищно-коммунального хозяйства.

Система мероприятий Программы составлена исходя из анализа состояния жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район». Программа направлена на реализацию задач в рамках: по ремонту жилого сектора, оплата взносов по капитальному ремонту в Фонд капитального ремонта Архангельской области, за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности района, подготовка объектов ТЭК и ЖКХ к отопительному периоду 2020/2021 гг., мероприятия по содержанию мест захоронения, ликвидация несанкционированных свалок на территории Коношского района, организации работы в сфере с обращения с твердыми коммунальными отходами, модернизации систем уличного освещения и прочие мероприятия по благоустройству территорий поселений, а также мероприятия по ликвидации разрушенных строений (здания, МКД, находящиеся в муниципальной собственности).

Программа определяет комплекс мероприятий, способствующих повышению надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения способствующих режиму его устойчивого достаточного финансирования, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей, повышения качества жизни и качественные предоставления жилищно-коммунальных услуг.

**II. Цели и задачи Программы**

Цели Программы:

1. Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории муниципального образования.

2. Повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства.

Задачи Программы:

1. Модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры.

2.Обеспечение уплаты взносов за капитальный ремонт муниципального жилищного фонда.

3. Ремонт общего имущества МКД (муниципальная собственность) за счет средств бюджета.

4. Улучшение качества питьевой воды.

5. Создание мест (контейнерных площадок) для сбора ТКО, КГО (в том числе раздельный сбор).

6. Ликвидация несанкционированных свалок, мероприятия по уборке территорий населенных пунктов в рамках двухмесячника по благоустройству.

7. Ликвидация (снос) разрушенных МКД, зданий, находящихся в муниципальной собственности и вызывающих угрозу для населения.

8. Содержание кладбищ.

9. Модернизация уличного освещения.

Мероприятия муниципальной программы будут реализованы в рамках подпрограмм:

Подпрограмма № 1 «Развитие жилищного хозяйства»;

Подпрограмма № 2 «Поддержка коммунального хозяйства»;

Подпрограмма № 3 «Благоустройство».

**III. Сроки и этапы реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться в период с  
01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.

**IV. Ресурсное обеспечение реализации Программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Коношский муниципальный район».

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 11 511,9 тыс. рублей, в том числе:

средства районного бюджета – 11 511,9 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 2.

**V. Характеристика подпрограмм Программы**

Для достижения целей Программы в её составе сформированы следующие подпрограммы:

Подпрограмма № 1 «Развитие жилищного хозяйства»;

Подпрограмма № 2 «Поддержка коммунального хозяйства»;

Подпрограмма № 3 «Благоустройство».

**5.1. Подпрограмма № 1 «Развитие жилищного хозяйства»**

**П А С П О Р Т**

**подпрограммы № 1 «Развитие жилищного хозяйства»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование органа исполнительной власти МО «Коношский муниципальный район» | Администрация МО «Коношский муниципальный район» |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма № 1 «Развитие жилищного хозяйства» |
| Дата и номер постановления, которым утверждена подпрограмма | Постановление администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район»  от 28 октября 2019 г. № 655 |
| Наименование разработчика подпрограммы | Отдел архитектуры, строительства, ТЭК, ЖКХ администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район» |
| Цель Подпрограммы | 1. Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилищном фонде.  2. Обеспечение сохранности жилищного фонда, приведение состояния многоквартирных домов в соответствии.  с требованиями нормативно-технических документов.  3.Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирного дома |
| Задачи подпрограммы | 1.Исполнение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов находящихся в собственности МО «Коношский муниципальный район».  2.Ремонт МКД |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 год |
| Перечень основных  мероприятий подпрограммы | 1. Мероприятия в области жилищного хозяйства  2. Ремонт муниципального жилищного фонда |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы № 1 составляет 5 906,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 5 906,1 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов, запланированных к ремонту в 2020 году.  2. Отсутствие задолженности по оплате взносов за капитальный ремонт МКД за 2020 год. |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1**

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации (далее – Жилищный кодекс) в целях планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах разработана и утверждена региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Реализация региональной программы должна обеспечить перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

В региональную программу включаются все многоквартирные дома, расположенные на территории Архангельской области, собственники которых обязаны в соответствии с положение Жилищного кодекса выбрать способ формирования фонда капитального ремонта.

Финансирование региональной программы осуществляется за счет средств собственников помещений многоквартирных домов, накапливаемых путем внесения обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт.

В рамках подпрограммы также предусмотрены работы по ремонту крыши и дымовых труб в пос. Ерцево ул. Южная д. 23; ремонт кровли, фундамента в пос. Мелентьевский ул. Центральная д.3.

**2. Цели и задачи подпрограммы № 1**

Цели подпрограммы № 1:

1. Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилищном фонде.

Задачи подпрограммы № 1:

1. Исполнение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов находящихся в собственности муниципального образования «Коношский муниципальный район».

2. Обеспечение планирования и проведения ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Коношского района.

3. Обеспечение сохранности жилищного фонда, приведение состояния многоквартирных домов в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

4. Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирного дома.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить ремонт многоквартирных жилых домов на территории района в т.ч. силами Фонда капитального ремонта Архангельской области, при обеспечении уплаты взносов за муниципальный жилищный фонд.

**3. Сроки и этапы реализации подпрограммы № 1**

Реализация мероприятий подпрограммы № 1 будет осуществляться в период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.

**4. Основные мероприятия подпрограммы № 1.**

Мероприятия подпрограммы № 1 (Приложение № 3) включают в себя:

1. Мероприятия в области жилищного хозяйства: уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов находящихся в собственности муниципального образования «Коношский муниципальный район»,

2. Ремонт муниципального жилищного фонда : ремонт крыши и печных труб в пос. Ерцево ул. Южная д. 23; ремонт крыши и фундамента в пос. Мелентьевский ул. Центральная д. 3.

**5.2. Подпрограмма № 2 «Поддержка коммунального хозяйства»**

**П А С П О Р Т**

**подпрограммы № 2 «Поддержка коммунального хозяйства»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование органа исполнительной власти МО «Коношский муниципальный район» | Администрация МО «Коношский муниципальный район» |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма № 2 «Поддержка коммунального хозяйства» |
| Дата и номер постановления, которым утверждена подпрограмма | Постановление администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район»  от 28 октября 2019 г. № 655 |
| Наименование разработчика подпрограммы | Отдел архитектуры, строительства, ТЭК, ЖКХ администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район» |
| Цель Подпрограммы | Обеспечение надежного и бесперебойного снабжения потребителей коммунальными услугами. |
| Задачи подпрограммы | 1. Совершенствование управления коммунального комплекса Коношского муниципального района |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 год |
| Перечень основных  мероприятий подпрограммы | 1. Мероприятия в области коммунального хозяйства.  2. Подготовка объектов к ОЗП 2020-2021 годов |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы № 2 составляет 1 165,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 1 165,7 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - ремонт 150 м тепловых сетей в пос. Подюга,  - актуализированные схемы тепло-, водоснабжения муниципальных образований сельских поселений;  - формирование ЗУ под объектами ЖКХ;  - изготовление технических планов (кадастровых) паспортов на МКД;  - наличие разработанной документации по обустройству водозаборов станцией водоподготовки МО «Тавреньгское»;  - ремонт 7 (семи) колодцев |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 2**

1. В соответствии с Приказом Минэнерго Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному сезону» оценка готовности к отопительному сезону 2020 – 2021 гг. проводится в отношении ресурсоснабжающих организаций и объектов ЖКХ.

Основным условием, которое учитывается при оценке готовности, является выполнение предписаний Ростехнадзора. Ввиду большой изношенности зданий, инжерной инфраструктуры объектов ЖКХ, устранение замечаний Ростехнадзора требует больших материальных затрат.

Программа определяет мероприятие способствующее повышению надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения способствующих режиму его устойчивого достаточного финансирования, а также обеспечивающих комфортные условия для проживания граждан.

2. На основании Постановление Правительства Российской Федерации  
 от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями), а также Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года   
№ 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» и других действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, должна проводиться обязательная ежегодная разработка, утверждение и актуализация схем тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения всех населенных пунктов, в отношении следующих данных:

Схемы теплоснабжения:

1) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

2) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

3) техническое перевооружение источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и проектной документации;

4) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

Схемы водоснабжения и водоотведения должны содержать:

1) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

2) прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод;

3) зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения, водоотведения;

4) карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения, водоотведения;

5) границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения;

6) перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации;

7) сведения о выводе объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения из эксплуатации.

3. В рамках подпрограммы планируется реализация мероприятий формирование ЗУ под объектами ЖКХ, с целью дальнейшей передачи концессионеру. Изготовление технических планов (кадастровых) паспортов на муниципальные многоквартирные жилые дома.

4. Реализация мероприятий подпрограммы разработана в соответствии с региональной программой «Чистая вода» (2019 – 2024 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 30 июля 2019 года   
№ 403-пп.

Обеспечение населения Коношского района качественной питьевой водой – предмет особого внимания общественности, органов власти, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области. Необходимость решения указанной проблемы обусловлена ухудшением санитарно-гигиенических показателей воды, что несет потенциальную угрозу здоровью населения, способствует обострению социальной напряженности.

Главные проблемы в обеспечении населения качественной питьевой водой связаны с тем, что подземные воды некоторых территорий имеют природное повышенное содержание железа, жесткости, общей минерализации, а также по санитарно-химическим и органолептическим показателям (цветность, окисляемость, и др.). При этом на водопроводах отсутствуют станции очистки и требуется техническое усовершенствование. На начало 2019 года в Коношском районе признаны не соответствующими санитарным правилам системы централизованного питьевого водоснабжения из-за неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению в МО «Коношское», МО «Ерцевское», МО «Подюжское», МО «Тавреньгское».

Для улучшения показателей качества подаваемой населению питьевой воды необходимо финансирование мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения, в том числе по модернизации путем установки современного оборудования по очистке питьевой воды и замене изношенных металлических, чугунных и асбестоцементных трубопроводов.

Приоритетным направлением подпрограммы является обеспечение населения качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в связи с чем в рамках подпрограммы на 2020 год планируется разработка документации по обустройству водозабора станцией водоподготовки в д. Пономаревская МО «Тавреньгское» (мероприятие вошло в региональную программу «Чистая вода» 2019 – 2024 гг. на 2020 г.)

5. В рамках подпрограммы предусматривается ремонт колодцев на территориях МО «Вохтомское», МО «Подюжское», МО «Ерцевское»,   
МО «Тавреньгское» в количестве 7 (семи) штук.

**2. Цели и задачи подпрограммы № 2**

Цели подпрограммы № 2:

1. Обеспечение надежного и бесперебойного снабжения потребителей коммунальными услугами.

Задачи подпрограммы № 2:

1. Совершенствование управления коммунального комплекса Коношского муниципального района.

2. Развитие объектов коммунального комплекса Коношского муниципального района.

3. Обеспечение бесперебойной работы объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйства

4. Повышение качества питьевой воды для населения Коношского района

Реализация данной подпрограммы должна улучшить характеристики систем коммунальной инженерной инфраструктуры на территории сельских поселений, создать для жителей поселения более комфортные и безопасные условий проживания.

**3. Сроки и этапы реализации подпрограммы № 2**

Реализация мероприятий подпрограммы № 2 будет осуществляться в период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.

**4. Основные мероприятия подпрограммы № 2.**

Мероприятия подпрограммы № 2 (Приложение № 4) включают в себя:

1. Мероприятия в области коммунального хозяйства: актуализация схем тепло-, водоснабжения сельских поселений; формирование ЗУ под объектами ЖКХ (5 объектов), изготовление технических планов (кадастровых) паспортов на МКД (5 МКД), разработка документации по обустройство водозаборов станцией водоподготовки МО «Тавреньгское».

- ремонт 7 колодцев на территории МО «Вохтомское», МО «Подюжское», МО «Ерцевское», МО «Тавреньгское». Проведение ремонтных работ обеспечат безопасный забор воды из общественных колодцев, которыми пользуются более 300 человек

2. Подготовка к ОЗП 2020 – 2021 гг.: Ремонт тепловых сетей 150 м   
в.пос. Подюга, ул. Советская, 20.

**5.3. Подпрограмма № 3 «Благоустройство»**

**П А С П О Р Т**

**подпрограммы № 3 «Благоустройство»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование органа исполнительной власти МО «Коношский муниципальный район» | Администрация МО «Коношский муниципальный район» |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма № 3 «Благоустройство» |
| Дата и номер постановления, которым утверждена программа | Постановление администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район»  от 28 октября 2019 г. № 655 |
| Разработчик подпрограммы | Отдел архитектуры, строительства, ТЭК, ЖКХ администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район» |
| Цель Подпрограммы | 1. Создание комфортных условий проживания граждан |
| Задачи подпрограммы | 1. Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан.  2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан при погребении умерших.  3. Улучшение санитарно экологического состояния территории путем повышения эффективности управления процессом санитарной очисткой территорий от несанкционированных свалок.  4. Организация мест для сбора ТКО.  5. Модернизация системы уличного освещения |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 год |

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень основных  мероприятий подпрограммы | 1. Организация и содержание мест захоронений.  2. Прочие мероприятия по обращению с ТКО .  3. Модернизация уличного освещения |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования подпрограммы № 3 составляет 4440,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 4440,1 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Очистка территорий сельских поселений в рамках двухмесячника.  2. Устройство контейнерных площадок (40 шт.).  3. Приобретение контейнеров (60 шт.).  4. Снос домов (в количестве 3).  5. Повышение уровня освещенности путем приобретения 120 светильников |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 3**

На протяжении многих лет одной из острейших экологических проблем на территории Коношского района является проблема утилизации твердых бытовых отходов. Установлено, что основными причинами, оказывающими, влияние на загрязнение почв и подземных вод населенных территорий являются:

ненадлежащая организация вывоза бытовых отходов с территории частных домовладений;

возникновение стихийных свалок вокруг дачных участков и на обочинах дорог.

Отходы систематически неорганизованно выбрасываются на проезжие части, берега рек, оврагов, что способствует формированию стихийных свалок, ухудшающих санитарное состояние территории и условия жизнедеятельности населения, являясь прямым нарушением СанПиН 42.128-4690-88.

Рекультивация несанкционированных свалок требует значительных финансовых вложений и длительного периода времени для 100 процентов ликвидации свалок. В настоящее время централизованный вывоз ТКО с территорий сельских поселений не организован. В связи с чем, в 2020 году, планируется устройство контейнерных площадок на территории сельских поселений МО «Подюжское» и МО «Волошское» и приобретение контейнеров для сбора ТКО.

Места погребения являются социально-значимыми объектами похоронного назначения. Формирование подпрограммы обусловлено рядом причин, основной из которых является неудовлетворительное состояние мест погребения. Требуется выполнение работ по восстановлению ограждений, спилу сухих деревьев, подсыпке подъездов и проходов, устройство мест для сбора мусора.

Во избежание аварийных ситуаций по обрушению, поджогу ветхих, разрушенных домов в рамках подпрограммы планируется снос 3 (трех) домов: пос. Ерцево ул. Гагарина д. 7 и пос. Волошка ул. Советская д. 27, пос. Мелентьевский.

2.  Система жизнеобеспечения современного поселения состоит из многих взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения функции. Одной из таких подсистем является улично-дорожное освещение поселения. Как правило, жителю важно, чтоб зона его конкретного обитания была обеспечена нормальными условиями для проживания и безопасности. Непрерывный рост затрат на энергоносители повышает необходимость проведения эффективных мероприятий по реконструкции уличного освещения, позволяющих значительно сокращать издержки при эксплуатации сетей улично-дорожного освещения и обеспечивать энергосбережение в экономично-эффективном режиме. Применение энергосберегающего оборудования принесет значительный экономический эффект.

Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры. Восстановление улично-дорожного освещения, замена на основных улицах сельских поселений  светильников позволит повысить безопасность дорожного движения.

Эффективная эксплуатация осветительного оборудования позволит снизить бюджетные расходы за счет экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов, повысить надежность и долговечность работы сетей, улучшить условия проживания граждан. В рамках подпрограммы планируется приобрести не менее 120 энергосберегающих ламп уличного освещения, которые будут распределены по сельским поселениям района.

**2. Цели и задачи подпрограммы № 3**

Цели подпрограммы:

1. Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан.

Задачи подпрограммы:

1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан при погребении умерших, приведение территорий мест погребений в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм.

2. Улучшение санитарно экологического состояния территории путем повышения эффективности управления процессом санитарной очисткой территорий от несанкционированных свалок.

3. Ликвидация несанкционированных свалок на территории, устранение вредного влияния отходов на окружающую среду.

4. Организация мест для сбора ТКО.

5. Очистка территорий от разрушенных домов (ветхих).

6. Повышение уровня освещенности, путем использования энергоэффективных осветительных приборов.

**3. Сроки и этапы реализации подпрограммы № 3**

Реализация мероприятий подпрограммы № 3 будет осуществляться в период

с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.

**4. Основные мероприятия подпрограммы № 3**

1. Очистка территорий сельских поселений в рамках двухмесячника.

2. Содержание мест захоронений, находящихся в муниципальной собственности.

3. Устройство контейнерных площадок 40 шт.

4. Обеспечение контейнерами в количестве 60 шт.

5. Снос домов, в количестве 3.

6. Модернизация уличного освещения: приобретение энергосберегающих светильников уличного освещения, не менее 120 шт.

**5.4. Ожидаемые результаты реализации по подпрограммам**

Подпрограмма № 1 «Развитие жилищного хозяйства».

В результате реализации подпрограммы планируется исполнить обязательства по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и улучшить эксплуатационные характеристики общего имущества многоквартирных домов путем проведения ремонтов крыши и печных труб в пос. Ерцево ул. Южная д.23; ремонт крыши и фундамента в пос. Мелентьевский ул. Центральная д.3.

Подпрограмма № 2«Поддержка коммунального хозяйства»:

В результате реализации подпрограммы должны достичь целевых показателей по:

Предоставлению качественных услуг населению, бесперебойное прохождение отопительного сезона 2020/2021 гг., ввиду подготовки к ОЗП путем проведения ремонтных работ в т.ч. ремонт тепловых сетей 150 м в пос. Подюга,   
ул. Советская, 20, актуализировать схемы тепло-, водоснабжения сельских поселений, провести инвентаризацию объектов коммунального хозяйства с проведением работ по формированию земельных участков под объектами ЖКХ и муниципальным жилищным фондом.

В рамках подпрограммы проведенные ремонты по объектам водоснабжения (общественные колодцы) улучшат качество услуги по водоснабжению, снимут социальную напряженность в населенных пунктах. Мероприятия по разработке ПСД, позволят получить финансирование из средств областного и федерального бюджетов на устройство водоподготовки в дер. Пономаревская МО «Тавреньгское».

Подпрограмма № 3 «Благоустройство»:

Приведение территории мест погребений в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм. Повышение комфортности посетителей мест погребений, в том числе в дни массового посещения.

Реализация подпрограммы позволит:

предотвратить загрязнение окружающей природной среды отходами в рамках организации контейнерных площадок и приобретение контейнеров; снос ветхих (разрушенных, поврежденных) многоквартирных домов позволит предотвратить угрозу жизни гражданам и улучшить эстетический вид населенных пунктов. Приобретение энергосберегающих светильников уличного освещения в количестве не менее 120 шт. позволит улучшить освещение дорог (улиц) в населенных пунктах сельских поселений, снизить затраты на освещение.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_