УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

«Коношский муниципальный район»

от 09 октября 2019 г. № 615

**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы «Строительство на территории**

**муниципального образования «Коношский муниципальный район»**

**в 2020 году»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование органа исполнительной власти МО «Коношский муниципальный район» | Администрация МО «Коношский муниципальный район» |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Строительство на территории МО «Коношский муниципальный район» в 2020 году» |
| Дата и номер постановления, которым утверждена программа | от 09 октября 2019 г. № 615 |
| Наименование разработчика программы | Отдел архитектуры, строительства, ТЭК, ЖКХ администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район» |
| Цель Программы | развитие строительств на территории Коношского района;  повышение уровня жизни населения. |
| Задачи программы | - создание новых учебных мест в образовательных учреждениях;  -развитие сети спортивных объектов и повышение их доступности всем слоям населения;  - развитие жилищного строительства путем расселения жилищного фонда признанного аварийным (устойчивое сокращение непригодного для проживания жилья);  - увеличение ввода жилья в сельской местности путем улучшение жилищных условий граждан за счет государственной поддержки населения, проживающего в сельской местности. |
| Сроки реализации программы | 2020 год |

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень основных  мероприятий программы (подпрограмм) | **Подпрограмма № 1 «Строительство объектов образования»:**  1. Начало строительства школы на 440 мест в  пос. Коноша;  2. Разработка ПСД детского сада на 120 мест в  пос. Ерцево.  **Подпрограмма № 2 «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса»**  1. Строительство ФОК.  **Подпрограмма № 3 « Жилищное строительство»**  1. Оформление документации.  **Подпрограмма № 4 «Устойчивое развитие сельских территорий»**  1. Обеспечение устойчивого развития сельских территорий. |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования программы – средства местного бюджета МО «Коношский муниципальный район»:  Общий объем финансирования – 4865,0  средства районного бюджета – 3 000,0 тыс. рублей.,  внебюджетные источники – 1865,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Начало строительства Лесозаводской СОШ;  Разработка ПСД детский сад на 120 мест пос. Ерцево;  Строительство ФОКа в пос. Коноша;  Подготовка документации по программе переселение граждан из аварийного жилищного фонда;  Обеспечение социальных выплат гражданам, проживающим в сельской местности. |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.**

Для динамичного экономического развития муниципального образования «Коношский муниципальный район», развития жилищной застройки как в районном центре и развития сельских территорий, улучшение демографической ситуации, требует развития и социальной инфраструктуры.

В ряде муниципальных образований обозначилась проблема в ветхости зданий общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, обучении детей в две смены, отсутствие на территориях универсальных спортивных залов.

Одним из приоритетных направлений деятельности администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район» является реализация мероприятий по обеспечению современными условиями доступности образования, ликвидация второй смены и расширению охвата детей дошкольным образованием, развитие спорта.

1. Для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества, требуется совершенствование условий и организации обучения. Эта потребность диктуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами. В настоящее время ряд школ не соответствует новым требования – муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лесозаводская средняя школа». Школа расположена в двух зданиях, одно из которых в деревянном исполнении имеет сверхнормативный износ. Конструктивная часть зданий не способна обеспечить безопасную эксплуатацию объекта. Отсутствуют канализационные сети, не оборудовано спортивное ядро, нет всех видов благоустройства.

Обучение в школе осуществляется в две смены. Для повышения доступности и качества общего образования должны быть обеспечены возможность всех видов учебной деятельности в одну смену. Позволит повысить доступность школьного образования второй половины дня, а именно, обязательной внеурочной деятельности в рамках образовательного процесса, дополнительному обучению физкультуре и спорту, посещению кружков и секций.

Строительство здания новой школы на 440 мест в пос. Коноша сократит расходы на содержание зданий из районного бюджета и расходы на реализацию основных общеобразовательных программ из областного бюджета, расширит возможности образовательного процесса.

Для строительства школы в пос. Коноша, выбран земельный участок (состоящий из двух : для строительства здания школы, спортивное ядро), примыкающий к существующему зданию школы. Выполнены проектные работы по привязке типового проекта. Проводятся работы по устранению замечаний по проведению государственной экспертизы проекта.

2. На территории Коношского района существует проблема обеспечения местами детей в дошкольные образовательные учреждения. Особое внимание требует ситуация в муниципальном образовании «Ерцевское», вызванная ветхостью существующих зданий дошкольного учреждения.

Детский сад «Звездочка» расположен в двух деревянных корпусах, которые имеют сверхнормативный износ, не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к организации учебно-воспитательного процесса. Конструктивная часть зданий не способна обеспечить безопасную эксплуатацию объекта.

В пос. Ерцево зарезервирован земельный участок по ул. Бочарова для строительства нового здания детского сада на 120 мест. Планируются работы по привязке типового проекта (из Федерального реестра типовой документации), получение технических условий, формирование земельного участка.

При реализации муниципальной программы будут достигнуты показатели, установленные федеральными законами Российской Федерации, а именно ликвидация зданий образовательных учреждений, не отвечающих требованиям санитарно-эпидемиологических требований, пожарных норм, ликвидация второй смены обучения в школах, создание новых образовательных мест в дошкольном образование.

3. Одной из целей разработки Программы является обеспечение возможности жителям Коношского района систематически заниматься разообразными видами спорта, проводить массовые культурные мероприятия с привлечением спортсменов с других районов и области, а также с других регионов.

Уровень и динамика развития физической культуры и спорта не соответствуют общим требованиям. При этом расходы на занятия граждан физической культурой и спортом являются экономически эффективным вложением в улучшение качества жизни населения Коношского района. На территории Коношского района расположено 33 спортивных сооружения, из них   
21 сооружение (спортивный или тренажерный залы) расположены на базе образовательных учреждений. Многие спортивные объекты находятся в приспособленных для занятий спортом помещениях.

В сфере физической культуры и спорта Коношского района существует много проблемных вопросов, один из которых – ухудшение здоровья, физического развития населения района, допризывной подготовки молодежи. Поэтому необходимо создать условия для занятий массовой физической культурой и спортом в Коношском районе, в том числе для детей, молодежи, взрослого населения, ветеранов и для людей с ограниченными возможностями.

Необходимо создать современную инфраструктуру для развития массовых видов спорта, таких как : игровые виды спорта, силовые виды спорта, различные виды единоборств, с целью поддержания физической формы.

Оценив, сложившуюся ситуацию в районе, принято решение о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Коноша. В обязательном порядке на вновь вводимых в эксплуатацию спортивных объектах должны быть предусмотрены возможности для их использования лицами с ограниченными физическими возможностями.

Также в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=7F933CEC4607B35D15C39B42DB13F4F9ECBC226014ACFC402FD92FC2EAj1i4N) от 4 декабря 2007 года   
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий возможно только на спортивных объектах, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта. Для включения объекта спорта во Всероссийский реестр проводится его сертификация.

Выполнение мероприятия по строительству ФОКа обеспечит развитие спорта в Коношском районе, повысит уровень обеспеченности социальными объектами территории, благоприятно влияющими на уровень жизни и занятость населения.

4. Приоритетным направлением строительной отрасли на территории муниципального образования является жилищное строительство.

**Динамика ввода в эксплуатацию жилья**

**в муниципального образования «Коношский муниципальный район»   
за 2003 – 2017 годы**

**Структура ввода жилья на территории**

**муниципального образования «Коношский муниципальный район»**

*Таблица 1*

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ввод в действие жилья всего | м². общей площади | 9630,2 | 5608,7 | 11017,2 | 12904,2 | 20708,5 | 28323 |
| Ввод в действие многоэтажных домов | кв.м. | 6230,5 | 950,5 | 6952,1 | 8125,4 | 16643,7 | 25243 |
| Ввод в действие жилых домов, построенных индивидуальными застройщиками | ед. | 42 | 54 | 49 | 55 | 40 | 33 |
| Ввод в действие жилых домов, построенных индивидуальными застройщиками | м². общей площади | 3399,7 | 4658,2 | 4065,1 | 4778,8 | 5064,8 | 3080 |

4.1. Развитие жилищного строительства на территории Коношского района, как видно из приведенных данных, осуществляется за счет строительства МКД. Строительство многоквартирного жилья осуществляется в рамках реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 2019 – 2025 годы».

Проблема аварийного жилищного фонда – источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье граждан и на демографию, зачастую понижают социальный статус гражданина, не дают возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем, существующих как в Коношском районе так и в Архангельской области в целом.

Успешная реализация мероприятий подпрограммы позволит увеличить строительство жилья в том числе в сельской местности, обеспечит сокращение аварийного жилищного фонда, повысит уровень комфорта для проживания граждан района.

4.2. Важным направлением в сфере жилищного строительства является поддержка молодых семей и граждан проживающих в сельской местности. Ввиду низкого уровня комфорта в сельской местности наблюдается ежегодный отток граждан из деревень. Для решения данной проблемы необходимо проведения комплекса мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей сельских жителей в том числе и улучшение жилищных условий, путем строительства (приобретения) благоустроенного жилья. За счет средств районного, областного бюджета планируется предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности молодым специалистам , работающим в сельскохозяйственной отрасли.

При реализации мероприятия программы социальные выплаты получат не менее 5 граждан проживающих на селе. Данная поддержка обеспечит рост строительства на селе, улучшение жилищных условий молодых семей, рост демографии.

**2. Цели и задачи Программы.**

Настоящая Программа разработана с целью развития строительств на территории Коношского района и повышение уровня жизни населения.

Задачи программы :

создание новых учебных мест в образовательных учреждениях;

развитие сети спортивных объектов и повышение их доступности всем слоям населения;

развитие жилищного строительства путем расселения жилищного фонда признанного аварийным.

увеличение ввода жилья в сельской местности путем улучшение жилищных условий граждан за счет государственной поддержки населения, проживающего в сельской местности.

Реализации муниципальной программы планируется в рамках подпрограмм :

Подпрограмма № 1 «Строительство объектов образования». В рамках подпрограммы планируются работы по утверждению ПСД строительства школы на 440 мест в пос. Коноша, привязке типового проекта на строительство детского сада на 120 мест в пос. Ерцево.

Подпрограмма № 2 «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса». Задачей подпрограммы является создание современных условий для развития спорта в Коношском районе посредством строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, отвечающего современным требованиям и стандартам в сфере физической культуры и спорта.

Подпрограмма № 3 «Жилищное строительство». В рамках подпрограммы необходимо провести работы по подготовке земельных участков для строительства МКД, подготовке исходно-разрешительной документации.

Подпрограмма № 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» предусматривает обеспечение социальных выплат гражданам, проживающим в сельской местности на строительство(приобретение) жилья.

Методика расчета целевых показателей эффективности программы указана в Приложении № 2 к настоящей программе.

**3. Сроки и этапы реализации программы.**

Программа будет реализовываться в период с 01 января по 31 декабря 2020 года.

**4. Ресурсное обеспечение Программы.**

Финансирование мероприятий Программы предполагается осуществлять за счет средств районного бюджета и внебюджетных источников (средства граждан участников программы).

Общий объем финансирования Программы составляет 4 865,0 тыс. рублей,   
в т.ч. средства районного бюджета – 3 000,0 тыс. рублей., внебюджетные источники – 1865,0 тыс.руб. ( приложение № 3)

**5. Характеристика подпрограмм Программы**

Для достижения целей Программы в её составе сформированы следующие подпрограммы:

Подпрограмма № 1 «Строительство объектов образования»;

Подпрограмма № 2 «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса»;

Подпрограмма № 3 « Жилищное строительство»;

Подпрограмма № 4 «Устойчивое развитие сельских территорий».

**5.1. Подпрограмма № 1 «Строительство объектов образования »**

**П А С П О Р Т**

**Подпрограммы № 1 «Строительство объектов образования»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование органа исполнительной власти МО «Коношский муниципальный район» | Администрация МО «Коношский муниципальный район» |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма № 1 «Строительство объектов образования» |
| Дата и номер постановления, которым утверждена программа | от 09 октября 2019 г. № 615 |
| Наименование разработчика подпрограммы | Отдел архитектуры, строительства, ТЭК, ЖКХ администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район» |
| Цель Подпрограммы № 1 | 1. Создание мест в образовательном учреждении, ликвидация второй смены обучения  2. Создание условий для дошкольного образования отвечающего требованиям действующего законодательства. |
| Задачи подпрограммы | - начало строительства школы на 440 мест в  пос. Коноша,  - привязка типового проекта детского сада на 120 мест в пос. Ерцево; |
| Сроки реализации программы | 2020 год |
| Перечень основных  мероприятий подпрограммы | - начало строительства школы на 440 мест в  пос. Коноша;  - разработка ПСД детского сада на 120 мест в  пос. Ерцево |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования программы – средства местного бюджета МО «Коношский муниципальный район»  Общий объем финансирования – 1 500,0 тыс. рублей в т.ч.:  средства районного бюджета – 1 500,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Начало строительства Лесозаводской СОШ;  Привязка типового проекта детского сада на 120 мест в пос. Ерцево |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1**

Необходимость в создании комфортных условий отвечающих санитарно-эпидемиологическим, пожарным нормам для образования детей школьного и дошкольного возраста. Предоставление качественного образования за счет создания условий для обучения, исследовательской работы, занятия спортом, отдыха и другим требованиям действующем в сфере образования РФ,

**2. Цели и задачи подпрограммы № 1**

Цели подпрограммы № 1:

1. Создание мест в образовательном учреждении, ликвидация второй смены обучения

2.Создание условий для дошкольного образования отвечающего требованиям действующего законодательства.

Задачи подпрограммы № 1:

начало строительства Лесозаводской СОШ на 440 мест в пос. Коноша,

привязка типового проекта детского сада на 120 мест в пос. Ерцево;

**3.Сроки и этапы реализации подпрограммы № 1**

Реализация мероприятий подпрограммы № 1 будет осуществляться в период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.

**4. Основные мероприятия подпрограммы № 1.**

Подпрограмма № 1 включает в себя основные мероприятия (Приложение №3), а именно:

1. начало строительство школы на 440 мест в пос. Коноша;

2. разработка ПСД детского сада на 120 мест в пос. Ерцево

**5.2. Подпрограмма № 2 «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса»**

**П А С П О Р Т**

**Подпрограммы № 2 «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование органа исполнительной власти МО «Коношский муниципальный район» | Администрация МО «Коношский муниципальный район» |
| Наименование подпрограммы | **Подпрограмма № 2** «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса» |
| Дата и номер постановления, которым утверждена программа | от 09 октября 2019 г. № 615 |
| Наименование разработчика подпрограммы | Отдел архитектуры, строительства, ТЭК, ЖКХ администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район» |
| Цель Подпрограммы № 2 | Обеспечение условий для развития спорта на территории Коношского района |
| Задачи подпрограммы | Строительство здания физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Коноша |
| Сроки реализации программы | 2020 год |
| Перечень основных  мероприятий подпрограммы | 1. Строительство ФОКа |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования программы – средства местного бюджета МО «Коношский муниципальный район»  Общий объем финансирования – 1000,0 тыс. рублей в т.ч.:  средства районного бюджета – 1 000,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Ввод объекта (здания ФОКа) в эксплуатацию |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 2**

Необходимо создать современную инфраструктуру для развития массовых видов спорта, таких как : игровые виды спорта (волейбол, баскетбол, мини-футбол) силовые виды спорта, различные виды единоборств, с целью поддержания физической формы и работоспособности.

**2. Цели и задачи подпрограммы № 2**

Цели подпрограммы № 2:

1. обеспечение условий для развития спорта на территории Коношского района.

Задачи подпрограммы № 2:

1. Строительство здания физкультурно-оздоровительного комплекса   
в пос. Коноша.

**3. Сроки и этапы реализации подпрограммы № 2**

Реализация мероприятий подпрограммы № 2 будет осуществляться в период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.

**4.Основные мероприятия подпрограммы № 2**.

Основное мероприятие программы № 2 (Приложение № 3) включает в себя:

1. Строительство ФОКа.

**5.3. Подпрограмма № 3 «Жилищное строительство»**

**П А С П О Р Т**

**Подпрограммы № 3 «Жилищное строительство»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование органа исполнительной власти МО «Коношский муниципальный район» | Администрация МО «Коношский муниципальный район» |
| Наименование подпрограммы | **Подпрограмма № 3** «Жилищное строительство» |
| Дата и номер постановления, которым утверждена программа | от 09 октября 2019 г. № 615 |
| Наименование разработчика подпрограммы | Отдел архитектуры, строительства, ТЭК, ЖКХ администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район» |
| Цель Подпрограммы № 3 | Развитие жилищного строительства на территории Коношского муниципального района;  Устойчивое снижение аварийного жилья |
| Задачи подпрограммы | **-** проведение работ по подготовке земельных участков для строительства МКД, подготовке исходно-разрешительной документации. |
| Сроки реализации программы | 2020 год |
| Перечень основных  мероприятий подпрограммы | 1. Оформление документации. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования подпрограммы – средства местного бюджета МО «Коношский  муниципальный район»  Общий объем финансирования – 150,0 тыс. рублей в т.ч.:  средства районного бюджета – 150,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Сформированные ЗУ планируемые для строительства МКД под переселение граждан из аварийного жилищного фонда;  Увеличение количества граждан, проживающих на селе, получивших социальную поддержку на улучшение жилищных условий. |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 3.**

Подпрограмма разработана с целью ликвидации аварийного жилищного фонда, признанного на территории Коношского района аварийным по состоянию на 01 января 2012 года. В региональную программу включено 95 аварийных домов общей площадью 14 897,59 кв.м., расположенных на территории муниципального образования «Климовское», «Волошское», «Мирный», «Подюжское», «Коношское», «Вохтомское». Целью подпрограммы является создание комфортных условий для проживания граждан.

**2. Цели и задачи подпрограммы № 3.**

Цели подпрограммы № 3:

Развитие жилищного строительства на территории Коношского муниципального района;

Устойчивое снижение аварийного жилья.

Задачи подпрограммы № 3:

проведение работ по подготовке земельных участков для строительства МКД, подготовке исходно-разрешительной документации.

**3. Сроки и этапы реализации подпрограммы № 3**

Реализация мероприятий подпрограммы № 3 будет осуществляться в период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.

**4.Основные мероприятия подпрограммы № 3.**

Мероприятия подпрограммы № 3 (Приложение № 3) включают в себя:

1. Оформление документации:

По реализации программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 2019-2024 гг.:

1.1.формирование ЗУ,

1.2.получение технических условий,

1.3. технических отчетов,

1.4.подготовке исходно-разрешительной документации в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

**5.3. Подпрограмма № 4 «Устойчивое развитие сельских территорий»**

**П А С П О Р Т**

**Подпрограммы № 4 «Устойчивое развитие сельских территорий»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование органа исполнительной власти МО «Коношский муниципальный район» | Администрация МО «Коношский муниципальный район» |
| Наименование подпрограммы | Подпрограммы № 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» |
| Дата и номер постановления, которым утверждена программа | от 09 октября 2019 г. № 615 |
| Наименование разработчика подпрограммы | Отдел архитектуры, строительства, ТЭК, ЖКХ администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район» |
| Цель Подпрограммы № 4 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на селе |
| Задачи подпрограммы | Увеличение объема ввода жилья в сельской местности путем обеспечения социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам работающим в сельской местности |
| Сроки реализации программы | 2020 год |
| Перечень основных  мероприятий подпрограммы | Обеспечение устойчивого развития сельских территорий. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования подпрограммы – средства местного бюджета МО «Коношский  муниципальный район»  Общий объем финансирования – 2 215,0 тыс. рублей в т.ч.:  средства районного бюджета – 350,0 тыс. рублей,  внебюджетные источники (софинансирование граждан) – 1865,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Увеличение количества граждан, проживающих на селе, получивших социальную поддержку на улучшение жилищных условий. |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 4**

1.1. Подпрограмма разработана с целью привлечения граждан для проживания в сельской местности, повышения уровня комфорта для проживания подпрограммой предусмотрено удовлетворение потребностей сельского населения , в том числе молодых специалистов к созданию благоприятных условий для проживания путем социальных выплат на строительство или приобретение жилья в сельской местности.

**2. Цели и задачи подпрограммы № 4**

Цели подпрограммы № 4:

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на селе

Увеличение объема ввода жилья в сельской местности путем обеспечения социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам работающим в сельской местности.

Задачи подпрограммы № 3:

Увеличение объема ввода жилья в сельской местности путем обеспечения социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам работающим в сельской местности.

**3. Сроки и этапы реализации подпрограммы № 4**

Реализация мероприятий подпрограммы № 4 будет осуществляться в период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.

**4.Основные мероприятия подпрограммы № 4**

Мероприятия подпрограммы № 4 (Приложение № 3) включают в себя:

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий путем социальных выплат гражданам, проживающим на селе, на улучшение жилищных условий и повышение уровня жизни.

**6. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

В ходе реализации программы планируется достичь следующие количественные и качественные показатели:

1. Начало строительства Лесозаводской СОШ на 440 мест.

1.1. получение положительного заключения экспертизы, ТУ;

1.2. выбор Подрядчика на строительство школы, начало строительства; софинансирование работ.

2. Привязка типового проекта по строительству детского сада на 120 мест в пос. Ерцево

2.1. формирование ЗУ;

2.2. получение ТУ на подключение к инженерным сетям;

2.3. приобретение проекта;

2.4. начало работ по привязке типового проекта.

3.Строительство ФОКа.

3.1. Строительство здания ФОКа.

4. Обеспечение подготовки комплекта документации для реализации мероприятий адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 2019 – 2025 годы» (выписка из ЕГРП, ТУ на тепло-, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение).

5. Обеспечение социальных выплат на строительство (приобретение) жилья (социальные выплаты не менее 5 гражданам работающим в сельской местности).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_