ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе

«Строительство на территории

муниципального образования

«Коношский муниципальный район»

в 2020 году»

**О Т Ч Е Т**

**об исполнении целевых показателей**

**муниципальной программы «Строительство на территории**

**муниципального образования «Коношский муниципальный район» в 2020 году»**

**по итогам 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед.изм | | Факт значения целевого показателя за предшествующий год | Значение целевого показателя за отчетный год | | Отклонение за отчетный период факта от плана | | | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) | |
| План на год | отчет | Абсолютное | | Относите  льное в % | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | |
| **Подпрограмма № 1 «Строительство объектов образования»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.Разрешение на строительство школы на 440 мест | шт. | 1 | | 1 |  | |  | | |  | | - |
| 2. МК на приобретение ПСД ( в т.ч. привязка проекта) д\с на 120 мест в п.Ерцево | шт. | 1 | | 1 |  | |  | | |  | |  |
| **Подпрограмма № 2«Строительства физкультурно-оздоровительного комплекса»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | шт. | 1 | | 1 |  | |  | | |  | | - |
| **Подпрограмма № 3 «Жилищное строительство»** | | | | | | | | | | | | |
| кадастровые выписки из ЕГРП ( по ЗУ), получение ТУ | шт. | 7 | | 21 |  | |  | | |  | | - |
| **Подпрограмма № 4 «Устойчивое развитие сельских территорий»** | | | | | | | | | | | | |
| Ввод жилья | Кв.м. | 360 | | 360 |  | |  | | |  | |  |

––––––––––––––––––––––––––––