Приложение № 1

к муниципальной программе

МО «Коношский муниципальный район»

«Строительство»

П А С П О Р Т

муниципальной программы МО «Коношский муниципальный район»

«Строительство»

| Наименование органа исполнительной власти МО Коношский муниципальный район» |  | Администрация МО «Коношский муниципальный район» |
| --- | --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа МО «Коношский муниципальный район» «Строительство» (далее – Программа) |  |
| Дата и номер постановления, которым утверждена программа | От 23 сентября 2021 г. № 460 |  |
| Наименование разработчик программы | Отдел архитектуры, строительства, ТЭК, ЖКХ администрации МО «Коношский муниципальный район» |  |
| Цель программы | Предоставление качественных и безопасных условий образования и комфортного проживания граждан на территории Коношского района |  |
| Задачи программы | 1. Ликвидация аварийных зданий образовательных учреждений, путем строительства новых объектов. 2. Разработка проектной документации в целях развития объектов дополнительного образования. 3. Развитие спорта путем строительства и реконструкции спортивных объектов. 4. Переселение граждан из аварийного жилфонда. Ликвидация аварийного жилого фонда путем строительства (приобретения) жилья для расселения граждан |  |
| Сроки реализации программы | 2022 – 2024 год |  |
| Перечень основных мероприятий программы (перечень подпрограмм) | 1. Подпрограмма № 1 «Строительство и проектирование образовательных учреждений»: - Строительство детского сада на 120 мест в п. Ерцево; - Строительство школы на 440 мест в п. Коноша; - Проектирование пристройки здания школы искусств в п. Коноша. 2. Подпрограмма № 2 «Строительство спортивных сооружений»: - Строительство ФОКа в п. Коноша; - Строительство (реконструкция) плоскостных сооружений, в т.ч. разработка проектно-сметной документации. 3. Подпрограмма № 3 «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»: -Разработка технической документации |  |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы составляет 17 200 000,00 рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 17 200 000,00 рублей, в т.ч.: 2022 г. – 11 700 000,00 руб. 2023 г. – 2 900 000,00 руб. 2024 г. – 2 600 000,00 руб. |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Создание мест в образовательных учреждениях и учреждениях культуры. 2. Строительство (реконструкция, ремонт) спортивных объектов. 3. Подготовка документов для выбора Подрядчика по программе переселение граждан, ликвидации аварийного жилфонда |  |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы, прогноз развития сферы с учетом реализации данной программы

Для динамичного экономического развития муниципального образования «Коношский муниципальный район», развития жилищной застройки как в районном центре и развития сельских территорий, улучшение демографической ситуации, требуется развития и социальной инфраструктуры.

В ряде муниципальных образований обозначилась проблема в ветхости зданий общеобразовательных учреждений в т.ч. обучение детей в две смены, отсутствия учреждений дополнительного образования, отсутствие на территории спортивных сооружений.

Одним из приоритетных направлений деятельности администрации
МО «Коношский муниципальный район» является реализация мероприятий по обеспечению современными условиями доступности образования: ликвидация аварийных зданий путем строительства новых объектов, отвечающих нормам действующего законодательства, а также ликвидация второй смены, расширение охвата детей дошкольным образованием, путем проектирования строительства дополнительного корпуса школы искусств, которое позволит расширить спектр направлений для развития обучения детей: художественное, хореографическое направление, классы дизайна.

На территории Коношского района на протяжении многих лет остро стоит вопрос по обеспечению территорий спортивными сооружениями. В районе нет спортивного комплекса, отсутствуют плоскостные сооружения, а также крытые залы. Стоит вопрос по реконструкции (ремонту) существующих объектов.

Для реализации указанных мероприятий в данной программе планируется строительство следующих социальных объектов:

- строительство детского сада на 120 мест в п. Ерцево ул. Бочарова, 2. Определен земельный участок, получены технические условия на подключение к инженерным сетям. В 2020 году проведена работа по привязке проекта, в апреле 2021 года получено положительное заключение экспертизы Строительство детского сада позволит обеспечить 120 дошкольных мест и ликвидировать два аварийных здания сада.

- строительство школы на 440 мест в п. Коноша. Существующее здание школы расположено в двух зданиях: деревянное аварийное, 60- го года постройки и кирпичное одноэтажное в котором обучаются дети начальной школы. Планируется строительство здания школы в 3-х этажном исполнении в два этапа: строительство здания школы и строительство стадиона, на месте снесенного здания старой школы, устройство игровых площадок, установка новой модульной котельной. Невозможность дальнейшей эксплуатации старого здания ввиду ветхости остро поставили вопрос строительства нового объекта. В настоящее время проводятся работы по корректировке проекта, ввиду замечаний государственной экспертизы.

В сфере физической культуры и спорта Коношского района существует много проблемных вопросов по ухудшению состояния здоровья и физической подготовки населения. Отсутствие спортивных объектов на территории района не позволяет развивать спорт и обеспечить населения объектами для систематического занятия физкультурой.

Имеющиеся спортивные объекты расположены в зданиях образовательных учреждений. Принято решение о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Коноша, строительстве (реконструкции) стадиона.

Для расширения возможности предоставления расширенного круга программ по дополнительному образованию принято решение по проектированию дополнительного корпуса здания школы искусств № 8 в п. Коноша ул. Советская. Осуществляется поэтапное проектирование здания пристройки.

Одним из приоритетных направлений в развитии района является создание безопасных и комфортных условий проживания граждан. МО «Коношский муниципальный район» участвует в программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 2019 – 2025 годы. Планируется расселить дома, признанные аварийными по состоянию на 01 января 2017 года: МО «Климовское» – 27 домов, МО «Мирный» – 5 домов, МО «Тавреньгское» – 12 домов,
МО «Ерцевское» – 4 дома, МО «Подюжское» – 28 домов, МО «Коношское» – 
36 домов. Для реализации мероприятий программы проводится ряд мероприятий: выбор земельного участка под строительство домов, получение технических условий, проведение работ по обоснованию инвестиций, разработка проектно-сметной документации и строительство домов.

2. Цели и задачи Программы

Цель Программы:

Предоставление качественных и безопасных условий образования и комфортного проживания граждан на территории Коношского района.

Задачи Программы:

- ликвидация аварийных зданий образовательных учреждений, путем строительства новых объектов;

- разработка проектной документации в целях развития объектов дополнительного образования;

- развитие спорта;

- переселение граждан, ликвидация аварийного жилого фонда путем строительства (приобретения) жилья для расселения граждан.

Ожидаемые конечные результаты программы:

2022 г. – 2023 гг. количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях – 120 мест;

2022 г. – введение ФОКа в эксплуатацию;

2022 – 2024 гг. количество созданных мест в образовательных учреждениях – 440 мест;

2022 г. – количество разработанной ПСД с получением положительного заключения;

2023 г. – комплект по обоснованию цены по программе переселения граждан;

2023 – 2024 гг. – ввод в эксплуатацию стадиона после реконструкции.

3. Сроки и этапы реализации Программы.

Сроки реализации мероприятий муниципальной программы оговорены в паспорте программы. Выполнение муниципальной программы осуществляется в один этап.

4. Ресурсное обеспечение реализации Программы.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части расходных обязательств муниципального образования осуществляется за счет средств бюджетных ассигнований предусмотренных на 2022 год и на плановый период 2022 – 2024 годы, а также средств других бюджетов бюджетной системы и внебюджетных источников в соответствии с бюджетным законодательством.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет
17 200 000,00 рублей, в том числе:

средства районного бюджета – 17 200 000,00 рублей.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 3 к муниципальной программе.

Методика расчета целевых показателей эффективности муниципальной программы МО «Коношский муниципальный район» «Строительство», отражена в приложении № 2.

5. Характеристика подпрограмм муниципальной программы

Для достижения целей Программы в её составе сформированы следующие подпрограммы:

1.Подпрограмма № 1 «Строительство и проектирование образовательных учреждений»;

2. Подпрограмма № 2 «Строительство спортивных сооружений»;

3. Подпрограмма № 3 «Переселение граждан из аварийного жилого фонда».

5.1. Подпрограмма № 1

П А С П О Р Т

подпрограммы № 1 « Строительство и проектирование образовательных учреждений»:

| Наименование органа исполнительной власти МО Коношский муниципальный район» |  | Администрация МО «Коношский муниципальный район» |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма № 1 «Строительство и проектирование образовательных учреждений» |  |
| Дата и номер постановления, которым утверждена программа | От 23 сентября 2021 г. № 460 |  |
| Наименование разработчика подпрограммы | Отдел архитектуры, строительства, ТЭК, ЖКХ администрации МО «Коношский муниципальный район» |  |
| Цель подпрограммы | Предоставление качественных и безопасных условий образования детей |  |
| Задачи подпрограммы | 1.Ликвидация аварийных зданий образовательных учреждений, путем строительства новых объектов. 2.Разработка проектной документации в целях развития объектов дополнительного образования |  |
| Сроки реализации программы | 2022 – 2024 годы |  |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | - Строительство детского сада на 120 мест в п. Ерцево; - Строительство школы на 440 мест в п. Коноша; - Проектирование пристройки здания школы искусств в п. Коноша |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 4 000 000,0 рублей, в том числе за счет средств районного бюджета: 2022 г.– 1 500 000 ,00 руб. 2023 г. – 1 500 000,00 руб. 2024 г. – 1 000 000,00 руб. |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Создание мест в образовательных учреждениях культуры |  |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1

Предоставление качественных и безопасных условий образования детей – основная задача экономически развитого общества. В настоящее время крайне сложная ситуация по образованию в п. Ерцево и в п. Коноша ввиду размещения учебных заведений в ветхих деревянных зданиях, не отвечающих ни санитарно-эпидемиологическим, ни пожарным нормам. Износ конструкций составляет более 70 %.

Во исполнение Указов Президента по ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения, ликвидации второй смены обучения, увеличение охвата детей дополнительным образованием предусмотрены мероприятия в рамках данной программы.

2. Цели и задачи подпрограммы № 1

Цели подпрограммы:

Предоставление качественных и безопасных условий образования детей.

Задачи подпрограммы:

1. Ликвидация аварийных зданий образовательных учреждений, путем строительства новых объектов.

2. Разработка проектной документации в целях развития объектов дополнительного образования.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы № 1

Сроки реализации мероприятий подпрограммы № 1 оговорены в паспорте подпрограммы. Выполнение мероприятий подпрограммы № 1 осуществляется в один этап.

5.2. Подпрограмма № 2

П А С П О Р Т

подпрограммы № 2 «Строительство спортивных сооружений»

| Наименование органа исполнительной власти МО Коношский муниципальный район» |  | Администрация МО «Коношский муниципальный район» |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма № 2 «Строительство спортивных сооружений» |  |
| Дата и номер постановления, которым утверждена программа | От 23 сентября 2021 г. № 460 |  |
| Наименование разработчика подпрограммы | Отдел архитектуры, строительства, ТЭК, ЖКХ администрации МО «Коношский муниципальный район» |  |
| Цель подпрограммы | Обеспечение населения объектами спорта, развитие физической культуры, направленное на вовлечение граждан в занятия различными видами спорта, оздоровление населения |  |
| Задачи подпрограммы | Развитие спорта |  |
| Сроки реализации программы | 2022 – 2024 годы |  |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1. Строительство ФОКа в п. Коноша. 2. Строительство (реконструкция) плоскостных сооружений, в т.ч. разработка проектно-сметной документации |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 11 200 000 ,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета: 2022 г. – 9 400 000,00 руб. 2023 г. – 800 000,00 руб. 2024 – 1 000 000,0 руб. |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Развитие сети спортивных объектов |  |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 2

Ввиду отсутствия на территории района спортивного объекта, позволяющего заниматься различными видами спорта, проводить районные, областные спортивные мероприятия, Программа определяет мероприятия способствующее улучшению ситуации в сфере развития спорта.

2. Цели и задачи подпрограммы № 2

Цель подпрограммы:

Обеспечение населения объектами спорта, развитие физической культуры, направленное на вовлечение граждан в занятия различными видами спорта, оздоровление населения 1. Обеспечение надежного и бесперебойного снабжения потребителей коммунальными услугами.

Задачи подпрограммы:

Развитие спорта.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы № 2

Сроки реализации мероприятий подпрограммы № 2 оговорены в паспорте подпрограммы. Выполнение мероприятий подпрограммы № 2 осуществляется в один этап.

5.3. Подпрограмма № 3

П А С П О Р Т

подпрограммы № 3 «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»

| Наименование органа исполнительной власти МО Коношский муниципальный район» |  | Администрация МО «Коношский муниципальный район» |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма № 3 «Переселение граждан из аварийного жилого фонда» |  |
| Дата и номер постановления, которым утверждена программа | От 23 сентября 2021 г. № 460 |  |
| Наименование разработчика подпрограммы | Отдел архитектуры, строительства, ТЭК, ЖКХ администрации МО «Коношский муниципальный район» |  |
| Цель подпрограммы | Переселение граждан, ликвидация аварийного жилого фонда |  |
| Задачи подпрограммы | Снижение доли аварийного жилья путем строительства (приобретение) жилья |  |
| Сроки реализации программы | 2022 – 2024 годы |  |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1. Разработка технической документации |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 000 000,0 рублей, в том числе за счет средств районного бюджета: 2022 г. – 800 000,0 руб. 2023 г. – 600 000,0 руб. 2024 г. – 600 000,0 руб. |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Документы по обоснованию инвестиций, позволяющие обеспечить выбор Подрядчика |  |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 3

На протяжении многих лет одной из острых проблем на территории Коношского района является проблема аварийного жилья. За период 2013 – 2017 гг. удалось расселить 170 аварийных домов, переселить порядка 2,5 тысяч человек, однако по состоянию на 01 января 2017 года на территории района 114 домов, которые вошли в региональную программу Архангельской области.

В целях реализации мероприятий проводится работа по выбору и формированию земельных участков, получению технических условий, подготовки обоснования инвестиций. Данные мероприятия требуют финансовых затрат, в целях чего и разработана данная подпрограмма.

2. Цели и задачи подпрограммы № 3

Цели подпрограммы:

Переселение граждан, ликвидация аварийного жилого фонда.

Задачи подпрограммы:

Снижение доли аварийного жилья путем строительства (приобретение) жилья.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы № 3

Сроки реализации мероприятий подпрограммы № 3 оговорены в паспорте подпрограммы. Выполнение мероприятий подпрограммы № 3 осуществляется в один этап.

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограмм

Подпрограмма № 1 «Строительство и проектирование образовательных учреждений».

Реализация мероприятий подпрограммы обеспечит:

1. Создание 120 мест в дошкольных учреждениях, отвечающих требованиям законодательства РФ.

2. Создание 440 мест в образовательном учреждении, отвечающих требованиям законодательства РФ.

3. Увеличение охвата детей услугами дополнительного образования на 30 %.

4. Увеличение площади зданий для занятий дополнительными видами образования на 100 %.

Подпрограмма № 2 «Строительство спортивных сооружений».

Реализация мероприятий подпрограммы обеспечит:

1. Ввод здания ФОКа с пропускной способностью 51 чел.

2. Наличие стадиона.

Подпрограмма № 3 «Переселение граждан из аварийного жилого фонда».

Реализация мероприятий программы позволит:

Обеспечить подготовку ддокументов по обоснованию инвестиций, позволяющие обеспечить впоследствии выбор Подрядчика.

______________