**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы**

**«Капитальный ремонт в муниципальных учреждениях сферы культуры муниципального образования «Коношский муниципальный район»**

**на 2021 – 2023 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование органа исполнительной власти МО «Коношский муниципальный район» | Администрация муниципального образования «Коношский муниципальный район» |
| Наименование программы | «Капитальный ремонт в муниципальных учреждениях сферы культуры муниципального образования «Коношский муниципальный район» на 2021 –  2023 годы» (далее – Программа) |
| Дата и номер постановления, которым утверждена программа | от 01 октября 2020 года № 550 |
| Наименование разработчика программы | Отдел культуры администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район» |
| Цель программы | Создание комфортных условий для обслуживания потребителей муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями культуры в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район». |
| Задачи программы | Проведение капитальных ремонтов зданий, помещений и отопительных систем |
| Сроки реализации программы | 2021 – 2023 годы |
| Перечень основных мероприятий программы (подпрограммы) | 1. Ремонт зданий муниципальных учреждений культуры  2. Проведение капитальных ремонтов зданий, помещений и отопительных систем |
| Объем и источники финансирования программы | Общий объем финансирования. 4 428 365, 25 руб., в т.ч.  средства районного бюджета – 4 428 365,25. руб.;  средства областного бюджета – 0,0 рублей;  средства федерального бюджета – 0,0 рублей;  внебюджетные средства – 0,0 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Достижение показателей и индикаторов Программы |

**1. Общая характеристика сферы реализации Программы**

Согласно Федеральному закону от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Федеральному закону от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», учредитель обязан выделять финансирование на содержание имущества, которое передано муниципальным бюджетным учреждениям в оперативное управление.

В сфере культуры Коношского муниципального района только два здания учреждений культуры из всех зданий построены в последние годы, большинство зданий построены в 1930 – 60-е годы. В постперестроечные годы, годы кризиса капитальные ремонты практически не проводились. Это привело к ухудшению состояния зданий и повлекло за собой проблему в создании комфортных условий для обслуживания потребителей культурных услуг, обеспечения доступа населения к культурным ценностям. Кроме того, возникла проблема соблюдения температурного режима и норм охраны труда для организации социокультурной деятельности.

Инструментом решения задачи создания комфортных условий для социокультурного обслуживания населения на территории Коношского муниципального района является программный подход. Муниципальная программа «Капитальный ремонт в муниципальных учреждениях сферы культуры муниципального образования «Коношский муниципальный район» на 2021 –   
2023 годы» позволит создать комплексный подход, предусмотрев мероприятия по проведению капитальных ремонтов учреждений культуры, а также обеспечит возможность участия в конкурсах на предоставление субсидий из бюджетов других уровней на проведение ремонтов учреждений культуры и предусматривающие софинансирование данных мероприятий.

**2. Цели и задачи Программы**

Настоящая Программа разработана для достижения следующей основной цели – создание комфортных условий для обслуживания потребителей муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями культуры в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район».

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

1. Проведение капитальных ремонтов зданий, помещений и отопительных систем.

При выполнении поставленной задачи предполагается достижение следующих целевых индикаторов и показателей Программы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевые показатели и индикаторы | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| оценка | прогноз | прогноз | прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1. Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений | | | | | |
| 1.1 | Количество капитально отремонтированных зданий муниципальных учреждений культуры (музеев) | 1 | 1 | - | - |
| 1.2 | Количество капитально отремонтированных зданий муниципальных учреждений культуры (библиотек) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 1.3 | Прирост посещения музея, по отношению к уровню 2017 года | - | 105 | - | - |
| 1.4 | Прирост посещения библиотек, по отношению к уровню 2017 года | - | 106 | 108 | 109 |

Методика расчета целевых показателей эффективности программы изложена в приложении № 1.

**3. Сроки и этапы реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в 2021 – 2023 годах в один этап.

**4. Ресурсное обеспечение реализации Программы**

Финансирование мероприятий Программы составляет 4 428 365 рублей   
25 коп., и осуществляется за счет средств районного бюджета, а также возможно привлечение средств областного и федерального бюджетов, согласно приложению № 2.

**5. Характеристика подпрограмм Программы**

Подпрограмм в рамках Программы не предусмотрено.

**6. Ожидаемые результаты реализации Программы**

Итогом реализации Программы станет достижение следующих целевых показателей и индикаторов результатов:

количество зданий муниципальных учреждений культуры (музеев), в которых проведены капитальные ремонты - в 2021 году - 1 ед.;

количество зданий муниципальных учреждений культуры (библиотек), в которых проведены капитальные ремонты в 2021 году - 1ед., в 2022 году - 2 ед., в 2023 году - 1 ед.;

прирост посещения музея, по отношению к уровню 2017 года в 2021 году - 105 %;

прирост посещений библиотек, по отношению к уровню 2017 года в   
2021 году - 106 %, в 2022 году - 108 %, в 2023 году - 109 %.

––––––––––––––––––––––––––

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Капитальный ремонт   
в муниципальных учреждениях   
сферы культуры муниципального образования

«Коношский муниципальный район»

на 2021 – 2023 годы»

**М Е Т О Д И К А   
расчета целевых показателей эффективности Программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель,  единица измерения | Порядок расчета | Источник информации |
| Количество зданий муниципальных учреждений культуры (музеев), в которых проведены капитальные ремонты, ед. | Фактическое количество капитально отремонтированных зданий муниципальных учреждений культуры (музеев) | Информационный отчет |
| Количество зданий муниципальных учреждений культуры (библиотек), в которых проведены капитальные ремонты, ед. | Фактическое количество капитально отремонтированных зданий муниципальных учреждений культуры (библиотек) | Информационный отчет |
| Прирост посещений музея, по отношению к уровню 2017 года | Количество посещений музея в отчетном периоде / количество посещений музея за предшествующий период х 100 | Статистический отчет 8-НК |
| Прирост посещений библиотек, по отношению к уровню 2017 года | Количество посещений библиотек в отчетном периоде / количество посещений библиотек за предшествующий период х 100 | Статистический отчет 6-НК |

**Методика оценки эффективности реализации Программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель,  единица измерения | Порядок расчета | Источник информации |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | П1 = количество выполненных мероприятий / общее количество запланированных  в отчетном периоде мероприятий | Документы, подтверждающие расходование бюджетных средств, информационные отчеты о реализации мероприятий программы |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным  в муниципальной программе | П2 = количество достигнутых целевых показателей / количество целевых показателей, запланированных муниципальной программой | Отчет о реализации мероприятий и достижения целевых показателей |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы  в отчетном финансовом периоде | П3 = фактический объем финансирования / объем финансирования, запланированный муниципальной программой | Соглашение, приложения к соглашению (отчеты) |
| Эффективность реализации муниципальной программы:  \*признается высокой в случае, если значение ИП составляет не менее  90 процентов;  \*признается средней в случае, если значение ИП составляет не менее  80 процентов;  \*признается удовлетворительной в случае, если значение ИП составляет не менее  70 процентов;  \*в остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной | | |
| Итоговый показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы | ИП = (П1 x 30) + (П2 x 50) + (П3 x 20) |  |

––––––––––––––––––––––––––

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Капитальный ремонт

в муниципальных учреждениях с

феры культуры муниципального образования

«Коношский муниципальный район»

на 2021 – 2023 годы»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы**

**«Капитальный ремонт в муниципальных учреждениях сферы культуры**

**муниципального образования «Коношский муниципальный район»**

**на 2021 – 2023 годы»**

**за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование | Источник финансирования | Оценка расходов,  рублей | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Капитальный ремонт  в муниципальных учреждениях сферы культуры муниципального образования «Коношский муниципальный район»  на 2021-2023 годы» | Всего, в том числе: | 1 590 550,00 | 1 782 569,43 | 1  055 245,82 | 442 8365,25 |
| районный бюджет | 1 590 550,00 | 1 782 569,43 | 1  055 245,82 | 442 8365,25 |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

«Капитальный ремонт в муниципальных учреждениях

сферы культуры муниципального образования

«Коношский муниципальный район» на 2021 – 2023 годы»

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт в муниципальных учреждениях сферы культуры**

**муниципального образования «Коношский муниципальный район» на 2021 – 2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Описание | Источники финансирования | Финансовые затраты,  руб. | | | |
| всего | в том числе по годам | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |
| 1. Ремонт зданий муниципальных учреждений культуры | | | | | | | |
| 1 | Ремонт зданий муниципальных учреждений культуры | Капитальный ремонт зданий:  1.Детская библиотека-филиал № 1 МБУК «Библиотечная система Коношского района» по адресу: Архангельская область, Коношский района, р.п. Коноша,ул. Лесная, д. 1а | Всего, в том числе: | 380 000,0 | 380 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 380 000,0 | 380 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.МБУК «Коношский районный краеведческий музей» по адресу: Архангельская область, Коношский район, р.п. Коноша, пр. Октябрьский, д. 10 | Всего, в том числе: | 1 210 550,00 | 1 210 550,00 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 1 210 550,00 | 1 210 550,00 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3.Коношская центральная районная библиотека им. Иосифа Бродского МБУК «Библиотечная система Коношского района» по адресу: Архангельская область, Коношский район, р.п. Коноша, ул. Советская, д. 66 | Всего, в том числе: | 510 000,00 | 0,0 | | 510 000,00 | 0,0 |
| районный бюджет | 510 000,00 | 0,0 | | 510 000,00 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 4. Тавреньгская библиотека-филиал№ 19 МБУК «Библиотечная система Коношского района» по адресу: Архангельская область, д. Пономаревская, ул. Комсомольская, . 1 | Всего, в том числе: | 716 000,00 | 0,0 | | 0,0 | 716 000,00 |
| районный бюджет | 716 000,00 | 0,0 | | 0,0 | 716 000,00 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| **2.Проведение капитальных ремонтов зданий, помещений и отопительных систем** | | | | | | | | |
| 2 | Капитальный ремонт Вохтомской библиотеки-филиала № 6 МБУК «Библиотечная система Коношского района» | Будет проведен капитальный ремонт помещений Вохтомской библиотеки-филиала№ 6 МБУК «Библиотечная система Коношского района» по адресу: Архангельская область, Коношский район, д. Осташевская, ул. Центральная, д. 2 | Всего в том числе | 892 569,43 | 0,0 | 892 569,43 | | 0,0 |
| районный бюджет | 892 569,43 | 0,0 | 892 569,43 | | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 3 | Капитальный ремонт здания «Детской школы искусств №8» | Будут проведены работы по капитальному ремонту здания «Детской школы искусств № 8» по адресу: Архангельская область, Коношский район, р.п. Коноша, ул. Советская, д. 21 корп. 1 | Всего в том числе | 380 000,0 | 0,0 | 380 000,0 | | 0,0 |
| районный бюджет | 380 000,0 | 0,0 | 380 000,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Реконструкция здания МБУК «Коношский районный краеведческий музей по адресу: Архангельская обл., р.п. Коноша, пр. Октябрьский, д.10 | Будет построена пристройка к зданию музея, которая будет использоваться для хранения музейного оборудования и хозяйственного инвентаря | Всего в том числе | 339 245,82 | 0,0 | 0,0 | 339 245,82 |
| районный бюджет | 339 245,82 | 0,0 | 0,0 | 339 245,82 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ** | | | **Общий объем средств, в том числе:** | **4 428 365,25** | **1 590 550,0** | **1 782 569,43** | **1 055 245,82** |
| **районный бюджет** | **4 428 365,25** | **1 590 550,0** | **1 782 569,43** | **1 055 245,82** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **внебюджетные средства** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_