**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы МО «Коношский муниципальный район» «Строительство» на 2021 – 2023 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование органа исполнительной власти МО Коношский муниципальный район» | | Администрация МО «Коношский муниципальный район» |
| Наименование  программы | МО «Коношский муниципальный район» «Строительство» на 2021 – 2023 годы» (далее – Программа) | |
| Дата и номер постановления, которым утверждена программа | от 08 октября 2020 года № 562 | |
| Наименование разработчик программы | Отдел архитектуры, строительства, ТЭК, ЖКХ администрации МО «Коношский муниципальный район» | |
| Цель программы | Предоставление качественных и безопасных условий образования и комфортного проживания граждан на территории Коношского района. | |
| Задачи программы | 1. Ликвидация аварийных зданий образовательных учреждений, путем строительства новых объектов. 2. Разработка проектной документации в целях развития объектов дополнительного образования. 3. Развитие спорта. 4. Переселение граждан из аварийного жилфонда. Ликвидация аварийного жилого фонда путем строительства (приобретения) жилья для расселения граждан. | |
| Сроки реализации программы | 2021 – 2023 год | |
| Перечень основных мероприятий программы (перечень подпрограмм) | 1. Подпрограмма № 1 «Строительство и проектирование образовательных учреждений»:  - строительство детского сада на 120 мест в п. Ерцево  -строительство школы на 440 мест в п. Коноша  - проектирование пристройки здания школы искусств в п. Коноша  2. Подпрограмма № 2 «Строительство спортивных сооружений»  - строительство ФОКа в п. Коноша  - строительство (реконструкция) плоскостных сооружений  3. Подпрограмма № 3 «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»  - разработка технической документации | |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы составляет  14 300 000,0 рублей, в том числе за счет средств  районного бюджета – 14 300 000,0 рублей, в т.ч. :  2021 г. – 6100 000,0 руб.  2022 г. – 5 100 000,0 руб.  2023 г. – 3 100 000,0 руб. | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Создание мест в образовательных учреждениях и учреждениях культуры 2. Строительство (реконструкция, ремонт) спортивных объектов 3. Подготовка документов для выбора Подрядчика по программе переселение граждан, ликвидации аварийного жилфонда | |

**I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы, прогноз развития сферы с учетом реализации данной программы**

Для динамичного экономического развития муниципального образования «Коношский муниципальный район», развития жилищной застройки как в районном центре и развития сельских территорий, улучшение демографической ситуации, требуется развития и социальной инфраструктуры.

В ряде муниципальных образований обозначилась проблема в ветхости зданий общеобразовательных учреждений в т.ч. обучение детей в две смены, отсутствия учреждений дополнительного образования, отсутствие на территории спортивных сооружений.

Одним из приоритетных направлений деятельности администрации МО «Коношский муниципальный район» является реализация мероприятий по обеспечению современными условиями доступности образования: ликвидация аварийных зданий путем строительства новых объектов, отвечающих нормам действующего законодательства, а также ликвидация второй смены, расширение охвата детей дошкольным образованием, путем проектирования строительства дополнительного корпуса школы искусств, которое позволит расширить спектр направлений для развития обучения детей: художественное, хореографическое направление, классы дизайна.

На территории Коношского района на протяжении многих лет остро стоит вопрос по обеспечению территорий спортивными сооружениями. В районе нет спортивного комплекса, отсутствуют плоскостные сооружения а также крытые залы. Стоит вопрос по реконструкции (ремонту) существующих объектов.

Для реализации указанных мероприятий в данной программе планируется строительство следующих социальных объектов:

- Строительство детского сада на 120 мест в п. Ерцево ул. Бочарова, 2. Определен земельный участок, получены технические условия на подключение к инженерным сетям. В 2020 году проведена работа по привязке проекта, документация в стадии прохождения государственной экспертизы. Строительство детского сада позволит обеспечить 120 дошкольных мест и ликвидировать два аварийных здания сада.

- строительство школы на 440 мест в п. Коноша. Существующее здание школы расположено в двух зданиях: деревянное аварийное, 60-го года постройки и кирпичное одноэтажное в котором обучаются дети начальной школы. Планируется строительство здания школы в 3-х этажном исполнении в два этапа: строительство здания школы и строительство стадиона, на месте снесенного здания старой школы, устройство игровых площадок, установка новой модульной котельной. Невозможность дальнейшей эксплуатации старого здания ввиду ветхости остро поставили вопрос строительства нового объекта. В настоящее время проводятся работы по корректировке проекта, ввиду замечаний государственной экспертизы.

В сфере физической культуры и спорта Коношского района существует много проблемных вопросов по ухудшению состояния здоровья и физической подготовки населения. Отсутствие спортивных объектов на территории района не позволяет развивать спорт и обеспечить населения объектами для систематического занятия физкультурой.

Имеющиеся спортивные объекты расположены в зданиях образовательных учреждений. Принято решение о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Коноша, строительстве (реконструкции) стадиона.

Для расширения возможности предоставления расширенного круга программ по дополнительному образованию принято решение по проектированию дополнительного корпуса здания школы искусств № 8 в п. Коноша ул. Советская.

Одним из приоритетных направлений в развитии района является создание безопасных и комфортных условий проживания граждан. МО «Коношский муниципальный район» участвует в программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 2019 – 2025 годы. Планируется расселить 114 домов, признанных аварийными по состоянию на 01 января 2017 года: МО «Климовское» – 27 домов, МО «Мирный» – 5 домов, МО «Тавреньгское» – 12 домов, МО «Ерцевское» – 4 дома, МО «Подюжское» – 28 домов, МО «Вохтомское», МО «Волошское» по одному дому, МО «Коношское» – 36 домов. Для реализации мероприятий программы проводится ряд мероприятий: выбор земельного участка под строительство домов, получение технических условий, проведение работ по обоснованию инвестиций, разработка проектно-сметной документации и строительство домов.

**II. Цели и задачи Программы**

Цель Программы:

Предоставление качественных и безопасных условий образования и комфортного проживания граждан на территории Коношского района.

Задачи Программы:

- Ликвидация аварийных зданий образовательных учреждений, путем строительства новых объектов.

- Разработка проектной документации в целях развития объектов дополнительного образования.

- Развитие спорта.

- Переселение граждан, ликвидация аварийного жилого фонда путем строительства (приобретения) жилья для расселения граждан.

Ожидаемые конечные результаты программы:

2021 г. – количество созданных спортивных объектов – 2.

– комплект документации по обоснованию цены – 1.

2022 г. – количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях – 120 мест, количество созданных мест в образовательных учреждениях – 440 мест.

– количество разработанной ПСД – 1.

2023 г. – комплект по обоснованию цены по программе переселения граждан.

**III. Сроки и этапы реализации Программы.**

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться в период   
с 01 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.

**IV. Ресурсное обеспечение реализации Программы.**

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части расходных обязательств муниципального образования осуществляется за счет средств бюджетных ассигнований предусмотренных на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годы, а также средств других бюджетов бюджетной системы и внебюджетных источников в соответствии с бюджетным законодательством.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 14 300 000,00 рублей, в том числе:

средства районного бюджета – 14 300 000,00 рублей.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 3 к муниципальной программе.

Методика расчета целевых показателей эффективности муниципальной программы МО «Коношский муниципальный район» «Строительство на   
2021 – 2023 годы», отражена в приложении № 1.

**V. Характеристика подпрограмм муниципальной программы**

Для достижения целей Программы в её составе сформированы следующие подпрограммы (приложение № 3):

1. Подпрограмма № 1 «Строительство и проектирование образовательных учреждений».

2. Подпрограмма № 2 «Строительство спортивных сооружений».

3. Подпрограмма № 3 «Переселение граждан из аварийного жилого фонда».

**5.1. Подпрограмма № 1**

**П А С П О Р Т**

**подпрограммы № 1 «Строительство и проектирование**

**образовательных учреждений»:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование органа исполнительной власти МО Коношский муниципальный район» | | Администрация МО «Коношский муниципальный район» |
| Наименование  подпрограммы | подпрограмма № 1 «Строительство и проектирование образовательных учреждений» | |
| Дата и номер постановления, которым утверждена программа | От 08 октября 2020 года № 562 | |
| Наименование разработчика подпрограммы | Отдел архитектуры, строительства, ТЭК, ЖКХ администрации МО «Коношский муниципальный район» | |
| Цель подпрограммы | Предоставление качественных и безопасных условий образования детей. | |
| Задачи подпрограммы | 1. Ликвидация аварийных зданий образовательных учреждений, путем строительства новых объектов.  2. Разработка проектной документации в целях развития объектов дополнительного образования | |
| Сроки реализации программы | 2021 – 2023 годы | |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | - строительство детского сада на 120 мест в п. Ерцево;  - строительство школы на 440 мест в п. Коноша;  - проектирование пристройки здания школы искусств в п. Коноша | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет  8 500 000,0 рублей, в том числе за счет средств  районного бюджета:  2021 г. – 4 000 000,0 руб.  2022 г. – 3 000 000,0 руб.  2023 г. – 1 500 000,0 руб. | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Создание мест в образовательных учреждениях и учреждениях культуры | |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1**

Предоставление качественных и безопасных условий образования детей – основная задача экономически развитого общества. В настоящее время крайне сложная ситуация по образованию в п. Ерцево и в п. Коноша ввиду размещения учебных заведений в ветхих деревянных зданиях, не отвечающих ни санитарно-эпидемиологическим , ни пожарным нормам. Износ конструкций составляет более 70 %.

Во исполнение Указов Президента по ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения, ликвидации второй смены обучения, увеличение охвата детей дополнительным образованием предусмотрены мероприятия в рамках данной программы.

**2. Цели и задачи подпрограммы № 1**

Цели подпрограммы:

Предоставление качественных и безопасных условий образования детей.

Задачи подпрограммы:

1. Ликвидация аварийных зданий образовательных учреждений, путем строительства новых объектов.

2. Разработка проектной документации в целях развития объектов дополнительного образования.

**3. Сроки и этапы реализации подпрограммы № 1**

Реализация мероприятий подпрограммы № 1 будет осуществляться в период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.

**5.2. Подпрограмма № 2**

**П А С П О Р Т**

**подпрограммы № 2** **«Строительство спортивных сооружений»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование органа исполнительной власти МО Коношский муниципальный район» | | Администрация МО «Коношский муниципальный район» |
| Наименование  подпрограммы | подпрограмма № 1 «Строительство спортивных сооружений» | |
| Дата и номер постановления, которым утверждена программа | от 08 октября 2020 года № 562 | |
| Наименование разработчика подпрограммы | Отдел архитектуры, строительства, ТЭК, ЖКХ администрации МО «Коношский муниципальный район» | |
| Цель подпрограммы | Обеспечение населения объектами спорта, развитие физической культуры, направленное на вовлечение граждан в занятия различными видами спорта, оздоровление населения | |
| Задачи подпрограммы | Развитие спорта | |
| Сроки реализации программы | 2021 – 2023 годы | |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1. Строительство ФОКа в п. Коноша.  2. Строительство (реконструкция) плоскостных сооружений. | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет  3 000 000,0 рублей, в том числе за счет средств  районного бюджета:  2021 г. – 1 500 000,0 руб.  2022 г. – 1 500 000,0 руб.  2023 г. – 0,0 руб. | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Развитие сети спортивных объектов | |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 2**

Ввиду отсутствия на территории района спортивного объекта, позволяющего заниматься различными видами спорта, проводить районные, областные спортивные мероприятия, Программа определяет мероприятия способствующее улучшению ситуации в сфере развития спорта.

**2. Цели и задачи подпрограммы № 2**

Цель подпрограммы:

Обеспечение населения объектами спорта, развитие физической культуры, направленное на вовлечение граждан в занятия различными видами спорта, оздоровление населения 1. Обеспечение надежного и бесперебойного снабжения потребителей коммунальными услугами.

Задачи подпрограммы:

Развитие спорта.

**3. Сроки и этапы реализации подпрограммы № 2**

Реализация мероприятий подпрограммы № 2 будет осуществляться в период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2023 года

**5.3. Подпрограмма № 3**

**П А С П О Р Т**

**подпрограммы № 3 «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование органа исполнительной власти МО Коношский муниципальный район» | | Администрация МО «Коношский муниципальный район» |
| Наименование  подпрограммы | подпрограммы № 3 «Переселение граждан из аварийного жилого фонда» | |
| Дата и номер постановления, которым утверждена программа | от 08 октября 2020 года № 562 | |
| Наименование разработчика подпрограммы | Отдел архитектуры, строительства, ТЭК, ЖКХ администрации МО «Коношский муниципальный район» | |
| Цель подпрограммы | Переселение граждан, ликвидация аварийного жилого фонда | |
| Задачи подпрограммы | Снижение доли аварийного жилья путем строительства (приобретение ) жилья | |
| Сроки реализации программы | 2021 – 2023 годы | |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1.разработка технической документации | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет  1 800 000,0 рублей, в том числе за счет средств  районного бюджета:  2021 г. – 600 000,0 руб.  2022 г. – 600 000,0 руб.  2023 г. – 600 000,0 руб. | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Документы по обоснованию инвестиций, позволяющие обеспечить выбор Подрядчика | |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 3**

На протяжении многих лет одной из острых проблем на территории Коношского района является проблема аварийного жилья. За период 2013 – 2017 гг удалось расселить 170 аварийных домов, переселить порядка 2,5 тысяч человек, однако по состоянию на 01 января 2017 года на территории района 114 домов, которые вошли в региональную программу Архангельской области.

В целях реализации мероприятий проводится работа по выбору и формированию земельных участков, получению технических условий, подготовки обоснования инвестиций. Данные мероприятия требуют финансовых затрат, в целях чего и разработана данная подпрограмма.

**2. Цели и задачи подпрограммы № 3**

Цели подпрограммы:

Переселение граждан, ликвидация аварийного жилого фонда.

Задачи подпрограммы:

Снижение доли аварийного жилья путем строительства (приобретение) жилья.

**3. Сроки и этапы реализации подпрограммы № 3**

Реализация мероприятий подпрограммы № 3 будет осуществляться в период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2023 года

**VI. Ожидаемые результаты реализации подпрограмм**

**подпрограмма № 1 «Строительство и проектирование**

**образовательных учреждений**

Реализация мероприятий подпрограммы обеспечит:

1. Создание 120 мест в дошкольных учреждениях, отвечающих требованиям законодательства РФ,

2. создание 440 мест в образовательном учреждении, отвечающих требованиям законодательства РФ,

3. увеличение охвата детей услугами дополнительного образования на 30 %

4. увеличение площади зданий для занятий дополнительными видами образования на 100 %.

**подпрограмма № 2** **«Строительство спортивных сооружений»**

Реализация мероприятий подпрограммы обеспечит:

1. Ввод здания ФОКа с пропускной способностью 51 чел.

2. наличие стадиона.

**подпрограмма № 3 «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»**

Реализация мероприятий программы позволит:

Обеспечить подготовку документов по обоснованию инвестиций, позволяющие обеспечить впоследствии выбор Подрядчика

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

МО «Коношский муниципальный район»

«Строительство» на 2021 – 2023 годы»

**М Е Т О Д И К А**

**расчета целевых показателей эффективности муниципальной программы**

**МО «Коношский муниципальный район» «Строительство» на 2021 – 2023 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель,  единица измерения | Порядок расчета | Источники информации |
| 1 | 2 | 3 |
| Подпрограмма № 1 «Строительство и проектирование образовательных учреждений» | | |
| Количество созданных мест в образовательных учреждениях, место | Отношение фактического исполнения к плановому | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| Количество разработанной ПСД, усл.ед. | Отношение фактического исполнения к плановому | Положительное заключение государственной экспертизы |
| Подпрограмма № 2 «Строительство спортивных сооружений» | | |
| Количество созданных объектов, шт. | Отношение фактического исполнения к плановому | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| Подпрограмма № 3 «Переселение граждан из аварийного жилого фонда» | | |
| Комплект документации по обоснованию цены | Отношение фактического исполнения к плановому |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

МО «Коношский муниципальный район»

«Строительство» на 2021 – 2023 годы»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы**

**МО «Коношский муниципальный район» «Строительство» на 2021 – 2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование | Источник финансирования | Оценка расходов, рублей | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | итого |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа МО «Коношский муниципальный район» «Строительство» на 2021 – 2023 годы» | Всего, в том числе: | **6 100 000,0** | **5 100 000,0** | **3 100 000,0** | **14 300 000,0** |
| районный бюджет | 6 100 000,0 | 5 100 000,0 | 3 100 000,0 | **14 300 000,0** |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма № 1 | «Строительство и проектирование образовательных учреждений» | Всего, в том числе: | **4 000 000,0** | **3 000 000,0** | **2 500 000,0** | **9 500 000,0** |
| районный бюджет | 4 000 000,0 | 3 000 000,0 | 2 500 000,0 | 9 500 000,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма № 2 | «Строительство спортивных сооружений» | Всего, в том числе: | **1 500 000,0** | **1 500 000,0** | **0,0** | **3 000 000,0** |
| районный бюджет | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 | 0,0 | 3 000 000,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма № 3 | «Переселение граждан из аварийного жилого фонда» | Всего, в том числе: | **600 000,0** | **600 000,0** | **600 000,0** | **1 800 000,0** |
| районный бюджет | 600 000,0 | 600 000,0 | 600 000,0 | 1 800 000,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

МО «Коношский муниципальный район»

«Строительство» на 2021 – 2023 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**подпрограммы № 1** **«Строительство и проектирование образовательных учреждений»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Описание | Источники  финансиро-вания | Финансовые затраты | | | |
| всего | в том числе  по годам | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство детского сада на 120 мест в  п. Ерцево | Софинансирование строительства | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный  бюджет | 2 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Строительство школы на 440 мест в п. Коноша | Софинансирование строительства школы в т.ч. подготовка документов | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 4 500 000,0 | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Проектирование пристройки здания школы искусств в  п. Коноша» | Разработка ПСД | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 3 000 000,0 | 1 500 000,0 | 500 000,0 | 1 000 000,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО** | | | | **9 500 000,0** | **4 000 000,0** | **3 000 000,0** | **2 500 000,0** |

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**подпрограммы № 2**  **«Строительство спортивных сооружений»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование  мероприятия | Описание | Источники  финансиро-вания | Финансовые затраты | | | |
| всего | в том числе  по годам | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство ФОКа в п. Коноша | Софинансирование строительства | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 2 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Строительство (реконструкция)  плоскостных сооружений | Строительство (реконструкция, текущий ремонт) стадиона в п. Коноша, плоскостных сооружений | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 1 000 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО** | | | | **3 000 000,0** | **1 500 000,0** | **1 500 000,0** | **0,0** |

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**подпрограммы № 3** **«Переселение граждан из аварийного жилого фонда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Описание | Источники  финансиро-вания | Финансовые затраты | | | |
| всего | в том числе  по годам | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Разработка технической документации | Формирование земельных участков, получение ТУ, обоснование инвестиций | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный  бюджет | 1 800 000,0 | 600 000,0 | 600 000,0 | 600 000,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_