ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

«Развитие дорожной сети,

повышение безопасности дорожного движения

в муниципальном образовании

«Коношский муниципальный район» на 2021 – 2023 годы»

П Е Р Е Ч Е Н Ь

- мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожной сети, повышение безопасности дорожного движения

- в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» на 2021 – 2023 годы»

| - № - п/п | - Наименование мероприятий программы | - Описание | - Источники финансирования | - Объем финансирования - (рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Всего | - 2021 | - 2022 | - 2023 |
| - 1 | Содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения | - год : - 1. МО «Ерцевское» - оконавливание ул.Владимирская, ремонт ул.Северная, ул.Динамо (управление), ул.Сельская - 2. МО «Климовское» - текущий ремонт а\д д.Дуплиха, д.Климовская ул.Набережная, ул.Приозерная - 3. МО «Подюжское»: - Оконавливание и устройство водопропускной трубы ул.Гагарина п.Подюга, отсыпка от д.22 ул.Гагарина до ул.Бетонная отсыпка участка а/д , вырубка кустов у д.6 ул.Бетонная, оконавливание в д.Вельцы (дорога на кладбище), отсыпка ул.Больничная, отсыпка и вырубка кустов от д.20 ул.Пролетарская до пер.Сосновый; оканавливание от д.8-12 ул.Молодежная д.Николаевка, ул.Центральная, ул.Свободы п.Подюга - 4. МО «Тавреньгское» -отсыпка Кощеевская,Попчеевская, Заручевская , Якушевская, Ермаковская, а\д Бор, вырубка кустов д.Тончиковская. Красивое (подъезд к р.Вотчица) - 5. МО «Мирный» -ремонт моста в п.Мирный ул.Народная, а/д Народная, Дружбы,Транспортная: - Ямочный ремонт ул.Труда п.Сосновка, устройство кюветов ул.Чкалова, разрубка кустов д.Филинская - 6. МО «Волошское»- отсыпка п.Вандыш ул.Железнодорожная, отсыпка п.Волошка ул.Пригородная. скашивание придорожных полос от травы: ул.Советская, Гагарина, Апрельская, Комсомольская, Транспортная, п.Вандыш ул.Заречная, очистка канав ул.Пригородная, Молодежная. - 7. МО «Вохтомское»- отсыпка (600 м.) п.Фоминский, ул.Школьная, Осташевская, Кузнецовская,оконавливание 250 м Куфтыревская, Мелентьев Пал, Овражное; устройство водопропускных труб д.оташевская ул.Юбилейная, д.Мелентьев Пал, п.Овражное; стр-во тротуаров п.Мелентьевский (за ж/д). - 2022 год - 1. МО «Ерцевское» - ремонт моста на д.Алексеевская, отсыпка ул.Пересечная, 15-микрорайон. - 2. МО «Климовское» - ремонт а/д д.Большое и Малое , Заволжье, д.Ануфриево ул.Северная. - 3. МО «Тавреньгское» - отсыпка а/д Прилук, Погаринская, Слободчиково, ремонт моста Попчеевская, отсыпка Першинская, Пономаревская ( ул.Колхозная). - 4. МО «Мирный» -ремонт моста ул.Береговая, устройство кюветов, очистка канав в п.Мирный ул.Юношеская, ул.Мира в п.Сосновка, ул.Новая (съезд с региональной дороги)- устройство трубы. - 5. МО «Волошское»-отсыпка п.Волошка ул.Октябрьская-Транспортная, скашивание травы: ул.П.Корякина, народная,Строителей, Больничная, Первомайская - Очистка канав п.Волошка ул.Комсомольская до р.Волошка. - 6. МО «Вохтомское» - отсыпка п.Мелентьевский ул.Зеленая, ул.Советская, ул.Центральная (с оконавливанием), прочистка канав д.Осташевская ул.Молодежная с отсыпкой, отсыпка ул.Южная д.Фоминская, оканавливание с устройством водопропускной трубы д.Куфтыревская. - 7. МО «Подюжское» - асфальтирование ул.Строительная п.Подюга, вырубка кустов ул.Школьная, поворот между ул.Озерная и Университетская. - 2023 год - 1. МО «Ерцевское» - ремонт а\д. Советская, ул.Мира, Физкультурный, Пересечная, Бочарова,Динамо - 2. МО «Климовское» - ремонт а\д.д.Кеменцево, д.Порядинская,д.Малышкино - 3. МО «Подюжское»: - 4. МО «Тавреньгское» -отсыпка д.Большая Гора, д.Пономаревская (ул.школьная, ул.Молодежная-Строительная), Слободчиково - 5. МО «Мирный» - подсыпка ул.Зеленая п.Сосновка, ремонт а\д на кладбище д.Дальняя Зеленая, ремонт моста и а\д д.Топоровская - 6. МО «Волошское»-скашивание травы : ул.Железнодорожная, Ю.Захарчука, Зеленая,Восточная, Северная, Строителей. - Отсыпка : ул.Северная, ул.Строителей - 7. МО «Вохтомское»- отсыпка заездов д.Балуевская, отсыпка Мелентьев Пал ул.Дружбы, д.Грехнев Пал ул.Центральная, дорога к калдбищу п.овражный, отсыпка дороги п.Фоминский подъезд к восточной стороне поселка - -летнее, зимнее содержание. | - районный бюджет (средства дорожного фонда) | - 46 167 099,0 | - 14 867 099,0 | - 15 400 000,0 | - 15 900 000,0 |
| - 2 | Инвентаризация и паспортизация дорог местного значения | Оплата услуг по паспортизации дорог местного значения | - районный бюджет (дорожный фонд) | - 1 500 000,0 | - 500 000,0 | - 500 000,0 | - 500 000,0 |
| - 3 | Мероприятия, направленные на повышение обеспечения безопасности дорожного движения | Приобретение дорожных знаков. | - районный бюджет (средства дорожного фонда) | - 300 000,0 | - 100 000,0 | - 100 000,0 | - 100 000,0 |
| - Всего по мероприятиям |  |  | - Всего, в т.ч. | - 47 967 099,0 | - 15 467 099,0 | - 16 000 000,0 | - 16 500 000,0 |
|  |  |  | - Районный бюджет (средства дорожного фонда) | - 47 967 099,0 | - 15 467 099,0 | - 16 000 000,0 | - 16 500 000,0 |

______________________