**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование органа исполнительной власти МО Коношский муниципальный район» | | Администрация МО «Коношский муниципальный район» |
| Наименование  программы | Муниципальная программа «Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» на 2021 – 2023 годы» (далее – Программа) | |
| Дата и номер постановления, которым утверждена программа | От 12 октября 2020 года № 576 | |
| Наименование разработчик программы | Отдел архитектуры, строительства, ТЭК, ЖКХ администрации МО «Коношский муниципальный район» | |
| Цель программы | 1.Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилищном фонде.  2. Повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства.  3. Обеспечение населения качественной питьевой водой. | |
| Задачи программы | 1. Модернизация (реконструкция, ремонт) объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры.  2. Ремонт муниципального жилфонда.  3. Организация мероприятий по содержанию кладбищ  4. Организация мероприятий в сфере обращения с отходами.  5. Реализация мероприятий по водоснабжению. | |
| Сроки реализации программы | 2021 – 2023 год | |
| Перечень основных мероприятий программы (перечень подпрограмм) | 1.Подпрограмма № 1 «Развитие жилищного хозяйства»  - мероприятия в области жилищного хозяйства  - текущий ремонт муниципального жилищного фонда  2. подпрограмма № 2 «Поддержка коммунального хозяйства»:  - мероприятия в области коммунального хозяйства  - подготовка к ОЗП  3.Подпрограмма № 3 «Чистая вода»  - разработка проектно-сметной документации-  4.подпрограмма № 4 «Благоустройство»  -организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения  -модернизация уличного освещения  5. Подпрограмма № 5 «Мероприятия в области обращения с отходами производства и потребления в т.ч. с ТКО  - содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  - реализация мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, в т.ч. с твердыми коммунальными отходами | |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы составляет  42 448 859,31 рублей, в том числе за счет средств  районного бюджета – 42 448 859,31 рублей, в т.ч. :  2021 г. – 16 702 769,93 рублей  2022 г. – 14 589 245,15 рублей  2023 г. – 11 156 844,23 рублей | |

**I. Общая характеристика сферы реализации Программы**

Программа разработана в соответствии с федеральными, региональными и муниципальными правовыми документами, отражающими проблемы и задачи в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Система мероприятий Программы составлена исходя из анализа состояния жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район». Программа направлена на реализацию задач в рамках: содержание и капитальный ремонт жилого сектора, оплата взносов по капитальному ремонту в Фонд капитального ремонта Архангельской области, за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности района, подготовка объектов ТЭК и ЖКХ к отопительному периоду, модернизация (замена, установка) энергосберегающего уличного освещения. Программой предусмотрены мероприятия по содержанию мест захоронений, ликвидация несанкционированных свалок на территории Коношского района, проведение двухмесячников по благоустройству, организации мероприятий по обращению с ТКО на территории сельских поселений и прочие мероприятия по благоустройству территорий поселений.

Программа определяет комплекс мероприятий, способствующих повышению надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения способствующих режиму его устойчивого достаточного финансирования, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей, повышения качества жилищно-коммунальных услуг.

**II. Цели и задачи Программы**

Цели Программы:

1. Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилищном фонде.

2. Повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства.

Задачи Программы:

1. Модернизация (реконструкция, ремонт) объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры.

2. Ремонт муниципального жилфонда.

3. Организация мероприятий по содержанию кладбищ.

4. Организация мероприятий в сфере обращения с отходами.

Ожидаемые конечные результаты программы:

**2021 г**. – замена светильников уличного освещения – 70 шт.

- ремонт теплотрассы п. Подюга

- очистка объекта водоснабжения д. Мелентьев Пал

- оплата взносов ежемесячно

- ремонт многоквартирных домов на ул. Южная д. 23п. Ерцево, п. Мирный   
ул. Береговая д.13

- устройство 73 контейнерных площадок

- приобретение 100 контейнеров

- разработка ПСД -1

-обустройство кладбищ в п. Ерцево, д. Пономаревская, МО «Вохтомское»

**2022 г**. – ремонт многоквартирных домов п. Волошка ул. Советская д. 6,   
п. Мелентьевский ул. Новая д. 4

- приобретение 100 контейнеров

- ввод скважины в п. Ерцево

- разработка ПСД д. Пономаревская

- обустройство кладбищ д. Кивика, МО «Климовское», МО «Мирный»

**2023 г.** – обустройство кладбищ МО «Волошское»

- ремонт многоквартирных домов п. Мирный ул. Дружбы д.1, п. Волошка   
ул. Апрельская д. 8, ул. Советская д.2 МО «Вохтомское».

Методика расчета целевых показателей эффективности муниципальной программы изложена в приложении № 1.

**III. Сроки и этапы реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться в период с  
01 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.

**IV. Ресурсное обеспечение реализации Программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Коношский муниципальный район» (приложение № 2).

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 42 448 859,31 рублей, в том числе:

средства районного бюджета – 42 448 859,31рублей.

**V. Характеристика подпрограмм Программы**

Для достижения целей Программы в её составе сформированы следующие подпрограммы (приложение № 3):

1. Подпрограмма № 1 «Развитие жилищного хозяйства».

2. Подпрограмма № 2 «Поддержка коммунального хозяйства».

3. Подпрограмма № 3 «Чистая вода».

4. Подпрограмма № 4 «Благоустройство».

5. Подпрограмма № 5 «Мероприятия в области обращения с твердыми коммунальными отходами производства и потребления в т.ч. с ТКО».

**5.1. Подпрограмма № 1 «Развитие жилищного хозяйства»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование органа исполнительной власти МО Коношский муниципальный район» | Администрация МО «Коношский муниципальный район» |
| Наименование  подпрограммы | Подпрограмма №1 «Развитие жилищного хозяйства» |
| Дата и номер постановления, которым утверждена программа | От 12 октября 2020 года № 576 |
| Наименование разработчика подпрограммы | Отдел архитектуры, строительства, ТЭК, ЖКХ администрации МО «Коношский муниципальный район» |
| Цель подпрограммы | Предоставление комфортных условий для проживания граждан |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение сохранности жилищного фонда, приведение состояния многоквартирных домов в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.  2. Исполнение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов находящихся в собственности муниципального образования «Коношский муниципальный район». |
| Сроки реализации программы | 2021 – 2023 годы |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | - мероприятия в области жилищного хозяйства  - текущий ремонт муниципального жилищного фонда |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет  12 584 649,31 руб., в том числе за счет средств  районного бюджета –  2021 г. – 3 993 559,93 руб.  2022 г. – 4087 245,15 руб.  2023 г. – 4 503 844,23 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Своевременная оплата взносов, ремонт многоквартирных домов по региональной программе на территориях сельских поселений района в Фонд капитального ремонта Архангельской области 2. Проведение ремонтов домов, повышение качества проживания граждан в п.Ерцево ул.Южная д.23, п.Волошка ул.Советская д.6, ул.Апрельская 8, п.Мирный ул.Береговая д.13, ул.Дружбы д.1, п.Мелентьевский ул.Новая д.4, ул.Советская д.2 |

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации (далее – Жилищный кодекс) в целях планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах разработана и утверждена региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Реализация региональной программы должна обеспечить перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

В региональную программу включаются все многоквартирные дома, расположенные на территории Архангельской области, собственники которых обязаны в соответствии с положение Жилищного кодекса выбрать способ формирования фонда капитального ремонта.

Финансирование региональной программы осуществляется за счет средств собственников помещений многоквартирных домов, накапливаемых путем внесения обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт.

Ввиду того, что часть муниципального жилфонда не вошла в региональную программу по капитальному ремонту, но находится в неудовлетворительном состоянии, принято решение о выделении средств из бюджета района на проведения ремонтных работ по замене кровли, ремонту крыш, инженерных сетей, ремонту печных труб и другим видам работ.

**2. Цели и задачи подпрограммы № 1**

Цели подпрограммы :

1. Предоставление комфортных условий для проживания граждан

Задачи подпрограммы :

1. Исполнение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов находящихся в собственности муниципального образования «Коношский муниципальный район».

2. Обеспечение сохранности жилищного фонда, приведение состояния многоквартирных домов в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

**5.2 Подпрограмма № 2 «Поддержка коммунального хозяйства»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование органа исполнительной власти МО Коношский муниципальный район» | | Администрация МО «Коношский муниципальный район» |
| Наименование  подпрограммы | Подпрограмма № 2 «Поддержка коммунального хозяйства» | |
| Дата и номер постановления, которым утверждена программа | От 12 октября 2020 года № 576 | |
| Наименование разработчика подпрограммы | Отдел архитектуры, строительства, ТЭК, ЖКХ администрации МО «Коношский муниципальный район» | |
| Цель подпрограммы | Предоставление комфортных условий проживания граждан | |
| Задачи подпрограммы | 1.Модернизация (реконструкция, ремонт) объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры.  2. Ремонт инженерных сетей | |
| Сроки реализации программы | 2021 – 2023 годы | |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | - мероприятия в области коммунального хозяйства  - подготовка к ОЗП | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет  989  000,0 рублей, в том числе за счет средств  районного бюджета –  2021 г. – 389 000,0 руб.  2022 г. – 300 000,0 руб.  2023 г. – 300 000,0 руб. | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Наличие технической документации на объекты ЖКХ  Ремонт теплотрассы в п.Подюга,  Ремонт объектов водоснабжения д.Мелентьев Пал МО «Вохтомское» | |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 2**

В соответствии с Приказом Минэнерго Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному сезону» оценка готовности к отопительному сезону проводится в отношении ресурсоснабжающих организаций и объектов ЖКХ. Основным условием, которое учитывается при оценке готовности, является выполнение предписаний Ростехнадзора.

Ввиду большой изношенности зданий, инжирной инфраструктуры объектов ЖКХ, устранение замечаний Ростехнадзора требует больших материальных затрат.

Программа определяет мероприятие способствующее повышению надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения способствующих режиму его устойчивого достаточного финансирования, а также обеспечивающих комфортные условия для проживания граждан.

В рамках подпрограммы пердусмлотрены мероприятия по изготовлению (актуализации) технической документации по объектам жилищно-коммунального хозяйства (актуализация схем тепло-, водоснабжения, тех.паспорта, экспертные заключения и т.п.).

**2. Цели и задачи подпрограммы № 2**

Цели подпрограммы:

Предоставление комфортных условий проживания граждан

Задачи подпрограммы:

1. Модернизация (реконструкция, ремонт) объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры.

2.Ремонт инженерных сетей

**5.3. Подпрограмма № 3 «Чистая вода»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование органа исполнительной власти МО Коношский муниципальный район» | | Администрация МО «Коношский муниципальный район» |
| Наименование  подпрограммы | Подпрограмма № 3 «Чистая вода**»** | |
| Дата и номер постановления, которым утверждена программа | От 12 октября 2020 года № 576 | |
| Наименование разработчика подпрограммы | Отдел архитектуры, строительства, ТЭК, ЖКХ администрации МО «Коношский муниципальный район» | |
| Цель подпрограммы | Повышение качества воды | |
| Задачи подпрограммы | 1.Разработка проектно-сметной документации –  п. Ерцево  2. Разработка проектно-сметной документации – д.Пономаревская  3. Строительство объекта водоснабжения | |
| Сроки реализации программы | 2021 – 2023 годы | |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | - разработка проектно-сметной документации | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет  9 592 000,0 рублей, в том числе за счет средств  районного бюджета –  2021 г. – 5 092 000,0 руб.  2022 г. – 4 500 000,0 руб.  2023 г. – 0,0 руб. | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Наличие ПСД «Реконструкция системы водоснабжения с вводом в эксплуатацию новой скважины, строительство и подключение блочно-модульных станций очистки воды в п.Ерцево». 2. Наличие ПСД по обустройству водозаборов станцией водоподготовки, дер.Пономаревская МО «Тавреньгское»   3. Строительство скважины, строительство и подключение блочно-модульных станций очистки воды в п.Ерцево Обеспечение качественной питьевой водой жителей п.Ерцево. | |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 3**

В настоящее время эксплуатацией объекто водоснабжения для обеспечения нужд населения, а также социально значимых объектов на территории района занимаются: МУП «Жилкомсервис», МУП «Ерцевские теплосети», МУП «ТеплоСервис», Исакогорская дистанция пути.

С целью приведения значений целевых показателей по качеству воды, разработана и утверждена постановлением Правительства АО от 30 июля 2019 г.   
№ 403 –пп региональная программа «Чистая вода» на основании одноименного федерального проекта и национального проекта «Экология», по Коношскому району в региональную программу включены мероприятия по трем муниципальным образованиям:

1. МО «Коношское»: строительство и подключение блочно-модульной станции очистки холодной воды,

- строительство и подключение повысительной станции второго подъема с резервуаром чистой воды, строительство водовода, реконструкция водозабора «Угольник», реконструкция водопроводных сетей.

2. МО «Ерцевское» - Реконструкция системы водоснабжения с вводом в эксплуатацию новой скважины, строительство и подключение блочно-модульных станций очистки воды в п.Ерцево».

3. Разработка ПСД по обустройству водозаборов станцией водоподготовки, дер.Пономаревская МО «Тавреньгское».

**2. Цели и задачи подпрограммы № 3**

Цели подпрограммы:

Повышение качества воды.

Задачи подпрограммы:

1. Разработка ПСД

2. Строительство, реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения.

**3. Сроки и этапы реализации подпрограммы № 4**

Реализация мероприятий подпрограммы № 4 будет осуществляться в период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2023 года

**5.4. Подпрограмма № 4 «Благоустройство»**

**П А С П О Р Т**

**подпрограммы № 4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование органа исполнительной власти МО Коношский муниципальный район» | | Администрация МО «Коношский муниципальный район» |
| Наименование  подпрограммы | Подпрограмма № 4 «Благоустройство» | |
| Дата и номер постановления, которым утверждена программа | От 12 октября 2020 года № 576 | |
| Наименование разработчика подпрограммы | Отдел архитектуры, строительства, ТЭК, ЖКХ администрации МО «Коношский муниципальный район» | |
| Цель подпрограммы | Обеспечение государственных гарантий прав граждан при погребении умерших. | |
| Задачи подпрограммы | Приведение территорий мест погребений в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм. | |
| Сроки реализации программы | 2021 – 2023 годы | |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | - Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений  - модернизация уличного освещения | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет  5 823 000, рублей, в том числе за счет средств  районного бюджета –  2021 г. – 2 568 000,0 руб.  2022 г. – 1 302 000,0руб.  2023 г. – 1 953 000,0 руб. | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Наличие кладбищ- 7, соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, на территориях сельских поселений,  Замена (установка) светодиодных светильников – 70 шт. | |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 4**

На территории Коношского муниципального района 57 кладбищ, которые обслуживаются кладбищами 130 населенных пунктов и занимают площадь 83,6 га, из них открытые кладбища на территории 76,28 га, 7,32 а – закрытые кладбища (Заболотье,Ерцево, Воинское кладбище Коноша, ст.Колфонд, д.Темная, МО «Волошское».

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2011 г. № 84 утверждены СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»

Установлены требования по государственному учету земельных участков под кладбищами, устройству контейнерных площадок, ограждения, общественных туалетов, распределение территорий на функциональные зоны.

На протяжении двух лет в муниципальном образование проводится активная работа по модернизации уличного освещения, путем установки энергосберегающих светильников, либо замены ДРЛ. За 2019 – 2020 гг приобретено и распределено между сельскими поселениями 303 светильника. Ввиду высокой социальной значимости требуется продолжить работу по модернизации уличного освещения населенных пунктов района.

**2. Цели и задачи подпрограммы № 4**

Цели подпрограммы № 5:

Обеспечение государственных гарантий прав граждан при погребении умерших.

Задачи подпрограммы № 5:

Приведение территорий мест погребений в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм.

Модернизация уличного освещения.

**3. Сроки и этапы реализации подпрограммы № 4**

Реализация мероприятий подпрограммы № 4 будет осуществляться в период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.

**5.5. Подпрограмма № 5 «Мероприятия в области обращения с отходами производства и потребления в т.ч. с ТКО»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование органа исполнительной власти МО Коношский муниципальный район» | | Администрация МО «Коношский муниципальный район» |
| Наименование  подпрограммы | Подпрограмма № 5 «Мероприятия в области обращения с отходами производства и потребления в т.ч. с ТКО**»** | |
| Дата и номер постановления, которым утверждена программа | От 12 октября 2020 года № 576 | |
| Наименование разработчика подпрограммы | Отдел архитектуры, строительства, ТЭК, ЖКХ администрации МО «Коношский муниципальный район» | |
| Цель подпрограммы | 1.Предоставление услуг населению в области обращения с ТКО  2.Улучшение санитарно экологического состояния территории путем повышения эффективности управления процессом санитарной очисткой территорий от несанкционированных свалок. | |
| Задачи подпрограммы | Организация обращения с отходами на всей территории МО «Коношский муниципальный район» | |
| Сроки реализации программы | 2021 – 2023 годы | |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1.реализация мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления в т.ч. с твердыми коммунальными отходами  2.содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет  13 460 210,0 рублей, в том числе за счет средств  районного бюджета –  2021 г. – 4 660 210,0 руб.  2022 г. – 4 400 000,0 руб.  2023 г. – 4 400 000,0 руб. | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1.наличие контейнерных площадок на территории МО «Тавреньгское», МО «Вохтомское», МО «Мирный», МО «Климовское», «Ерцевское»  2.наличие контейнеров для сбора ТКО в т.ч. раздельного сбора  3.очистка территории | |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 5**

На протяжении многих лет одной из острейших экологических проблем на территории Коношского района является проблема утилизации твердых бытовых отходов. Установлено, что основными причинами, оказывающими, влияние на загрязнение почв и подземных вод населенных территорий являются:

Отсутствие контейнерных площадок в ряде сельских поселений, отсутствие централизованного вывоза ТКО,

ненадлежащая организация вывоза бытовых отходов с территории частных домовладений;

возникновение стихийных свалок вокруг дачных участков и на обочинах дорог.

Отходы систематически неорганизованно выбрасываются на проезжие части, берега рек, оврагов, что способствует формированию стихийных свалок, ухудшающих санитарное состояние территории и условия жизнедеятельности населения, являясь прямым нарушением СанПиН 42.128-4690-88.

Рекультивация несанкционированных свалок требует значительных финансовых вложений и длительного периода времени для 100 % ликвидации свалок.

Все вышеперечисленные проблемы, в том числе содержание контейнерных площадок и повлекли разработку данной подпрограммы.

**2. Цели и задачи подпрограммы № 5**

Цели подпрограммы № 5:

1. Предоставление услуг населению в области обращения с ТКО

2. Улучшение санитарно-экологического состояния территории путем повышения эффективности управления процессом санитарной очисткой территорий от несанкционированных свалок.

Задачи подпрограммы № 5:

1. Устройство контейнерных площадок на территории МО «Тавреньгское», МО «Вохтомское», МО «Мирный», МО «Климовское».

2. Приобретение контейнеров.

3. Ликвидация несанкционированных свалок.

4. Содержание контейнерных площадок.

**3. Сроки и этапы реализации подпрограммы № 5**

Реализация мероприятий подпрограммы № 3 будет осуществляться в период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.

**VI. Ожидаемые результаты реализации по подпрограммам**

**1. Подпрограмма № 1 «Развитие жилищного хозяйства»**

- Оплата взносов (ежемесячно) по капитальному ремонту в Фонд капитального ремонта АО.

- Ремонт многоквартирных жилых домов: п. Ерцево ул. Южная д. 23,   
п. Волошка ул. Советская д. 6, ул. Апрельская д. 8, п. Мирный ул. Береговая д. 13, ул. Дружбы д. 1, п. Мелентьевский ул. Новая д. 4, ул. Советская д. 2.

**2. Подпрограмма № 2 «Поддержка коммунального хозяйства»:**

- Ремонт теплотрассы в п. Подюга,

- Ремонт объектов водоснабжения д. Мелентьев Пал МО.

**3. Подпрограмма № 3 «Чистая вода»:**

- разработка проектно-сметной документации по 2 объектам.

**4. Подпрограмма № 4 «Благоустройство»:**

- Содержание кладбищ на территории района в количестве 7,

- Замена светильников в количестве 70 шт.

**5. Подпрограмма № 5 «Мероприятия в области обращения с отходами** **производства и потребления в т.ч. с ТКО»:**

- наличие 73 контейнерных площадок,

- приобретение 100 контейнеров,

- ликвидация несанкционированных свалок,

- содержание контейнерных площадок: 2021 г. – 102, с 2022 г. – 175.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Мероприятия в сфере

жилищно-коммунального хозяйства

в муниципальном образовании

«Коношский муниципальный район»

на 2021 – 2023 годы»

**М Е Т О Д И К А**

**расчета целевых показателей эффективности муниципальной программы «Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства**

**в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район»**

**на 2021 – 2023 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель,  единица измерения | Порядок расчета | Источники информации |
| 1 | 2 | 3 |
| **Подпрограмма № 1 «Развитие жилищного хозяйства»** | | |
| Колличество отремонтированных объектов (жилые дома), шт. | Отношение фактического исполнения к плановому | Акты приемки выполненных работ |
| Оплата взносов, руб. | Отношение фактического исполнения к плановому | Платежные поручения |
| **Подпрограмма № 2 «Поддержка коммунального хозяйства»:** | | |
| Колличество отремонтированных инженерных сетей, объект | Отношение фактического исполнения к плановому | Акты приемки выполненных работ |
| **Подпрограмма № 3 «Чистая вода»** | | |
| Колличество разработанной ПСД, усл.ед | Отношение фактического исполнения к плановому | Акты приемки выполненных работ, положительное заключение гос.экспертизы |
| **Подпрограмма № 4 «Благоустройство»** | | |
| Колличество кладбищ по которым выполнены плановые мероприятия по содержанию,шт | Отношение фактического исполнения к плановому | Акты приемки выполненных работ |
| Колличество приобретенных светильников, шт. | Отношение фактического исполнения к плановому | Товарная накладная |
| **Подпрограмма № 5 «Мероприятия в области обращения с отходами производства и потребления в т.ч. с ТКО»** | | |
| Колличество созданных контейнерных площадок, шт | Отношение фактического исполнения к плановому | Акты приемки выполненных работ |
| Колличество приобретенных контейнеров, шт | Отношение фактического исполнения к плановому | Товарная накладная |
| Содержание контейнерных площадок, руб. | Отношение фактического исполнения к плановому | Акты приемки выполненных работ |
| Ликвидация несанкционированных свалок, в т.ч. снос аварийных зданий (строений, сооружений), шт | Отношение фактического исполнения к плановому | Акты приемки выполненных работ |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Мероприятия в сфере

жилищно-коммунального хозяйства

в муниципальном образовании

«Коношский муниципальный район»

на 2021 – 2023 годы»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы**

**«Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства**

**в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район»**

**на 2021 – 2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование | Источник финансирования | Оценка расходов, рублей | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | **Итого** |
| Муниципальная программа | «Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства в  муниципальном образовании «Коношский муниципальный район»  на 2021 – 2023 годы» | Всего, в том числе: | 16 702 769,93 | 14 589 245,15 | 11 156 844,23 | **42 448 859,31** |
| районный бюджет | 16 702 769,93 | 14 589 245,15 | 11 156 844,23 | **42 448 859,31** |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Подпрограмма № 1 | «Развитие жилищного хозяйства» | Всего, в том числе: | 3 993 559,93 | 4 087 245,15 | 4 503 844,23 | **12 584 649,31** |
| районный бюджет | 3 993 559,93 | 4 087 245,15 | 4 503 844,23 | **12 584 649,31** |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Подпрограмма № 2 | «Поддержка коммунального хозяйства» | Всего, в том числе: | 389 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | **989 000,0** |
| районный бюджет | 389 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | **989  000,0** |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Подпрограмма № 3 | «Чистая вода» | Всего, в том числе: | 5 092 000,0 | 4 500 000,0 | 0,0 | **9 592 000,0** |
| районный бюджет | 5 092 000,0 | 4 500  000,0 | 0,0 | **9 592 000,0** |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Подпрограмма № 4 | «Благоустройство» | Всего, в том числе: | 2 568 000,0 | 1 302 000,0 | 1 953 000,0 | **5 823  000,0** |
| районный бюджет | 2 568 000,0 | 1 302 000,0 | 1 953 000,0 | **5 823  000,0** |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Подпрограмма № 5 | «Мероприятия в области обращения с отходами производства и потребления в т.ч. с ТКО»  » | Всего, в том числе: | 4 660 210,0 | 4 400 000,0 | 4 400 000,0 | **13 460 210** |
| районный бюджет | 4 660 210,0 | 4 400 000,0 | 4 400 000,0 | **13 460 210** |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

  «Мероприятия в сфере

жилищно-коммунального хозяйства

в муниципальном образовании

«Коношский муниципальный район»

на 2021 – 2023 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**подпрограммы № 1 «Развитие жилищного хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование  мероприятия | Описание | Источники финансирования | Финансовые затраты | | | |
| всего | в том числе  по годам | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | мероприятия в области жилищного хозяйства | Оплата взносов по капитальному ремонту в Фонд капитального ремонта АО | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 3 938 649,31 | 1 220 559,93 | 1 314 245,15 | 1 403 844,23 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | текущий ремонт муниципального жилищного фонда | Ремонт многоквартирных жилых домов: 1.п.Ерцево ул.Южная д.23,  2.п.Волошка ул.Советская д.6, ул.Апрельская 8, 3.п.Мирный ул.Береговая д.13, ул.Дружбы д.1 , 4.п.Мелентьевский ул.Новая д.4, ул.Советская д.2 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Районный бюджет | 8 646 000,0 | 2 773 000,0 | 2 773 000,0 | 3 100 000,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**подпрограммы № 2 «Поддержка коммунального хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Описание | Источники  финансирования | Финансовые затраты | | | |
| всего | в том числе  по годам | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | мероприятия в области коммунального хозяйства | Техническая документация, приобретение расходных материалов | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 389 000,0 | 389 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подготовка к ОЗП | Ремонт системы водоснабжения, теплоснабжения | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Районный бюджет | 600 000,0 | 0,0 | 300 000,0 | 300 000,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**подпрограммы № 3 «Чистая вода»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Описание | Источники финансирования | Финансовые затраты | | | |
| всего | в том числе  по годам | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации | Завершение разработки  ПСД «Реконструкция системы водоснабжения с вводом в эксплуатацию новой скважины, строительство и подключение блочно-модульных станций очистки воды в п.Ерцево»; Разработка ПСД по обустройству водозаборов станцией водоподготовки, дер.Пономаревская МО «Тавреньгское» | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 9 592 000,0 | 5 092 000,0 | 4 500 000,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**подпрограммы № 4 «Благоустройство»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Описание | Источники финансирования | Финансовые затраты | | | |
| всего | в том числе  по годам | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Организация и содержание 7 мест захоронений на территории сельских поселений | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 4 557 000,0 | 1 302 000,0 | 1 302 000,0 | 1 953 000,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | модернизация уличного освещения | замена светильников уличного освещения | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 1 266 000,0 | 1 266  000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**подпрограммы № 5 «Мероприятия в области обращения с отходами производства и потребления, в т.ч. с ТКО»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Описание | Источники финансирования | Финансовые затраты | | | |
| всего | в том числе по годам | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | реализация мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, в т.ч. с твердыми коммунальными отходами | 1.Создание контейнерных площадок на территории МО «Тавреньгское», МО «Вохтомское», МО «Мирный», МО «Климовское», «Ерцевское» 2.Приобретение контейнеров для сбора ТКО  3.ликвидация несанкционированных свалок в т.ч. снос аварийных (разрушенных) зданий, строений, сооружений, проведение субботников | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 2 612 210,0 | 2 212 210,0 | 200 000,0 | 200 000,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Содержание контейнерных площадок на территории сельских поселений | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 10 848 000,0 | 2 448 000,0 | 4 200 000,0 | 4 200 000,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_