- П А С П О Р Т

- муниципальной программы

- «Развитие дорожной сети, повышение безопасности дорожного движения

- в муниципальном образовании

- «Коношский муниципальный район» на 2021 – 2023 годы»

| Наименование органа исполнительной власти МО Коношский муниципальный район» |  | Администрация МО «Коношский муниципальный район» |
| --- | --- | --- |
| Наименование программы | - «Развитие дорожной сети, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» на 2021 – 2023 годы» (далее – Программа) |  |
| Дата и номер постановления, которым утверждена программа | От 12 октября 2020 года № 577 |  |
| Наименование разработчик программы | Отдел архитектуры, строительства, ТЭК, ЖКХ администрации МО «Коношский муниципальный район» |  |
| Цель программы | Реализация государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения и развития дорожной сети |  |
| Задачи программы | 1. Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения. 2. Создание безопасного движения автотранспорта и пешеходов на дорогах общего пользования местного значения. |  |
| Сроки реализации программы | 2021 – 2023 год |  |
| Перечень основных мероприятий программы | 1. Содержание ,ремонт автомобильных дорог местного значения. 2. Инвентаризация и паспортизация дорог местного значения. 3. Мероприятия, направленные на повышение обеспечения безопасности дорожного движения. |  |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы составляет 47 967 099,0 рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 47 967 099,0 рублей, 2021 г. – МБ – 15 467 099,0 руб. 2022 г. – МБ – 16 000 000,0 руб. 2023 г. – МБ – 16 500 000,0 руб. |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Улучшить состояние автомобильных дорог местного значения на территории Коношского района, приведение в нормативно-техническое состояние. 2. Наличие Паспортов дорог. 3. Создание условий для безопасного движения автотранспорта и пешеходов по мостам и мостовым сооружениям. |  |

- 1. Общая характеристика сферы реализации Программы

- Программа разработана на основании Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03 октября 2013 года № 864, постановления Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 «О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения»).

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач современного общества.

Проблема аварийности на автомототранспорте за последние годы приобрела особую остроту в связи с возрастающей ежегодно диспропорцией между приростом количества автомототранспортных средств и низкими темпами развития, реконструкции улично-дорожной сети, применяемыми техническими средствами организации дорожного движения и увеличивающейся интенсивностью транспортных потоков.

Содержание автодорог не соответствует требованиям по безопасности дорожного движения, которые продолжают оставаться не обустроенными в полном объеме техническими средствами регулирования движения, удерживающими и направляющими устройствами, наружным освещением, тротуарами и другими средствами, обеспечивающими безопасность участников движения.

Процесс дорожного движения представляет собой определенную социальную систему, основой которой является человек, в том числе человек-пешеход, а особенно дети, которые более подвержены опасности, травматизму, не считая морального и экономического ущерба при дорожно-транспортных происшествиях.

На сегодняшний день техническое состояние средств регулирования дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения района находится в ненадлежащем виде.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимо продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их финансирование, в связи с чем необходима реализация комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения по:

приведению элементов дорожно-транспортной инфраструктуры района в соответствии нормативным требованиям в части безопасности дорожного движения.

На формирование сети автомобильных дорог местного значения оказывают влияние значительная площадь Коношского района, недостаточная степень ее освоенности и связанное с этим фактором неравномерное распределение проживания населения. На 01 января 2020 года протяженность дорог местного значения в сельских населенных пунктах и между населенными пунктами составляет 494,381 км, из них протяженность автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием составляет 18,8 км. В составе сети дорог общего пользования местного значения имеется 10 мостовых сооружений (некапитальных (деревянные). Все имеющиеся мосты не соответствуют современным требованиям по грузоподъемности, надежности, долговечности. На территории Коношского района есть населенные пункты, где отсутствует автотранспортная связь с сетью автомобильных дорог. На дороги местного значения отсутствуют технические паспорта.

2. Цели и задачи Программы

Основной целью настоящей Программы является развитие и сохранение дорожной сети для устойчивого социально-экономического развития Коношского района.

Задачами Программы являются:

1. Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения.

2. Создание безопасного движения автотранспорта и пешеходов на дорогах общего пользования местного значения.

Ожидаемые конечные результаты:

2021 год

1. Улучшение состояния автомобильных дорог местного значения:

- 1.1. МО «Ерцевское» – оконавливание ул. Владимирская, ремонт 
ул. Северная, ул. Динамо (управление), ул. Сельская.

- 1.2. МО «Климовское» – текущий ремонт а/д д. Дуплиха, д. Климовская 
ул. Набережная, ул. Приозерная.

- 1.3. МО «Подюжское»:

- Оконавливание и устройство водопропускной трубы ул. Гагарина п. Подюга, отсыпка от д. 22 ул. Гагарина до ул. Бетонная отсыпка участка а/д, вырубка кустов у д. 6 ул. Бетонная, оконавливание в д. Вельцы (дорога на кладбище), отсыпка 
ул. Больничная, отсыпка и вырубка кустов от д. 20 ул. Пролетарская до 
пер. Сосновый; оканавливание от д. 8 – 12 ул. Молодежная д. Николаевка, 
ул. Центральная, ул. Свободы п. Подюга.

- 1.4. МО «Тавреньгское» – отсыпка Кощеевская, Попчеевская, Заручевская, Якушевская, Ермаковская, а/д Бор, вырубка кустов д. Тончиковская. Красивое (подъезд к р. Вотчица).

- 1.5. МО «Мирный» – ремонт моста в п. Мирный ул. Народная, а/д Народная, Дружбы, Транспортная.

- Ямочный ремонт ул. Труда п. Сосновка, устройство кюветов ул. Чкалова, разрубка кустов д. Филинская.

- 1.6. МО «Волошское» – отсыпка п. Вандыш ул. Железнодорожная, отсыпка 
п. Волошка ул. Пригородная. Скашивание придорожных полос от травы: 
ул. Советская, Гагарина, Апрельская, Комсомольская, Транспортная, п. Вандыш 
ул. Заречная, очистка канав ул. Пригородная, Молодежная.

- 1.7. МО «Вохтомское» – отсыпка (600 м.) п. Фоминский, ул. Школьная, Осташевская, Кузнецовская, оконавливание 250 м Куфтыревская, Мелентьев Пал, Овражное; устройство водопропускных труб д. Осташевская ул. Юбилейная, 
д. Мелентьев Пал, п. Овражное; стр-во тротуаров п. Мелентьевский (за ж/д).

- 2. Разработка паспортов а/д – МО «Ерцевское», МО «Климовское», МО «Мирный», МО «Волошское».

- 2022 год

- 1. Улучшение состояния автомобильных дорог местного значения:

- 1.1. МО «Ерцевское» – ремонт моста на д. Алексеевская, отсыпка 
ул. Пересечная, 15-микрорайон.

- 1.2. МО «Климовское» – ремонт а/д д. Большое и Малое, Заволжье, 
д. Ануфриево ул. Северная.

- 1.3. МО «Тавреньгское» – отсыпка а/д Прилук, Погаринская, Слободчиково, ремонт моста Попчеевская, отсыпка Першинская, Пономаревская (ул. Колхозная).

- 1.4. МО «Мирный» – ремонт моста ул. Береговая, устройство кюветов, очистка канав в п. Мирный ул. Юношеская, ул. Мира в п. Сосновка, ул. Новая (съезд с региональной дороги) – устройство трубы.

- 1.5. МО «Волошское» – отсыпка п. Волошка ул. Октябрьская-Транспортная, скашивание травы: ул. П. Корякина, народная, Строителей, Больничная, Первомайская.

- Очистка канав п. Волошка ул. Комсомольская до р. Волошка.

- 1.6. МО «Вохтомское» – отсыпка п. Мелентьевский ул. Зеленая, 
ул. Советская, ул. Центральная (с оконавливанием), прочистка канав 
д. Осташевская ул. Молодежная с отсыпкой, отсыпка ул. Южная д. Фоминская, оканавливание с устройством водопропускной трубы д. Куфтыревская.

- 1.7. МО «Подюжское» – асфальтирование ул. Строительная п. Подюга, вырубка кустов ул. Школьная, поворот между ул. Озерная и Университетская.

- 2. Разработка паспортов а/д – МО «Вохтомское», МО «Подюжское».

- 2023 год

- 1. Улучшение состояния автомобильных дорог местного значения

- 1.1. МО «Ерцевское» – ремонт а/д. Советская, ул. Мира, Физкультурный, Пересечная, Бочарова, Динамо.

- 1.2. МО «Климовское» – ремонт а/д д. Кеменцево, д. Порядинская, 
д. Малышкино.

- 1.3. МО «Подюжское» – асфальтирование ул. Линейная, Заводская, отсыпка ул. Октябрьская, Железнодорожная, пер. Прохладный, пер. Песчаный.

- 1.4. МО «Тавреньгское» – отсыпка д. Большая Гора, д. Пономаревская (
ул. Школьная, ул. Молодежная-Строительная), Слободчиково.

- 1.5. МО «Мирный» – подсыпка ул. Зеленая п. Сосновка, ремонт а/д на кладбище д. Дальняя Зеленая, ремонт моста и а/д д. Топоровская.

- 1.6. МО «Волошское» – скашивание травы: ул. Железнодорожная, 
Ю. Захарчука, Зеленая, Восточная, Северная, Строителей. Отсыпка: ул. Северная, ул. Строителей.

- 1.7. МО «Вохтомское» – отсыпка заездов д. Балуевская, отсыпка Мелентьев Пал ул. Дружбы, д. Грехнев Пал ул. Центральная, дорога к калдбищу п. Овражный, отсыпка дороги п. Фоминский подъезд к восточной стороне поселка.

- 2. Разработка паспортов а/д – МО «Подюжское», МО «Тавреньгское».

III. Сроки и этапы реализации Программы.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться в период с
01 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.

IV. Ресурсное обеспечение реализации Программы.

- Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части расходных обязательств муниципального образования осуществляется за счет средств  бюджетных ассигнований предусмотренных на 2021 г и на плановый период 2022 – 2023 годы, а также средств других бюджетов бюджетной системы  и внебюджетных  источников в соответствии с бюджетным законодательством.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 47 967 099,0  рублей, в том числе:

средства районного бюджета – 47 967 099,0  рублей.

Методика расчета целевых показателей эффективности муниципальной программы «Развитие дорожной сети, повышение безопасности дорожного движения в МО «Коношский муниципальный район» на 2021 – 2023 годы», отражена в приложении № 1.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 2 к муниципальной программе.

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожной сети, повышение безопасности дорожного движения в МО «Коношский муниципальный район» на 2021 – 2023 годы» отражена в приложении № 3 к муниципальной программе.

V. Характеристика подпрограмм  муниципальной программы

Муниципальной программой не предусмотрено наличие подпрограмм

___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Развитие дорожной сети,

повышение безопасности дорожного движения

в муниципальном образовании

«Коношский муниципальный район»

на 2021 – 2023 годы»

М Е Т О Д И К А
расчета целевых показателей эффективности муниципальной программы
«Развитие дорожной сети, повышение безопасности дорожного движения
в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район»
на 2021 – 2023 годы»

| Показатель, единица измерения | Порядок расчета | Источник информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Улучшение качества дорог местного значения | Ежегодное увеличение отремонтированных дорог на 5% к предыдущему периоду | Акты выполненных работ за текущий год |
| Сокращение количества ДТП, в т.ч: | Ежегодное уменьшение на 5% | Статистические данные ОГИБДД ОМВД России по Коношскому району |

_______________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Развитие дорожной сети,

повышение безопасности дорожного движения

в муниципальном образовании

«Коношский муниципальный район»

на 2021 – 2023 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы
«Развитие дорожной сети, повышение безопасности дорожного движения
в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район»
на 2021 – 2023 годы»

| Статус | Наименование | Источник финансирования | Оценка расходов, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Развитие дорожной сети, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» на 2021 – 2023 годы» | Всего, в том числе: | 15 467 099,0 | 16 000 000,0 | 16 500 000,0 | 47 967 099,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет (средства дорожного фонда) | 15 467 099,0 | 16 000 000,0 | 16 500 000,0 | 47 967 099,0 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

__________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

«Развитие дорожной сети,

повышение безопасности дорожного движения

в муниципальном образовании

«Коношский муниципальный район» на 2021 – 2023 годы»

П Е Р Е Ч Е Н Ь

- мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожной сети, повышение безопасности дорожного движения

- в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» на 2021 – 2023 годы»

| - № - п/п | - Наименование мероприятий программы | - Описание | - Источники финансирования | - Объем финансирования - (рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Всего | - 2021 | - 2022 | - 2023 |
| - 1 | Содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения | - год : - 1. МО «Ерцевское» - оконавливание ул.Владимирская, ремонт ул.Северная, ул.Динамо (управление), ул.Сельская - 2. МО «Климовское» - текущий ремонт а\д д.Дуплиха, д.Климовская ул.Набережная, ул.Приозерная - 3. МО «Подюжское»: - Оконавливание и устройство водопропускной трубы ул.Гагарина п.Подюга, отсыпка от д.22 ул.Гагарина до ул.Бетонная отсыпка участка а/д , вырубка кустов у д.6 ул.Бетонная, оконавливание в д.Вельцы (дорога на кладбище), отсыпка ул.Больничная, отсыпка и вырубка кустов от д.20 ул.Пролетарская до пер.Сосновый; оканавливание от д.8-12 ул.Молодежная д.Николаевка, ул.Центральная, ул.Свободы п.Подюга - 4. МО «Тавреньгское» -отсыпка Кощеевская,Попчеевская, Заручевская , Якушевская, Ермаковская, а\д Бор, вырубка кустов д.Тончиковская. Красивое (подъезд к р.Вотчица) - 5. МО «Мирный» -ремонт моста в п.Мирный ул.Народная, а/д Народная, Дружбы,Транспортная: - Ямочный ремонт ул.Труда п.Сосновка, устройство кюветов ул.Чкалова, разрубка кустов д.Филинская - 6. МО «Волошское»- отсыпка п.Вандыш ул.Железнодорожная, отсыпка п.Волошка ул.Пригородная. скашивание придорожных полос от травы: ул.Советская, Гагарина, Апрельская, Комсомольская, Транспортная, п.Вандыш ул.Заречная, очистка канав ул.Пригородная, Молодежная. - 7. МО «Вохтомское»- отсыпка (600 м.) п.Фоминский, ул.Школьная, Осташевская, Кузнецовская,оконавливание 250 м Куфтыревская, Мелентьев Пал, Овражное; устройство водопропускных труб д.оташевская ул.Юбилейная, д.Мелентьев Пал, п.Овражное; стр-во тротуаров п.Мелентьевский (за ж/д). - 2022 год - 1. МО «Ерцевское» - ремонт моста на д.Алексеевская, отсыпка ул.Пересечная, 15-микрорайон. - 2. МО «Климовское» - ремонт а/д д.Большое и Малое , Заволжье, д.Ануфриево ул.Северная. - 3. МО «Тавреньгское» - отсыпка а/д Прилук, Погаринская, Слободчиково, ремонт моста Попчеевская, отсыпка Першинская, Пономаревская ( ул.Колхозная). - 4. МО «Мирный» -ремонт моста ул.Береговая, устройство кюветов, очистка канав в п.Мирный ул.Юношеская, ул.Мира в п.Сосновка, ул.Новая (съезд с региональной дороги)- устройство трубы. - 5. МО «Волошское»-отсыпка п.Волошка ул.Октябрьская-Транспортная, скашивание травы: ул.П.Корякина, народная,Строителей, Больничная, Первомайская - Очистка канав п.Волошка ул.Комсомольская до р.Волошка. - 6. МО «Вохтомское» - отсыпка п.Мелентьевский ул.Зеленая, ул.Советская, ул.Центральная (с оконавливанием), прочистка канав д.Осташевская ул.Молодежная с отсыпкой, отсыпка ул.Южная д.Фоминская, оканавливание с устройством водопропускной трубы д.Куфтыревская. - 7. МО «Подюжское» - асфальтирование ул.Строительная п.Подюга, вырубка кустов ул.Школьная, поворот между ул.Озерная и Университетская. - 2023 год - 1. МО «Ерцевское» - ремонт а\д. Советская, ул.Мира, Физкультурный, Пересечная, Бочарова,Динамо - 2. МО «Климовское» - ремонт а\д.д.Кеменцево, д.Порядинская,д.Малышкино - 3. МО «Подюжское»: - 4. МО «Тавреньгское» -отсыпка д.Большая Гора, д.Пономаревская (ул.школьная, ул.Молодежная-Строительная), Слободчиково - 5. МО «Мирный» - подсыпка ул.Зеленая п.Сосновка, ремонт а\д на кладбище д.Дальняя Зеленая, ремонт моста и а\д д.Топоровская - 6. МО «Волошское»-скашивание травы : ул.Железнодорожная, Ю.Захарчука, Зеленая,Восточная, Северная, Строителей. - Отсыпка : ул.Северная, ул.Строителей - 7. МО «Вохтомское»- отсыпка заездов д.Балуевская, отсыпка Мелентьев Пал ул.Дружбы, д.Грехнев Пал ул.Центральная, дорога к калдбищу п.овражный, отсыпка дороги п.Фоминский подъезд к восточной стороне поселка - -летнее, зимнее содержание. | - районный бюджет (средства дорожного фонда) | - 46 167 099,0 | - 14 867 099,0 | - 15 400 000,0 | - 15 900 000,0 |
| - 2 | Инвентаризация и паспортизация дорог местного значения | Оплата услуг по паспортизации дорог местного значения | - районный бюджет (дорожный фонд) | - 1 500 000,0 | - 500 000,0 | - 500 000,0 | - 500 000,0 |
| - 3 | Мероприятия, направленные на повышение обеспечения безопасности дорожного движения | Приобретение дорожных знаков. | - районный бюджет (средства дорожного фонда) | - 300 000,0 | - 100 000,0 | - 100 000,0 | - 100 000,0 |
| - Всего по мероприятиям |  |  | - Всего, в т.ч. | - 47 967 099,0 | - 15 467 099,0 | - 16 000 000,0 | - 16 500 000,0 |
|  |  |  | - Районный бюджет (средства дорожного фонда) | - 47 967 099,0 | - 15 467 099,0 | - 16 000 000,0 | - 16 500 000,0 |

______________________