Реализация мероприятий в рамках программ формирования комфортной городской среды на территории Коношского района

в 2022 году по состоянию на 15 августа 2022 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Адрес территории | Текущее состояние (фото) | Описания хода проведения работ |
| 1 | МО «Коношское», п. Коноша, ул. Пионерская, 6 и пр. Октябрьский в 13 метрах на С-З от дома № 18 | C:\Users\user\Desktop\Фото\Ход выполнения работ 2022\Динопарк\На 15.08.22\1660558467060.jpg  C:\Users\user\Desktop\Фото\Ход выполнения работ 2022\Динопарк\На 15.08.22\1660558467073.jpg | Устройство брусчатки, установка детских игровых элементов, прокладка кабеля освещения |
| 2 | МО «Коношское», п.Коноша, ул. Заводская, земельный участок, 1а | C:\Users\user\Desktop\Фото\Ход выполнения работ 2022\Заводская\1658747788216.jpg | Проект реализован. |
| 3 | МО «Коношское», п.Коноша, ул. Театральная, д. 27 | C:\Users\user\Desktop\Фото\Ход выполнения работ 2022\Театральная 27\На 15.08.22\1660558198719.jpg | Установка опор освещения, устройство МАФ (урны, скамейки) |
| 4 | МО «Ерцевское» п. Ерцево, ул. Гагарина, 13 (ОТ) | E:\USERS\Downloads\1658812890796.jpg | Работы завершены 11.07.2022 года  Отсыпка ярмарочной площади гравийно-песчаной смесью, укладка бордюрного камня |
| 5 | МО «Ерцевское» п. Ерцево, ул. Гагарина, 29 а (ОТ) | E:\USERS\Downloads\1658812915099.jpg | Работы завершены, приемка объекта запланирована на 29.07.2022 года  Прокладка дорожек из тротуарной плитки, установка скамеек 4 шт. и урн 4 шт. |
| 6 | МО «Подюжское», п. Подюга, ул. Заводская, 3 а (ОТ) | C:\Users\Адм. Подюга\Desktop\IMG-20220520-WA0000.jpg | Работы выполнены.  Приемка 16.05.2022 г.  (отсыпка территории, приобретение и установка тренажеров) |
| 7 | МО «Подюжское» п. Подюга, ул. Школьная, 6 а (ОТ) | C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\IMG20220714181521.jpg | Работы выполнены Приемка 11 июля 2022 г.(отсыпка территории, приобретение и укладка брусчатки, бордюрного камня, устройство клумбы, приобретение и установка скамеек в количестве 8 шт., урн в количестве 4 шт.).  Дополнительно за счет собственных средств установлена система видеонаблюдения. |