АКТ № 3

визуального осмотра рабочей группы по осуществлению контроля над качеством, эксплуатацией и содержанием территорий благоустроенных в 2020 г. в рамках реализации муниципальной программы формирование современной городской среды на территории МО «Коношское»

п. Коноша 29.04.2021

на основании: распоряжения администрации МО «Коношский муниципальный район» № 113-р от 27 апреля 2021 года, была проведена проверка в отношении проведения работ по благоустройству, территорий выполняемых в рамках национального проекта "ЖКХ и городская среда" на территории МО «Коношское»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес территории | Вид территории | Выявлены следующие замечания | Фотофиксация на 27.04.2021 |
| 1 | п. Коноша, пр. Октябрьский, 94 (микрорайон Больничный) | ОТ | Ограждение местами покрыто ржавчиной, наличие бытового мусора, в некоторых местах застой воды, наличие пиломатериала, наличие старых скамеек и отсутствие скамеек, их количества, согласно проектно-сметной документации. Требуется покраска установленных скамеек и существующих элементов детской площадки, до проведенного благоустройства. Отсутствие правил пользования детской площадкой.  Требуется планировка подъезда и парковочных мест. |  |
| 2 | п. Коноша, ул. Западная, 6 участок 1 (микрорайон СХТ) | ОТ | Наличие бытового мусора, старого пиломатериала, отсутствие песка в песочнице, требуется покраска установленных скамеек и ограждения.  Отсутствие правил пользования детской площадкой. |  |
| 3 | п. Коноша, ул. Советская, 86 (парк у ДК) | ОТ | Замечаний не выявлено |  |
| 4 | п. Коноша, ул. Театральная, д. 29 | ДТ | Требуется подсыпка обочин вдоль уложенного асфальта |  |
| 5 | п. Коноша, пр. Октябрьский, д. 11 | ДТ | Ограждение деформировано, дренажные лотки местами разрушены, решетки деформированы. Лотки не вычищены, имеют засорение землей и песком, бытовым мусором. Требуется прочистка горловины дренажной трубы. |  |

**Вывод:**

1. Устранить выявленные замечания в срок до 01.06.2021 года;
2. Предоставить в отдел архитектуры, строительства, ТЭК, ЖКХ администрации МО «Коношский муниципальный район» до 07.06.2021 года:

2.1.выписку из реестра муниципальной собственности о балансовой принадлежности объектов на общественных территориях МО «Коношское» за подписью главы и главного бухгалтера;

2.2.копии договоров на обслуживание и содержание общественных территорий

МО «Коношское»;

2.3.фотоотчет по устранению выявленных замечаний;

2.4.установить информационные стенды «Правила пользования …»

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отдела архитектуры,

строительства, ТЭК, ЖКХ администрации

МО «Коношский муниципальный район»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Еропкина Т.А.

Зам.начальника отдела архитектуры,

строительства, ТЭК, ЖКХ администрации

МО «Коношский муниципальный район»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Воронов А.В.

Консультант отдела архитектуры, строительства,

ТЭК, ЖКХ администрации МО «Коношский

муниципальный район» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Харламова М.А.

Ведущий специалист отдела архитектуры,

строительства, ТЭК, ЖКХ администрации

МО «Коношский муниципальный район» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Маурина С.И.

Консультант

администрации МО «Коношское» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Коптяева Е.В.

Представитель Архангельской

региональной общественной организации

«Народная инспекция»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Красиков Л.С.