## АКТ № 3

## визуального осмотра рабочей группы по осуществлению контроля над качеством, эксплуатацией и содержанием территорий благоустроенных в 2020 г. в рамках реализации муниципальной программы формирование современной городской среды на территории МО «Коношское»

## п. Коноша                                                                                                       29.04.2021

на основании: распоряжения администрации  МО «Коношский муниципальный район» № 113-р от 27 апреля 2021 года, была проведена проверка в отношении проведения работ по благоустройству, территорий выполняемых в рамках национального проекта "ЖКХ и городская среда" на территории МО «Коношское»:

| ## № п/п | ## Адрес территории | ## Вид территории | ## Выявлены следующие замечания | ## Фотофиксация на 27.04.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## п. Коноша, пр. Октябрьский, 94 (микрорайон Больничный) | ## ОТ | ## Ограждение местами покрыто ржавчиной, наличие бытового мусора, в некоторых местах застой воды, наличие пиломатериала, наличие старых скамеек и отсутствие скамеек, их количества, согласно проектно-сметной документации. Требуется покраска установленных скамеек и существующих элементов детской площадки, до проведенного благоустройства. Отсутствие правил пользования детской площадкой. ## Требуется планировка подъезда и парковочных мест. |  |
| ## 2 | ## п. Коноша, ул. Западная, 6 участок 1 (микрорайон СХТ) | ## ОТ | ## Наличие бытового мусора, старого пиломатериала, отсутствие песка в песочнице, требуется покраска установленных скамеек и ограждения. ## Отсутствие правил пользования детской площадкой. |  |
| ## 3 | ## п. Коноша, ул. Советская, 86 (парк у ДК) | ## ОТ | ## Замечаний не выявлено |  |
| ## 4 | ## п. Коноша, ул. Театральная, д. 29 | ## ДТ | ## Требуется подсыпка обочин вдоль уложенного асфальта |  |
| ## 5 | ## п. Коноша, пр. Октябрьский, д. 11 | ## ДТ | ## Ограждение деформировано, дренажные лотки местами разрушены, решетки деформированы. Лотки не вычищены, имеют засорение землей и песком, бытовым мусором. Требуется прочистка горловины дренажной трубы. |  |

Вывод:

- Устранить выявленные замечания в срок до 01.06.2021 года;

- Предоставить в отдел архитектуры, строительства, ТЭК, ЖКХ администрации МО «Коношский муниципальный район» до 07.06.2021 года:

2.1.выписку из реестра муниципальной собственности о балансовой принадлежности объектов на общественных территориях МО «Коношское» за подписью главы и главного бухгалтера;

2.2.копии договоров на обслуживание и содержание общественных территорий

МО «Коношское»;

2.3.фотоотчет по устранению выявленных замечаний;

2.4.установить информационные стенды  «Правила пользования …»

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отдела архитектуры,

строительства, ТЭК, ЖКХ администрации

МО «Коношский муниципальный район»____________________ Еропкина Т.А.

Зам.начальника отдела архитектуры,

строительства, ТЭК, ЖКХ администрации

МО «Коношский муниципальный район»____________________ Воронов А.В.

Консультант отдела архитектуры, строительства,

ТЭК, ЖКХ администрации МО «Коношский

муниципальный район» _________________________________Харламова М.А.

Ведущий специалист отдела архитектуры,

строительства, ТЭК, ЖКХ администрации

МО «Коношский муниципальный район» ____________________ Маурина С.И.

Консультант

администрации МО «Коношское»   _________________________  Коптяева Е.В.

Представитель Архангельской

региональной общественной организации

«Народная инспекция»__________________________________ Красиков Л.С.