УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

«Коношский муниципальный район»

от 13 октября 2017 г. №

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование комфортной (современной) городской среды**

**МО «Коношский муниципальный район» на 2018 – 2022 годы»**

**пос. Коноша**

**2017**

**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Формирование комфортной (современной) городской среды МО «Коношский муниципальный район» на 2018 – 2022 годы» (далее – Программа) |
| Дата утверждения программы | 13 октября 2017 года |
| Инициатор программы | Администрация МО «Коношский муниципальный район» |
| Разработчик программы | Отдел архитектуры, строительства, ТЭК, ЖКХ администрации МО «Коношский муниципальный район» |
| Заказчик программы | Администрация МО «Коношский муниципальный район» |
| Цели и задачи программы | Цели Программы:  1. Реализация региональной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  2. Повышение качества и комфорта городской среды  МО «Коношский муниципальный район» в МО «Коношское»,  МО «Подюжское», МО «Ерцевское».  Задачи Программы:  1. Обеспечение единых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Коношского района.  2. Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей и гостей в поселениях.  3. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий  МО «Коношский муниципальный район».  4. Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения МО «Коношский муниципальный район».  5. Улучшить облик поселений Коношского района |
| Сроки реализации программы | 2018– 2022 годы |
| Перечень основных мероприятий программы | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории МО «Коношский муниципальный район».  Мероприятия по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования МО «Коношский муниципальный район» |
| Исполнитель основных мероприятий программы | Администрация МО «Коношский муниципальный район», Администрация МО «Коношское»,  Администрация МО «Подюжское»,  Администрация МО «Ерцевское» |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования – 36 698,1 тыс. рублей, в т.ч.:  средства федерального бюджета – 29487,0 тыс. рублей;  средства областного бюджета – 5203,3 тыс. рублей;  средства районного бюджета – 0,0 тыс. рублей;  средства бюджетов поселений – 260,3 тыс. рублей;  внебюджетные источники – 1747,5 тыс. рублей |

**1. Общая характеристика сферы реализации Программы**

Коношский район находится на юге Архангельской области, граничит с Каргопольским, Няндомским, Вельским районами Архангельской области и Вожегодским районами Вологодской области.

Площадь Коношского района составляет 8,46 тыс. кв.км. Численность населения около 22028 человек. В состав района входят 8 муниципальных образований (поселений). Общее число населенных пунктов – 163.

Достаточно высокая, по сравнению с другими районами Архангельской области, насыщенность автомобильными дорогами с твердым покрытием.

Главные отрасли в экономике – железнодорожный транспорт и лесозаготовка, она представлена лесозаготовительной, лесопильной промышленностью. Сельское хозяйство представлено в основном молочным животноводством.

Станция Коноша один из крупнейших железнодорожных узлов Северной магистрали. Поселок выгодно отличается географическим положением от других населенных пунктов области. Через Коношу идут поезда в северо-западные, центральные, южные и восточные районы России. По территории района проходят две крупные железнодорожные магистрали: Москва – Архангельск, Москва – Воркута.

**Муниципальное образование «Коношское».** Административный центр – рабочий поселок Коноша, с населением 10969 человек (94,1 процента от общего населения поселения МО «Коношское»). В границах поселения МО «Коношское» расположены: один (1) поселок городского типа (п. Коноша) и двадцать один (21) сельский населенный пункт (ст. Валдеево, ст. Вересово, д. Верхняя, д. Даниловская, ст. Заречный, д. Зеленая, д. Избное, ст. Колфонд,  
д. Кремлево, д. Кузьминская, д. Лычное, д. Мотылево, д. Норинская, д. Пархачевская,  
д. Паунинская, д. Темная, д. Толстая, д. Тундриха, д. Харламовская, д. Чублак,  
ст. Ширихановская).

**Муниципальное образование «Подюжское».** Административный центр – поселок Подюга, с населением 2346 человек (80 процентов от общего населения поселения МО «Подюжское»). Расположено на северо-востоке Коношского района, граничит с муниципальными образованиями «Волошское», «Тавреньгское», «Коношское», а также с Няндомским и Вельским районами Архангельской области.

Площадь территории поселения составляет 114 га, что составляет от площади Коношского муниципального района – 13,5 процента.

В состав поселения входят поселки: Звенячий, Кварзангский, Можуга, Новый, Норменга, Подюга, Шенчуга, деревни Вельцы, Игнатовская, Николаевка, Хмелевое.

Расстояние до административного центра Коношского района – поселка Коноша –  
40 км. Расстояние до областного центра – города Архангельска – 700 км. Территория Подюжского сельского поселения относится к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера. Муниципальное образование расположено в зоне тайги с преобладанием смешанных лесов.

**Муниципальное образование «Ерцевское».** Административный центр – поселок Ерцево, с населением 3634 человек (99 процентов от общего населения поселения МО «Ерцевское»). Расположено в южной части Коношского района и граничит с Вологодской областью. Площадь территории сельского поселения составляет 137000 га. Расстояние до административного центра Коношского района – поселка Коноша – 34 км.

Текущее состояние большинства дворовых территорий многоквартирных домов МО «Коношское», МО «Подюжское», МО «Ерцевское» не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть дворовых территорий не имеет оборудованных парковок для временного хранения автомобилей, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок, недостаточное количество урн и скамеек, уровень освещенности дворов не соответствует необходимому, Существующее положение обусловлено недостаточным финансированием программных мероприятий в предыдущие годы. Некоторые виды работ по благоустройству не проводились. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную среду для проживания граждан не представляется возможным.

Анализ сферы благоустройства на территории МО «Коношское» показал, что в последние годы в связи с реализацией адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2017 благоустройство дворовых территорий увеличилось.

Программа включает в себя благоустройство дворовых территории, в том числе:

1) минимальный перечень работ:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек;

установка урн;

2) дополнительный перечень работ:

проезд к территориям, прилегающим к МКД;

обустройство тротуаров, мостовых (в т.ч. тротуарной плиткой);

установка бордюрных камней;

установка песочниц;

установка качелей;

устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки);

освещение детских и спортивных площадок;

оборудование детской (игровой) площадки;

оборудование спортивной площадки;

озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы);

газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб;

обрезка деревьев и кустов;

уборка сухостойных деревьев;

демонтаж хозяйственных построек (в т.ч. сараев) и строительство сараев;

устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников;

отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной смесью;

устройство площадок для выгула животных;

устройство велопарковок;

иные виды работ.

Программа разработана с целью создания благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а так же развитие и обустройство мест массового отдыха населения муниципального образования «Коношский муниципальный район».

Проект Программы подлежит общественному обсуждению.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Коношский муниципальный район» в МО «Коношское», МО «Подюжское», МО «Ерцевское», на которых планируется благоустройство, сформирован по результатам инвентаризации дворовых территорий (приложение № 4).

Включение дворовых территорий в Программу без решения заинтересованных лиц не допускается. Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный, исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий прилагается (приложение № 5). Адресный перечень наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, на которых планируется благоустройство сформирован по результатам инвентаризации (приложение № 6).

Порядок и форма трудового участия заинтересованных лиц, в том числе граждан в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МО «Коношский муниципальный район», приведены в приложении № 13.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизма контроля за их расходованием, приведены в приложении № 14.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, предусматривающего текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории приведен в приложении № 15.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, расположенных на территории МО «Коношский муниципальный район», осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для маломобильных групп населения.

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов и общественных территорий для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. Вовлеченность жителей на всех этапах реализации мероприятий Программы позволит:

повысить уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

запустить механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

сформировать инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории МО «Коношское», МО «Подюжское», МО «Ерцевское».

Комплексный подход позволит наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения.

**2. Цели и задачи Программы**

Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования МО «Коношское», МО «Подюжское», МО «Ерцевское», а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

1. Обеспечение единых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Коношского района.

2. Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей и гостей в поселениях.

3. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МО «Коношский муниципальный район».

4. Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения МО «Коношский муниципальный район».

5. Улучшить облик поселений Коношского района.

Перечень этапов реализации мероприятий Программы приведен в Приложении № 7.

Перечень дворовых территорий и видов работ, подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 гг. представлен в Приложении № 8.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечня работ на территории МО «Коношский муниципальный район», указана в Приложении № 10.

Форма и минимальная доля финансового и трудового участия заинтересованных лиц, в том числе граждан, организаций в выполнении дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий утверждается решением общего собрания собственников помещений.

**3. Сроки и этапы реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться в период с 2018 по 2022 годы согласно приложению № 9.

**4. Ресурсное обеспечение реализации Программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов с привлечением средств бюджетов поселений МО «Коношское», МО «Подюжское», МО «Ерцевское» и внебюджетных источников. При расчетах применялись показатели из сметных расчетов на 2017 год и средние показатели реализации мероприятий по благоустройству в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» по Архангельской области.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведено в Приложении № 2.

**5. Характеристика Программы**

В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение основного мероприятия повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «Коношское», МО «Подюжское», МО «Ерцевское», в том числе следующие мероприятия:

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования.

Основное мероприятие Программы направлено на решение основных задач Программы.

Перечень основных мероприятий Программы последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

**6. Ожидаемые результаты реализации Программы**

Результатом реализации Программы является достижение цели по комплексному благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования на территории МО «Коношский муниципальный район».

Результатом от улучшения качества благоустройства станет:

обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан;

сохранение и улучшение внешнего вида мест общего пользования и массового отдыха населения;

активное участие населения поселений в реализации мероприятий Программы;

наличие сметной документации дворовых территорий многоквартирных домов на территории МО «Коношский муниципальный район» из минимального перечня видов работ на основании Методики.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_