ПРОЕКТ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Коношский муниципальный район»

от 23 ноября 2016г. №

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

«Развитие дорожной сети,

повышение безопасности дорожного движения

в муниципальном образовании

«Коношский муниципальный район» на 2017 год

П Е Р Е Ч Е Н Ь

- мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожной сети, повышение безопасности дорожного движения

- в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» на 2017 год

| - № - п/п | - Наименование мероприятий программы | - Описание | - Источники финансирования | - Объем финансирования - (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Всего | - 2017 |
| - 1 | Содержание, капитальный ремонт, ремонт и обустройство автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, включая разработку проектной документации | - Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия в п. Ерцево, ул. Бочарова, - ул. Советская, ул. Октябрьская; - п. Подюга, ул. Строительная, - ул. Школьная, ул. Заводская, - ул. Линейная | - районный бюджет (средства дорожного фонда) | - 2 519,2 | - 2 519,2 |
| - 2 | Инвентаризация и паспортизация дорог местного значения | Оплата услуг по инвентаризации и паспортизации дорог местного значения | - районный бюджет (дорожный фонд) | - 600,0 | - 600,0 |

| - 3 | Зимнее содержание дорог | Механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, профилирование и уплотнение снежного покрова на проезжей части автомобильных дорог, очистка водопропускных труб в весенний период, уборка лавинных отложений | - районный бюджет (средства дорожного фонда) | - 5000,0 | - 5000,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 4 | Содержание дорог, мостов и мостовых сооружений в весенне-летний период | Профилировка грунтовых дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части с добавлением новых материалов; исправление сопряжения мостового сооружения с насыпью, установка дорожных знаков. Прочие работы | - районный бюджет (средства дорожного фонда) | - 1097,8 | - 1097,8 |
| - 5 | Мероприятия, направленные на повышение обеспечения безопасности дорожного движения | Приобретение дорожных знаков. Оплата за проекты организаций дорожного движения на дорогах местного значения | - районный бюджет (средства дорожного фонда) | - 99,0 | - 99,0 |
| - 6 | Ремонт дорог с единственным подрядчиком (необходимость выполнения работ в неотложных ситуациях на дорогах местного значения) | Выполнение работ в неотложных ситуациях на дорогах местного значения | - районный бюджет (средства дорожного фонда) | - 200,0 | - 200,0 |

| - 7 | Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов на 2017 год субсидия бюджету городского поселения | Средства субсидии будут направлены на МО «Коношское» | - областной бюджет | - 1 214,1 | - 1 214,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Всего по мероприятиям |  |  | - Всего, в т.ч. | - 10 730,1 | - 10 730,1 |
|  |  |  | - Районный бюджет (средства дорожного фонда) | - 9 516,0 | - 9 516,0 |
|  |  |  | - Областной бюджет | 1 214,1 | 1 214,1 |

____________________________»