УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального образования

«Коношский муниципальный район»

от 14 августа 2018 г. № 267-р

**П Л А Н**

**мероприятий (план-график) перехода на период до 2020 года администрации муниципального образования**

**«Коношский муниципальный район» на использование отечественного офисного программного обеспечения**

**1. План мероприятий по организации перехода администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район» на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование предприятия** | **Срок выполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** |
| **Мероприятия, направленные на подготовку к переходу**  **администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район»** | | | | |
| 1 | Проведение анализа сведений  о программном обеспечении, включенном в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных | 31 августа  2018 года | Управление экономики,  инфраструктуры и закупок администрации МО «Коношский муниципальный район» | Проведен анализ сведений  о программном обеспечении, включенном в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных |
| 2 | Проведение анализа офисного программного обеспечения, используемого в работе сотрудниками администрации МО «Коношский муниципальный район» при исполнении служебных обязанностей в целях определения текущих показателей использования офисного программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, и использования офисного программного обеспечения, сведения о котором включены в единый реестр российских программ. Проведение анализа сроков действия лицензионных прав на использование офисного программного обеспечения | 15 сентября  2018 года | Управление экономики, инфраструктуры и закупок администрации МО «Коношский муниципальный район» | Проведен анализ офисного программного обеспечения, используемого в работе сотрудниками администрации МО «Коношский муниципальный район» при исполнении служебных обязанностей. Определены текущие показатели использования офисного программного обеспечения, происходящего  из иностранных государств, и использования офисного программного обеспечения, сведения о котором включены в единый реестр российских программ. Проведен анализ сроков действия лицензионных прав на использование офисного программного обеспечения |
| 3 | Проведение анализа используемого  в администрации МО «Коношский муниципальный район» офисного программного обеспечения для работы  в ведомственных информационных системах, в том числе с точки зрения применяемых в них технологий обработки данных, в том числе электронных документов, отчетных и иных форм, форматов и расширений электронных документов. Анализ требований  к офисному программному обеспечению, необходимому для работы в ведомственных автоматизированных информационных системах | 15 сентября  2018 года | Управление экономики,  инфраструктуры и закупок администрации МО «Коношский муниципальный район» | Проведен анализ используемого  в администрации МО «Коношский муниципальный район» офисного программного обеспечения для работы  в ведомственных информационных системах.  Проанализированы требования  к офисному программному обеспечению, необходимому для работы  в ведомственных автоматизированных информационных системах |
| 4 | Определение аналогов импортному офисному программному обеспечению, используемому в работе администрации. Определение перечня потенциальных отечественных программ для электронных вычислительных машин и баз данных, реализующих функции офисного программного обеспечения, для дальнейшего перехода на его преимущественное использование в деятельности администрации МО «Коношский муниципальный район» | 28 сентября  2018 года | Управление экономики,  инфраструктуры и закупок администрации МО «Коношский муниципальный район» | Определены аналоги импортному офисному программному обеспечению. Определен перечень потенциальных отечественных программ для электронных вычислительных машин и баз данных, реализующих функции офисного программного обеспечения,  для дальнейшего перехода на его преимущественное использование  в деятельности администрации МО «Коношский муниципальный район» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Проведение анализа требований к функциональным, техническим, эксплуатационным характеристикам, предъявляемым к персональным электронным вычислительным машинам, иным средствам вычислительной техники и периферийным устройствам со стороны отечественного программного обеспечения. Оценка совместимости отечественного программного обеспечения с вычислительной инфраструктурой и периферийным оборудованием, имеющимся в наличии  в администрации МО «Коношский муниципальный район». Определение вычислительной техники, которая нуждается в модернизации или замене | 31 октября  2018 года | Управление экономики,  инфраструктуры и закупок администрации МО «Коношский муниципальный район» | Проанализированы требования  к функциональным, техническим, эксплуатационным характеристикам, предъявляемым к персональным электронным вычислительным машинам, иным средствам вычислительной техники и периферийным устройствам со стороны отечественного программного обеспечения. Определена совместимость отечественного программного обеспечения с вычислительной инфраструктурой и периферийным оборудованием, имеющимся в наличии в администрации МО «Коношский муниципальный район». Определена вычислительная техника, которая нуждается в модернизации или замене |
| 6 | Установка и тестирование демонстрационных версий отечественного программного обеспечения  на автоматизированных рабочих местах  в администрации МО «Коношский муниципальный район». Проведение анализа работы отечественного программного обеспечения  по результатам тестирования. Определение перечня отечественного офисного программного обеспечения,  для дальнейшего перехода на его преимущественное использование  в деятельности администрации МО «Коношский муниципальный район» | 15 ноября  2018 года | Управление экономики,  инфраструктуры и закупок администрации МО «Коношский муниципальный район» | Установлены и протестированы демонстрационные версий отечественного программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах в администрации МО «Коношский муниципальный район». Проведен анализ работы отечественного программного обеспечения по результатам тестирования. Определен перечень отечественного офисного программного обеспечения,  для дальнейшего перехода на его преимущественное использование  в деятельности администрации МО «Коношский муниципальный район» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Подготовка финансово-экономического обоснования перехода администрации МО «Коношский муниципальный район» на использование отечественного офисного программного обеспечения | 20 ноября  2018 года | Отдел бухгалтерского учета и отчетности, управление экономики, инфраструктуры и закупок администрации МО «Коношский муниципальный район» | Подготовлено финансово-экономическое обоснование перехода на отечественное офисное программное обеспечение |
| 8 | Проведение анализа существующего плана закупок офисного программного обеспечения, в том числе закупки прав  на использование офисного программного обеспечения и закупки технической поддержки (обновлений) офисного программного обеспечения, сведения  о котором не включены в единый реестр российского программного обеспечения, на последующие периоды. Проведение  его корректировки с учетом задач  по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения | 14 декабря  2018 года | Управление экономики, инфраструктуры и закупок, отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации МО «Коношский муниципальный район» | Проведен анализ существующего плана закупок офисного программного обеспечения. Внесены изменения в план закупок с учетом задач по переходу  на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| **Мероприятия, направленные на модернизацию прикладного программного обеспечения и**  **модернизацию технологической инфраструктуры администрации муниципального образования**  **«Коношский муниципальный район» в целях обеспечения совместимости с отечественным программным обеспечением** | | | | |
| 9 | Закупка отечественного программного обеспечения, а так же вычислительной техники и запасных частей для модернизации вычислительной инфраструктуры | 2019 – 2020 годы | Управления экономики, инфраструктуры и закупок, отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации МО «Коношский муниципальный район» | Закуплено отечественное офисное программное обеспечение, а так же вычислительная техника и запасные части для модернизации вычислительной инфраструктуры; |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Подготовка вычислительной инфраструктуры для использования отечественного офисного программного обеспечения | 2019 – 2020 годы | Управление экономики,  инфраструктуры и закупок администрации МО «Коношский муниципальный район» | Подготовлена необходимая вычислительная инфраструктура |
| **Мероприятия, направленные на обеспечение перехода администрации муниципального образования**  **«Коношский муниципальный район» на использование отечественного программного обеспечения** | | | | |
| 11 | Проведение обучающих семинаров по использованию отечественного программного обеспечения | 2019 – 2020 годы | Управления экономики, инфраструктуры и закупок администрации МО «Коношский муниципальный район» | Обеспечена методологическая поддержка при переходе на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 12 | Инсталляция отечественного программного обеспечения на электронные вычислительные машины администрации и переход администрации МО «Коношский муниципальный район» на использование отечественного офисного программного обеспечения | 2019 – 2020 годы | Управления экономики, инфраструктуры и закупок администрации МО «Коношский муниципальный район» | Отечественное программное обеспечение инсталлировано на электронные вычислительные машины администрации МО «Коношский муниципальный район» и используется в работе сотрудниками администрации |
| **Иные мероприятия** | | | | |
| 13 | Деинсталляция импортного офисного программного обеспечения с электронных вычислительных машины администрации МО «Коношский муниципальный район» | 2019 – 2020 годы | Управления экономики, инфраструктуры и закупок администрации МО «Коношский муниципальный район» | Импортное офисное программное обеспечение деинсталлировано с электронных вычислительные машины администрации МО «Коношский муниципальный район» |

**2. План-график перехода на период до 2020 года администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район» на использование отечественного офисного программного обеспечения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование категории (типа) офисного программного**  **обеспечения** | **Наименование**  **целевого показателя** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| **Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения** | **Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения** | **Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения** |
| 1 | Текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра, почтовые приложения | Доля отечественного офисного программного обеспечения, используемого и предоставляемого пользователям администрации МО «Коношский муниципальный район», с использованием автоматизированных рабочих мест и (или) абонентских устройств радиоподвижной связи, и (или) серверного оборудования, и (или)  с применением «облачной» технологии от общего объема используемого офисного программного обеспечения, % | 15% | 35% | 60% |
| 2 | Операционные системы | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в администрации МО «Коношский муниципальный район» на автоматизированных рабочих местах пользователя и (или) на серверном оборудовании, от общего количества используемых операционных систем, % | 10% | 30% | 50% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Почтовые приложения | Доля пользователей в администрации МО «Коношский муниципальный район», использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | 15% | 35% | 60% |
| 4 | Справочно-правовая система | Доля пользователей в администрации МО «Коношский муниципальный район», использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Программное обеспечение системы электронного документооборота | Доля пользователей в администрации МО «Коношский муниципальный район», использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | 30% | 60% | 100% |
| 6 | Средства антивирусной защиты | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в администрации МО «Коношский муниципальный район» от общего объема используемого офисного программного обеспечения, % | 100% | 100% | 100% |
| 7 | Интернет-браузеры | Доля пользователей в администрации МО «Коношский муниципальный район», использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | 10% | 30% | 50% |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_