****

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«КОНОШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 22 апреля 2022 г. № 126-р

пос. Коноша Архангельской области

**О подготовке и проведении двухмесячника по благоустройству на территориях поселений Коношского муниципального района Архангельской области**

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»:

1. Установить с 25 апреля по 26 июня 2022 года двухмесячник по благоустройству на территории МО «Коношский муниципальный район».

2. Администрациям муниципальных образований Коношского муниципального района:

1) установить дни для проведения субботников на территории поселений;

2) обеспечить выполнение плана мероприятий по благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов, утвержденного на 2022 год еженедельно, по четвергам, начиная с 28 апреля 2022 года информировать отдел архитектуры, строительства, ТЭК, ЖКХ МО «Коношский муниципальный район» о проводимых работах;

3) обеспечить выполнение мероприятий по уборке и вывозу мусора в период субботника за счет средств межбюджетных трансфертов, выделенных в рамках передачи части полномочий, а также по благоустройству и озеленению территории населенных пунктов;

4) обеспечить организацию выполнения в период с 01 – 09 мая 2022 года:

ремонтных работ по приведению в порядок мемориалов, памятников, обелисков, воинских захоронений, а также прилегающих к ним территорий;

работ по благоустройству мест массового отдыха населения и проведения праздничных мероприятий;

работ по благоустройству общественных территорий, детских, игровых, спортивных площадок в том числе возведенных в рамках программы «Формирование (современной) городской среды»;

5) организовать совместно с руководителями организаций всех форм собственности, индивидуальными предпринимателями, а также гражданами, в собственности, владении и пользовании которых находятся земельные участки, здания, сооружения и другие объекты, проведение работ:

по санитарной уборке закрепленных за ними территорий;

по внешнему благоустройству жилых, культурно-бытовых и общественных зданий и сооружений, малых архитектурных форм;

6) обеспечить освещение хода проведения двухмесячника по благоустройству территорий в населенных пунктах поселений в средствах массовой информации и на официальных сайтах администраций.

3. Управляющим организациям организовать работу по привлечению жильцов домов к уборке придомовых территорий, ремонту малых архитектурных форм, озеленению придомовых территорий.

4. Организациям, эксплуатирующим централизованные системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечить проведение очистки своих территорий от зимних накоплений бытовых и производственных отходов.

5. Для контроля за ходом проведения двухмесячника и выполнением мероприятий по благоустройству территорий поселений создать комиссию в составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Еропкина  Татьяна Александровна | - | начальник отдела архитектуры, строительства, ТЭК, ЖКХ МО «Коношский муниципальный район», председатель комиссии |
| Титова  Оксана Николаевна | - | ведущий специалист отдела архитектуры, строительства, ТЭК, ЖКХ МО «Коношский муниципальный район», секретарь комиссии |
| Банадисова А.В. | - | консультант отдела управления экономики, инфраструктуры и закупок МО «Коношский муниципальный район» |
| Лютых  Сергей Николаевич | - | первый заместитель главы по вопросам муниципального хозяйства МО «Коношское» |
| Попов  Юрий Борисович | - | глава МО «Волошское» |
| Нефедова  Ирина Александровна | - | глава МО «Вохтомское» |
| Каликина  Анна Владимировна | - | И.о. главы МО «Ерцевское» |
| Денисов  Александр Николаевич | - | глава МО «Коношское» |
| Притыкин  Иван Николаевич | - | глава МО «Климовское» |
| Карпова  Наталья Савватиевна | - | глава МО «Мирный» |
| Поляков  Николай Алексеевич | - | глава МО «Подюжское» |
| Фомин  Николай Александрович | - | глава МО «Тавреньгское» |

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Коношский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Врио Главы**

**муниципального образования С.С. Едемский**